O P Š T I N A  B A R

PROGRAM  UREĐENJA PROSTORA

ZA 2021. GODINU

- NACRT  -

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Bar, novembar 2020. godine

S A D R Ž A J

UVOD……………………………………….............................................................................4

PRIPREMA ZA IZGRADNJU................................................................................................5

PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA...............................................................................................5

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.............................................................................6

KOMUNALNO OPREMANJE...............................................................................................7

SAOBRAĆAJNICE

GRADSKE SAOBRAĆAJNICE.............................................................................................7

IZGRADNJA PARKING PROSTORA.................................................................................13

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA.....................................................................................13

OBJEKTI JAVNE RASVJETE

IZGRADNJA.......................................................................................................................13

REKONSTRUKCIJA...........................................................................................................14

JAVNI GRADSKI OBJEKTI

IZGRADNJA OBJEKATA....................................................................................................14

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA.......................................................................................21

PJEŠAČKE STAZE I KOMUNIKACIJE...............................................................................21

PARKOVI I DRUGE ZELENE POVRŠINE..........................................................................22

## ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

TRAFOSTANICE................................................................................................................22

NISKONAPONSKA MREŽA...............................................................................................22

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

VODOVODNA MREŽA.......................................................................................................22

FEKALNA KANALIZACIJA..................................................................................................................24

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA......................................................................................26

CRPNE STANICE............................................................................................................................27

POSTROJENJA I ISPUSTI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA...........................................27

GRAFIČKI PRIKAZI............................................................................................................28

TRETMAN ČVRSTOG OTPADA

ODLAGALIŠTE I RECIKLAŽNI CENTAR...........................................................................30

ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH PUTEVA PO PROGRAMU I PRIORITETIMA KOJE ODREDE MJESNE ZAJEDNICE……………………………….……30

ODRŽAVANJE VODOTOKA..............................................................................................30

PROGRAM UREĐENJA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

MZ „BAR I“..........................................................................................................................31

MZ „BAR II“.........................................................................................................................31

MZ „BAR III“ .......................................................................................................................32

MZ „BAR IV“........................................................................................................................33

MZ „BAR V“ – SUTORMAN................................................................................................34

MZ „ŠUŠANJ“ ....................................................................................................................35

MZ „STARI BAR“................................................................................................................36

MZ „MRKOJEVIĆI“.............................................................................................................37

MZ „SUTOMORE – SPIČ“..................................................................................................38

MZ „OSTROS“....................................................................................................................38

MZ „CRMNICA – VIRPAZAR“.............................................................................................39

MZ „ŠESTANI“ ...................................................................................................................39

IZVORI FINANSIRANJA

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA................................................40

STRUKTURA PRIHODA IZ BUDŽETA OPŠTINE..............................................................40

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA IZ SOPSTVENIH PRIHODA…………….........................41

DINAMIKA UTROŠKA SREDSTAVA................................................................................43

ELEMENTI ZA VREDNOVANJE UREĐENJA PROSTORA..............................................43

PROSJEČNI TROŠKOVI UREĐENJA...............................................................................44

ZONE I KOREKTIVNI FAKTORI........................................................................................44

# UVOD

Program uređenja prostora urađen je na osnovu člana 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 – ispravka i 82/20), člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14). Program sadrži: vrste i obim poslova koji će se realizovati u godini za koju se Program donosi – po urbanističkim zonama i infrastrukturnim i drugim sistemima, nosioci poslova i zadataka na realizaciji Programa.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje  i komunalno opremanje.

Članom 64 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u vezi sa članom 241 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuvata:

- rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije;

- preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

- rušenje postojećih objekata i uređenja i uklanjanja materijala, kao i premještanje postojećih nadzemih i podzemnih instalacije.

Odredbama člana 65  Zakona o uređenja  prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), u vezi sa članom 241 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“ broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 – ispravka i 82/20), propisano je da komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture, a naročito:

1) komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu (magistralnih, primarnih i sekundarnih objekata i vodova: elektro, vodovoda i kanalizacija, atmosferske kanalizacije, telekomunikacionih, radiodifuznih i drugih objekata i instalacija);

2) puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;

3) zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja;

4) deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala;

5) priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.

## Priprema za izgradnju

Priprema građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju objekata obuhvata, naročito:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,

- izradu tehničke i druge dokumentacije,

- preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta,

- rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala,

- premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija,

- preduzimanje mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena

radovima na pripremi zemljišta.

Odredbom člana 16, stav 5, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u vezi sa članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da Program sadrži i mjere, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, u odnosu na objekte izgrađene suprotno zakonu.

Bespravni objekati koji su izgrađeni na opštinskom zemljištu, a uklopljeni u važeće planske dokumente detaljne razrade, za iste se u skladu sa citiranim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata može pokrenuti postupak legalizacije, tj. Otkupiće se zemljište u skaldu sa Zakonom o državnoj imovini.

Komunalna infrastruktura (saobraćajnu, hidrotehničku i dr.) koju je Opština Bar izgradila prije donošenja detaljnih planskih dokumenata, te uklopljena u međuvremenu donijete planske dokumente detaljne razrade,  obuhvaćena je ovim Programom u dijelu izrade planske i projektne dokumentacije za rekonstrukciju iste.

### Pribavljanje zemljišta

| Zona | Naziv | Opis |
| --- | --- | --- |
| Sve zone | Otkup zemljišta u cilju privođenja prostora namjeni shodno detaljnim urbanističkim planovima na područjima naselja Sutomore, Topolica III, Ilino, Veliki Pijesak, Topolica I, Topolica IV, tj. u onim prostorima gdje je već urađena projektna dokumentacija i utvrđen javni interes. Ustupanje zemljišta od strane vlasnika u cilju izgradnje infrastrukture |  |
|  | Ukupno: | ≈ 18.000 m2 |

## Izrada tehničke dokumentacije

## Projektno – tehnička dokumentacija će se finansirati iz sredstava Budžeta Opštine Bar, donatorskih sredstava investitora, sredstava državnih institucija i međunarodnih fondova.

| Zona | Naziv |
| --- | --- |
| Bar I | Projekat regulacije kanala Rena po DUP-u “Topolica I“ i DUP-u „Topolica IV“ |
| Bar I | Projekti izgradnje saobraćajnica po DUP-u “Topolica IV“ |
| Bar I | Projekti vodosnadbijevanja po DUP-u“Topolica IV“ |
| Bar I | Projekat izgradnje saobraćajnice po DUP-u „Topolica III“ |
| Bar I | Projekat biciklističke staze |
| Bar I | Projekti pješačkih staza u gradskom jezgru |
| Bar I | Projekat izgradnje nove bolnice u Baru |
| Bar I | Projekat dječjeg vrtića u Baru |
| Bar II | Projekat pješačke staze od kružnog toka do Zetatransa |
| Bar II | Projekat kanalizacije u naselju Polje |
| Bar III | Projekat pješačke staze od kružnog toka do željezničke stanice |
| Bar III | Projekat izgradnje kanalizacije u naselju Bjeliši |
| Bar IV | Projekat vodosnadbijevanja naselja Mandarići (nastavak) |
| Bar IV | Projekat izgradnje kanalizacije u Bar IV |
| Bar IV | Projekat podvožnjaka za Bjeliše iza poljoprivredne škole |
| Bar V | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Bar V | Projekat sanacije mostova na putu prema naselju Zupci |
| Bar V | Projekat vodosnadbijevanja naselja Marovići |
| Šušanj | Projekti izgradnje saobraćajnica u naselju Ilino |
| Šušanj | Projekat vodosnadbijevanja Šušanja i naselja Ilino |
| Šušanj | Projekat kanalizacije u naselju Ilino |
| Šušanj | Projekat saobraćajnice po Dup-u „Ilino“ |
| Šušanj | Projekat podzemnog pješačkog prolaza u Šušnju |
| Crmnica | Projekat vodosnadbijevanja naselja duž regionalnog puta Virpazar -Ostros |
| Crmnica | Projekat priključka na regionalni vodovod sela Gluhi Do |
| Crmnica | Projekat parkinga na Virpazaru |
| Crmnica | Projekat pješačke staze u Virpazaru (od centra do željezničke stanice) |
| Crmnica | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Sutomore | Projekat izgradnje podhodnika u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat izgradnje saobraćajnice u Sutomoru |
| Sutomore | Projekti izgradnje puta u naseljima Haj-Nehaj i Đuričine vode |
| Sutomore | Projekat vodovoda i kanalizacije za naselje Mišići |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice Jadranske magistrale od Kufina do Čanja |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice u naselju Đuričine vode |
| Sutomore | Projekti vodosnadbijevanja naselja Mišići i Haj-Nehaj |
| Sutomore | Projekat kanalizacije u naselju Đuričine vode |
| Sutomore | Projekat kanalizacije u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat vodovoda u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice u naselju Čanj |
| Ostros | Projekat vodosnabdijevanja Krajine |
| Mrkojevići | Projekat vodosnadbijevanja u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Projekat vodosnadbijevanja naselja Sveti Ivan – faza III |
| Mrkojevići | Projekat izgradnje saobraćajnice u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Projekat saobraćajnice od naselja Sveti Ivan do Kameničkog mosta |
| Mrkojevići | Projekat reciklažnog centra na „Možuri“ |
| Mrkojevići | Projekat saobraćajnice u zoni „A“, podzona „A1“, blok „2“, DUP-u „Veliki Pjesak“ |
| Stari Bar | Projekat rekonstrukcije kaldrme u Starom Baru |
| Stari Bar | Projekat vodosnadbijevanja naselja Zaljevo |
| Stari Bar | Projekat kanalizacije za objekte pored parohijskog doma u Starom Baru |
|  | Projekti javne rasvjete po svim Mjesnim zajednicama |
|  | Ostali projekti za infrastrukturne objekte po mjesnim zajednicama i za potrebe komunalnog opremanja zemljišta za investitore prema kojima Opština Bar ima ugovorenu obavezu |

## Komunalno opremanje

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvata izgradnju ili rekonstrukciju naročito: puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova uključujući pločnike i pješačke prolaze, trgove, skverove i javna parkirališta u naselju; objekata javne rasvjete; javne gradske objekte, zelenih površina u naselju, parkova, pješačkih staza, travnjaka, terena dječjih igrališta, javnih gradskih objekata i grobalja; objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada; i drugih komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak.

## Saobraćajnice

### Gradske saobraćajnice

  - Izgradnja kružnog toka sa priključcima na saobraćajnice, na ukrštanju ulica Bilevar revolucije i Rista Lekića, saobraćajnica u nastavku Bulevara revolucije ka željezničkoj pruzi do priključka na nadvožnjak, obostrani priključak na prarkinge i parking prostori „1“ i „2“

  - Izgradnja saobraćajnice u zoni „A“, u dužini od cca 100m, po DUP-u „Topolica – Bjeliši“ – izmjene i dopune

DUP „TOPOLICA - BJELIŠI“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „TB2“ u zahvatu Urbanističkog projekta „Bjeliši I“

  - Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima po DUP-u „Topolica I“, u zoni „C“, (kod Doma penzionera), dužina saobraćajnice cca 55m, planirani broj parking mjesta 30

DUP „TOPOLICA I“

  - Rekonstrukcija saobraćajnice u MZ „Bar III“

  - Izgradnja saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Topolica III“

DUP „TOPOLICA III“-izmjene i dopune

  - Izgradnja dijela saobraćanice „ulice T3“, dužine cca 100m, između zona „B“ i „C“, po DUP-u „Topolica III“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulice T1“, dužine cca 270m, u zoni „C“, po DUP-u „Topolica III“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica S1“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“ , kroz zonu „A“ i „B“, u dužini od cca 180m (dio saobraćajnice kod objekta Kipsa – paralelan sa željezničkom prugom),

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica S3“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica S4“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, dužine cca 240m (kod Kipsa),

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica S12“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, dužine cca 30m (za pristup urbanističkim parcelama A6-UP1 i A3-UP9)

  - Izgradnja dijela saobraćajnce „ulica S15“ sa parking mjestima, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, dužine cca  40m

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica S19“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, dužine cca 240m

  - Rekonstrukcija Jadranske magistrale na skretnju prema bolnici

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar II “ po progamu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar III “ po programu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Bar IV“ po programu MZ

  - Izgradnja I faze saobraćajnice za pristup objektima na katastarskoj parceli broj 6068 KO Novi Bar, dužina saobraćajnice cca 120m

  - Proširenje mostova na putu prema naselju Zupci

  - Probijanje puteva i asfaltiranje na prostoru MZ „Bar IV“ po programu MZ

  - Podzemni prolaz ispod magistralnog puta Bar – Petrovac, u naselju Šušanj

Projektom je predviđena širina prolaza od 4.8m. Visina prolaza je 2.5m. Sa sjeverne strane, u prolaz se ulazi preko popločanog platoa. Do pothodnika vodi stepenište sa tri kraka od po 14 odnosno 13 stepenika, izmežu kojih su predviđeni podesti od po 1m. Stepenište je natkriveno nadstrešnicom. S obzirom na nemogućnost formiranja rampe za kretanje lica sa invaliditetom sa ove strane je predviđen lift. Pothodnik je pozicioniran tako da ne ugrozi postojeće hidrotehničke instalacije. Izlaz iz pothodnika sa južne strane je takav da nije potrebno stepenište, već se stazom projektovanom u skladu sa Pravilnikom za kretanje invalidnih lica dolazi do platoa koji se dalje veže na šetalište uz more.

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica 12“ i „ulica 13a“, po DUP-u „Ilino“, (krak prema pružnom prelazu i stajalištu i krak prema objektima investitora „B.H. BAUUNTERNEHMUNGS DIO STRANOG DRUŠTVA BAR“)

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica 1“ dužine cca 80m, između zona „M“ i „J“ po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica 3“ dužine cca 170m, između zona „M“ i „N“, po DUP-u „Ilino“  (priključenje objekta investitora „VM inženjering“ BAR)

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica 1“ dužine cca 120m, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja saobraćajnice između zona „N“ i „I“, dužine cca 120m, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

  - Izgradnja saobraćajnice između zona „L“ i „K“ „ulica 1“, dužine cca 125m, po DUP-u „Ilino“ (kod objekata investitora d.o.o.“2.decembar“ Bar)

  - Izgradnja saobraćajnice između zona „L“ i „Ff“ – „ulica 2“, dužine cca 145m, po DUP-u „Ilino“ (kod objekata investitora d.o.o.“2.decembar“ Bar)

  - Izgradnja dijela saobraćajnice između zona P i Gg, dužine cca 80m, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica 3“ dužine cca 90m, u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han constaction“)

DUP „ILINO“

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Šušanj“ prema prioritetu MZ

  - Izgradnja podhodnika na željezničkoj stanici „Sutomore“

  - Izgradnja saobraćajnice „At27-A6-A7-A8“ dužine cca 555m, u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

  - Izgradnja saobraćajnice „A117–At 177-At178-At179-At180“ dužine cca 80m i kolsko – pješačke površine dužine cca 65m,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

  - Izgradnja saobraćajnice „At112-At114-At131“ dužine cca 135m, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

  - Izgradnja saobraćajnice „A71-A106-A124-A98-A111-At172“ dužine cca 500m, u zoni „A“, prema planskom dokumentu DUP-u „Sutomore centar“ (kod hotela „Sato“)

DUP „SUTOMORE – CENTAR“

  - Izgradnja saobraćajnice „At38-At37-At-39-At43“ sa kolsko – pješačkom površinom za pristup urbanističkoj parceli broj 97, blok 12, prema DUP-u  „Čanj II“,

  - Izgradnja saobraćajnice prema DSL „Sektor 51“

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ  „Sutomore“ prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Stari Bar“ prema prioritetu MZ

  - Rekonstrukcija puta Bar – Kamenički most

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Mrkojevići“ prema prioritetu MZ

DUP „VELIKI PJESAK“

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Ostros“ prema prioritetu MZ

  - Izgradnja puta Ckla – granica sa Albanijom

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Šestani“ prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Crmnica“ prema prioritetu MZ

### Izgradnja parking prostora

  - Po DUP-u „Topolica – Bjeliši“ – 180 parking mjesta

  - Virpazar 40 parking mjesta po Programu NP „Skadarsko jezero“

  - Parking u Sutomoru, pored Golog brda

  - Parking u Sutomoru, naselje Zelen

### Saobraćajna signalizacija

Ovim Programom obuhvaćeno je postavljanje silaznih rampi i vertikalne signalizacije za osobe smanjene pokretljivosti, a sve u skladu sa standardima. Program signalizacije je urađen na osnovu dokumenta Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lokalnog Plana akcije u oblasti invalidnosti Opštine Bar.

## Objekti javne rasvjete

### Izgradnja

- Rasvjeta po programu MZ“Bar I“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ“Bar II“ - Polje usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar III“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Spič“ - Sutomore usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

### Rekonstrukcija

Nastavak rekonstrukcije javne rasvjete u gradskom i prigradskom dijelu grada, kao i na seoskom području sa promjenom svjetiljki u cilju smanjenja potrošnje utroška električne energije i poboljšanja i osavremenjavanja osvjetljenosti djelova grada, prigradskog dijela i seoskog prostora Opštine.

## Javni gradski objekti

### Izgradnja objekata

- IZGRADNJA GRADSKE KUĆE:

Opis projekta: Objekat Gradske kuće nalazi se u starom  kulturnom jezgru Stari Bar, na oko 3km udaljenosti od centra grada. Objekat je od tri etaže (podrum, prizemlje i sprat), zauzima na parceli cca 120m2 i ukupne bruto površine je 310m2. U konstruktivnom smislu  ovakvi objekti su zidani sa armirano – betonskim ukrućenjima, dok je spoljna završna obrada planirana u duhu tradicionalnog za ovo područje, sa kamenim elementima na fasadi, pokrivanje crijepom, unutrašnja obrada je prilagođena samoj namjeni. Uređenje terena je takođe planirano da se prilagodi ambijentalnoj cjelini, primjenjujući prirodne materijale – dominantan je kamen. Objekta je planiran da bude opremljen sa svim potrebnim instalacijama neophodnim za ovu vrstu objekta (instalacije jake i slabe struje, hidrotehničke instalacije i instalacije klimatizacije).

Nadležni za realizaciju: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 340.000,00€

- IZGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA:

Opis projekta: Jedan od problema u Baru je i nedostatak dječijih vrtića. Grupe u kojima su djeca su prevelike, a takođe vrtići su udaljeni od mjesta stanovanja. U cilju rješavanja ovog problema, opština Bar je predložila izgradnju dječijeg vrtića na prostoru DUP-a „Topolica-Bjeliši”.

Zakon o planiranju prostora i izgradnju objekata obavezuje raspisivanje javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija, za objekte za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini.

Nadležni za realizaciju: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava javnih radova, Opština Bar

Vrijednost investicije: 3.000.000,00€

- IZGRADNJA  DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA (SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU):

Opis projekta: U naselju Polje, u okviru prostora OŠ „Meksiko“, po DUP-u „Polje – Zaljevo“, potrebno je projektovati objekat u cilju pronalaženja sistematskog rešenja za adekvatan boravak djece sa posebnim potrebama.

Nadležni za realizaciju projekta: Nosilac projekta: Opština Bar, Ostale nadležne institucije: Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvejete, Ministarstvo finansija

Vrijednost investicije: 390.000,00€

- REKONSTUKCIJA KALDRME U STAROM BARU

Opis projekta: Planirana rekonstrukcija obuhvata intervenciju u dužini od cca 260m, površine cca 1900m2, sa ciljem da se ostvari jednobraznost po uzoru na staru kaldrmu kakva je bila prije više neplanskih intervencija. Topografija i struktura presjeka ulica u padu rješavana je za protok u prvom redu pješaka i kolskih zaprega preko nagnutih stepenastih profilacija, sa kojih se površina zadovoljavaju sve potrebne funkcije sadržaja objekata. Naravno konstrukcija ulice od primijenjenih materijala izabranih kamenih pločnika i čeonih kamenih stepenica malih visina. Planirano stanje podliježe uputima i zahtjevima uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojim se definiše i po kojem je principu urađen projekat rekonstrukcije starobarske kaldrme i u skaldu sa tim formirani su stepenasti kaldrmisani prostori ulice sa padovima koji su pogodni za kretanja ljudi u prvom redu, pojedinih vozila i nadasve ostvarivih kontakata sa objektima uz kaldrmisanu ulicu.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 455.000,00€

- REKONSTRUKCIJA TRGA VLADIMIRA I KOSARE

Opis projekta: Trg predstavlja centralnu gradsku zonu u središnjem dijelu grada okružen ulicama: Jovana Tomaševića prema jugo - zapadu, Vladimira Rolovića prema sjevero -zapadu i Jovana Stojanovića prema jugo - istoku.

Koncept rekonstrukcije trga

Planiranim rješenjem trga,  trg ostaje mjesto okupljanja ali nove intervencije trebaju da daju još udobniji prostor i proizvedu nove atmosfere koje će građane Bara i druge posjetioce dodatno da motivišu da borave na trgu.

Sve intervencije su u skladu sa mediteranskom, odnosno atmosferom Jadrana, odgovarajućom materijalizacijom i bojama koje u svakom trenutku podsjećaju na atmosferu primorskog grada.

Trg Vladimira i Kosare služi kao svojevrstan “dnevni boravak” grada – kako zimi tako i ljeti. S tim na umu nove intervencije trebaju da obezbijede dodatni komfor – u odnosu na klimu, broj korisnika, dinamiku korišćenja i program.

Rekonstrukcija trga podrazumijeva intervencije koje se tiču unaprijeđenja komfora dok se kod programa trga i dizajna, odnosno projektovanja cjelina treba voditi postojećim strukturama i u njima naći uporište. Tako je neophodno zadržati kompletan zeleni fond, zadržati ključne programske odrednice “krug i kocka”, zone odmora i pješačke koridore.

Projetom su obrađene dve faze: prva faza – zona Trga Vladimira i Kosare sa prostorom parkinga prema ulici Jovana  Stojanovića, parkinga i pješačke zone ispred stambeno – poslovnog objekta (zona obuhvata 6900m2) i druga zona – prostor pješačke zone sa druge strane stambeno – poslovnog objekta (zona obuhvata 1872m2).

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 814.000,00€

- IZGRADNJA DJEČIJIH IGRALIŠTA U URBANIM ZONAMA GRADA:

Opis projekta: Lokacija se nalazi u okviru urbanističke parcele broj Z20, blok 2, zona B, u zahvatu DUP-a "Topolica Bjeliši" – izmjene i dopune i formirana je od dijela katastarske parcele broj 5004/1, KO Novi Bar, Opština Bar. Kroz prostornu organizaciju i oblikovanje parka, se nastojalo da planirani uređeni teren zadovolji potrebe budućih korisnika, učenike OŠ “Jugoslavija”, djecu iz vrtića “Bjeliši” kao i stanovnike okolnih zgrada, kreirajući im savremen prostor za igru, odmor i relaksaciju prilagođen različitim uzrastima korisnika. Osnovna putanja kretanja kroz park se formira uvođenjem glavne pješačke staze koja je postavljena u odnosu na intuitivno utaban pravac po kojem su se mještani kretali prolazeći kroz prostor na kojem je planiran park. U okviru parka su planirana dva ulaza uzimajući u obzir poziciju parka u urbanom bloku, kao i odnos prema okolnim saobraćajnicama i objektima. Paleta boja podloga i mobilijara je pažljivo odabrana kako bi dodatno upotpunila i poboljšala boravak u parku i stvorila dinamičnu atmosferu. Park je direktno osunčan tokom cijelog dana, pa je neophodno uticati na stvaranje mikroklime na lokaciji. To se postže primjenom čeličnih pergola iznad klupa za sjedenje i sadnjom visokog drveća uz pješačku staz. Glavna staza dijeli park na dva segmenta u okviru kojih se javljaju prostori za kreiranje različitih zona kao što su prostori za socijalizaciju i rekreaciju različitih starosnih grupa. Park je podijeljen u tri glavna segmenta, od kojih svaki ima različitu funkciju i to su:

- Amfiteatar: Prostor za učenje u prirodi, predstave i koncerte, izložbe i okupljanja.

- Centralna zona: Prostor za odmor i relaksaciju, piknik i uživanje u prirodi.

- Igralište: Prostor za igru i edukaciju djece sa različitim mobilijarom i diferenciranim

zonama.

Kompletan park obogaćen je značajnim zelenim fondom, kako u količini tako i u vrstama, a u okviru lokacije predviđena je i adekvatna rasvjeta kao i mobilijar za odmor i relaksaciju. Zid koji se formira oko amfiteatra kreira privatnu zonu pogodnu za održavanje različitih manifestacija i okupljanja. Ovaj segment se nalazi u dijelu parka koji je blizu osnovne škole i vrtića, pa je koncept inspirisan mogućnošću održavanja časova u prirodi. U centralnoj zoni je formiran prostor koji je dijelom izdignut kreirajući padinu sa čijeg vrha se pružaju vizure na park. Različitom nivelacijom parka se postiže drugačija percepcija istog čime se stavraju različiti doživljaji u prostoru. U zoni dječijeg igrališta formira se dinamičan zid sa konceptom učenja kroz igru na koji se aplicira edukativni sadržaj. Za funkcionalne potrebe ova tri segmenta planirani su građevinski radovi koji obuhvataju izvođenje određenih AB zidova koji formiraju ove cjeline, što je detaljno opisano u arhitektonskom i građevinskom projektu u okviru tehničke dokumentacije. Uz park se nalazi trafostanica, preka kojoj je planirana ograda i visoko rastinje.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 220.000,00€

- REKONSTRUKCIJA ŠETALIŠTA U SUTOMORU:

Opis projekta:  Druga faza radova podrazumijeva funkcionalno zaleđe (urbanistička parcela UP18) sa javnim i zelenim površinama (urbanistička parcela UP26) i djelove saobraćajnice “2a” i šetališta. UP 18 i UP 26 su u zahvatu DSL „Sutomore Sektor 53“. Na parceli se trenutno nalaze terase lokala i različiti montažni objekti uz obalni pojas duž saobraćajnice 2a (ul. Obala Iva Novakovića) i plan propisuje uklanjanje svih zatečenih montažnih objekata na parceli. Prostor namjenjen terasama ugostiteljskih objekata planiran je da se formira nizom armirano betonskih stubova povezanih u ramove AB gredom sa armirano-betonskom temeljnom trakom,  čineći kolonadu koja linijski markira prostor i daje mu karakter.  Krajnji istočni dio ovog poteza čini slobodan prostor sa zelenim površinama i klupama. Otvori za stabla i zelenilo se formiraju ukidanjem ploča. Na istočnoj strani se ovaj potez završava novoprojektovanim stepeništem i rampom za prilaz plaži. Planom predviđena namjena za UP 26 je javna površina. Shodno tome, planirano je kružno proširenje pješačke zone, oko koga je na dvije strane pozicionirano zelenilo sa tipskim polukružnim klupama. U samom centru kruga se postavlja bista Iva Novakovića, sa postojećim postamentom izmješta na projektovanu lokaciju.

Nadležni za realizaciju projekta: JP „Morsko dobro“, Uprava javnih radova i Opština Bar.

Procjena budžeta projekta: 980.000,00€

- IZGRADNJA OBJEKTA AZILA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTNJE:

Opis projekta: Problem pasa lutalica u Baru je veoma izražen o čemu svedoči svakodnevna slika gladnih i žednih pasa, koji se u čoporu kreću kako u gradskom jezgru tako i u prigradskim naseljima i predstavljaju opasnost za ljude pa i za životinje. Stalne žalbe građana su alarm da se ovaj problem mora rješiti u bliskoj budućnosti. Dugogodišnji problem koji salje negativnu sliku Bara se može adekvatno rješiti izgradnjom azila za napuštene životinje, na lokaciji gdje ovakvo sklonište ne bi predstavljalo socijalni i ekološki problem stanovništva.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, d.o.o. „Komunalne djelatnosti“, nevladine organizacije i udruženja

Procjenjena vrijednost investicije: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom

- IZGRADNJA OBJEKTA „KUĆE VINA“ U CRMNICI

- IZGRADNJA GRANIČNOG PRELAZA U VIRPAZARU:

Opis projekta: Državnom studijom lokacije “Virpazar”, zona “F” je rezervisana za izgradnju graničnog prelaza.

Na osnovu potpisanog sporazuma, Vlada Republike Crne Gore, donijela je zaključak  o otvaranju graničnog prelaza Virpazar na sjednici 22. jula 2004. godine i Odluku o otvaranju graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj  ("Službeni list RCG”, broj 72/04). Ovom odlukom zadužena je Direkcija javnih radova da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi granični prelaz i stvori uslove za rad nadležnih službi.

U okviru aktivnosti koje su zadate kako bi se realizovao Zaključak Vlade, definisan je Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta izgradnje graničnog prelaza. Na osnovu prethodno navedenog urađen je Glavni projekat.

Sjeverno od hotela „13. jul“ i 120 metara od vodotoka rijeke Oraoštice planirana je lokacija graničnog prelaza za međunarodni putnički jezerski saobraćaj odnosno graničnog prelaza Luka Virpazar. Saglasno Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni i zahtjevima budućih korisnika luke zarealizaciju luke sa međunarodnim prelazom potreban je značajan manipulativni prostor i prostor za objekte sa odgovarajućim uslovima. U okviru Programa IPA CBC Italija Albanija Crna Gora, tematski projekti, u sklopu projekta Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost Ministarstvu saobraćaja i pomorstva kao jednom od projektnih partnera odobrena su sredstva u iznosu od 2,44 miliona eura od kojih 85% predstavlja IPA kontribucija, a 366 hiljada eura je nacionalno kofinansiranje i namijenjena su za izgradnju Luke Virpazar.

Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija javnih radova, Vlada Crne Gore, Opština Bar

- REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE NA MAGISTRALNOM PUTU BAR – ULCINJ, U NASELJU ČELUGA (SKRETANJE ZA BOLNICU):

Opis projekta: U naselju Čeluga, udijelu gdje je saobraćaj jako frekfentan, pogotovo u periodu turističke sezone, predviđena je rekonstrukcija raskrsnice, dijela magistralnog puta i puta prema bolnici,  koja omogućava bezbjednije odvijanje saobraćaja, bez zastoja.

Nadležni za realizaciju investicije:Uprava za saobraćaj,Uprava javnih radova,Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 300.000,00€

- IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA U CENTRU GRADA:

Opis projekta: Zbog velikog broja korisnika bicikala, javila se potreba za izgradnjom biciklističkih staza na području užeg centra grada. Trase biciklističkih staza bi bile definisane koridorima, koji bi bili u okviru izgrađenih pješačkih staza.

Nadležni za realizaciju investicije: Udruženje privrednika Bara, Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 400.000,00€

- IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM:

Opis projekta: Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20.09.2018. godine pokrenut je postupak izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice od naselja Ckla do graničnog prelaza sa Republikom Albanijom, u dužini od cca 1400m.

Projektne aktivnosti: Urađen i revidovan Glavni projekat saobraćajnice.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, Uprava javnih radova

Procjenjena vrijednost investicije: 820.000,00€.

- IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA:

Opis projekta: Preduslov za elektifikaciju privatnog i javnog prevoza je izgradnjaneophodne infrastrukture koja bi  omogućila nesmetano snabdevanje električnom energijom. Zbog specifičnosti tehnologije, neophodno je obezbjediti veći broj, strateški raspoređenih pozicija zapunjenje vozila. Treba  imati u vidu kolektivno stanovanje u gradovima, parkinge, dinamiku upotrebe vozila  u gradu i načine pružanja i naplate usluga. Trenutna prednos grada Bara je u velikom procentu domaćinstava  koje žive u kućama i mogu obezbjediti sporo punjenje vozila na kućnoj mreži. Takođe treba imati u vidu neophodnost izgradnje brzih priključaka za vozila u tranzitu.

Nadležni za realizaciju investicije: Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: Sredstva za realizaciju investicije će biti definisana projektom i tenderskom dokumentacijom.

- REKONSTUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI:

Opis projekta: Arhitektonske barijere, posebno primjetne kod ranije izgrađenih objekata, predstavljaju jedan od osnovnih problema sa kojima se susreću korisnici prostora, a posebno osobe smanjene pokretljivosti, te je stoga njihova rekonstrukcija i prilagođavanje  njihove pristupačnosti neophodno, a što će biti urađeno kroz ovaj projekat. Javni objekti moraju poštovati Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, i na taj način obezbjediti kvalitetno obavljanje svih funkcija, potrebe zaposlenih koji mogu biti i osobe sa smanjenom pokretljivošću, kao i potrebe svih potencijalnih korisnika prostora.

Nadležni za realizaciju: Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 150.000,00€

- ZAŠTITA I TURISTIČKA VALORIZACIJA „TRIKONHOSA“:

Opis projekta: Planira se zastakljivanje arheoloških ostataka „Trikonhosa“, pri čemu je planirano da se staklo postavlja na odgovarajućoj čeličnoj konstukciji. Staklo je planirano da se postaviti neposredno iznad arheoloških ostataka, na visini i minimalnom rastojanju koje propiše Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, kroz konzervatorske uslove koje će takođe ova ustanova izdati. U okviru istog projekta planira se i formiranje trga na zastakljenom dijelu , u nivou dvije važnije saobraćajnice u neposrednoj blizini (ulica Branka Čalovića i Maršala Tita), kao i povezivanje nižih okolnih pozicija odgovarajućim stepeništem. Biće planirane dodatne zelene površine, kao i uređenje postojaćih.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturnih dobara  i JP „Kulturni centar“

Procjenjena vrijednost investicije: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom

- UGRADNJA MJERNE OPREME:

Opis projekta: U cilju veće kontrole kompletne infrastrukture (daljinski nadzor, kontrolisanje i prikupljanje podataka) planirana je ugradnja mjerne opreme, opreme za bežični pristup podacima i daljinsko upravljanje na svim važnijim čvorovima na mreži kao i na objektima vodovodne i kanalizacione mreže. Pod mjernom opremom spadaju aktuatori neophodni za rad na zatvaračima, kamere, računarska oprema itd. Posebna pažnja biće posvećena bunarskim postrojenjima na Veljem Oku, Orahovom polju, kod pumpne stanice „Brca“ i kod rezervoara „Šušanj“ i „Golo brdo“.

Nadležni za realizaciju:  D.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 120.000,00€

- NABAVKA I UGRADNJA POSTROJENJA ZA NEUTRALIZACIJU HLORA:

Opis projekta: Hlorisanje vode je prihvaćeno kao važna mjera u očuvanju zdravstvene bezbjednosti vode za piće. Ugradnja postrojenja za neutralizaciju hlora je neophodna kako bi se izbjegla bilo kakva šteta ili tragedija u slučaju oštećenja sudova za hlor. Postrojenje je neophodno ugraditi kod skladišta hlora u krugu magacina D.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Bar, rezervoara „Spile“, kaptaže „Sustaš“. Prpumpne stanice „Sutomore“ i crpne stanice „Čanj“.

Nadležni za realizaciju:  D.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 50.000,00€

- SANACIJA ODLAGALIŠTA „ĆAFE“:

Opis projekta: Projekat je koncipiran sa ciljem da se sanira neuređeno odlagalište otpada u opštini Bar, koja se nalazi na lokalitetu Ćafe. Postojeća lokacija je godinama služila kao neuređeno odlagalčište otpada i na njoj se nalaze velike količine otpada. Potrebno je izvršiti sanaciju i revitalizaciju, čime bi se eliminisale decenijske crne ekološke tačke opštine Bar.

Nadležni za realizaciju projekta: Vlada Crne Gore  i Opština Bar.

Procjena budžeta projekta: 3.300.000,00€.

- IZGRADNJA PREPUMPNE STANICE NA VOLUJICI:

Opis projekta: Kapaciteta 3x1,335m3/h, visina pumpe 32m

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, D.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar, Vodacom

Procjena budžeta projekta: 1.700.000,00€.

### Rekonstrukcija objekata

- Rekonstrukcija Doma kulture

- Rekonstrukcija objekata Opštine po MZ

- Rekonstrukcija objekta škole – gimnazije »Niko Rolović«,

- Rekonstrukcija objekta škole u naselju Mrkojevići – dogradnja sale

## Pješačke staze i komunikacije

  - Uređenje – rekonstrukcija kaldrme u Starom Baru

  - Uređenje pješačke staze u Virpazaru prema željezničkoj stanici

  - Uređenje trga i pješačkih staza u Sutomoru

  - Uređenje logor parka na Topolici

  - Uređenje spomenika kulture i spomen obilježja

  - Uređenje naziva ulica

  - Uređenje dječjih igrališta

  - Uređenje pješačke staze od kružnog toka kod bivše »Mimoze« do stambeno – poslovnog objekta investitora Pajković Gorana

### Parkovi i drge zelene površine

## 4.1 	Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica III«

## 4.2 	Uređenje parkova u naselju Šišanj, u zoni Morskog dobra

## 4.3 	Uređenje prostora oko gimnazije »Niko Rolović«

## 4.4 	Uređenje Golog brda i Tabije

## 4.5	Uređenje prostora na Virpazaru

## 4.6	Uređenje gradskih zelenih površina

## Elektroenergetska infrastruktura

### Trafostanice

- Izgradnja TS 10/04kV "Ratac"

- Izgradnja TS 10/04 kV " Br.8-Nova"

- MBTS 10/0.4 kV MZ Šušanj – 3 trafostanice

- MBTS 10/04 kV – „Zaljevo“

- MBTS 10/04 kV – „Brca – Zelen“

- MBTS 10/04 kV – Topolica – Bjeliši

- TS 10/04 kV - Čanj

### Niskonaponska mreža

  - Rekonstrukcija NN mreže u Šušanj, Zeleni pojas

  - Rekonstrukcija NN mreže i zamjena stubova u MZ Bar II

  - Rekonstrukcija NN mreže u MZ Crmnica

  - Rekonstrukcija NN mreže u MZ Ostros

  - Rekonstrukcija NN mreže u MZ Mrkojevići

  - Rekonstrukcija NN mreže u naselju Nišice, Dobra voda.

  - Izgradnja NN mreže u Sutomoru

  - Izgradnja NN mreže na Velikom pijesku

  - Rekonstrukcija NN mreže u Ilino

## Hidrotehnička infrastruktura

### Vodovodna mreža

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Veliki Pijesak - nastavak

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Šušanj

- Izgradnja vodovodne mreže u Ostrosu – nastavak realizacije projekta

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići

- Izgradnja vodovodnih priključaka za investitore koji su platili naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- Izgradnja vodovodne mreže u zahvatu DUP-a „Topolica IV“

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Marovići – treća faza

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mandarići

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Zaljevo – Ronkula

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Haj – Nehaj, Sutomore

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Ilino

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“, dužina cca 260m

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S1“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“ , kroz zonu „A“ i „B“, (dio saobraćajnice kod objekta Kipsa)

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S3“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica S4“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (kod Kipsa)

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S12“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (za urbanističke parcelame A6-UP1 i A3-UP9)

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnce „ulica S15“ sa parking mjestima, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica S19“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana)

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u „Ilino“  (priključenje objekta investitora „VM inženjering“ BAR)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han constaction“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnice „A71-A106-A124-A98-A111-At172“ dužine cca 500m, u zoni „A“, prema planskom dokumentu DUP-u „Sutomore centar“ (kod hotela „Sato“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“

### Fekalna kanalizacija

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Topolica IV“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“, dužine cca 280m

  - Izgradnja fekalne  mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S1“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“ kroz zonu „A“ i „B“, (dio saobraćajnice kod objekta Kipsa)

  - Izgradnja fekalne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S3“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica S4“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (kod Kipsa)

  - Izgradnja fekalne mreže u trupu saobraćajnice „ulica S4“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (kod Kipsa)

  - Izgradnja fekalne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S12“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (za urbanističke parcelame A6-UP1 i A3-UP9)

  - Izgradnja fekalne mreže u dijelu saobraćajnce „ulica S15“ sa parking mjestima, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica S19“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana)

  - Izgradnja fekalne mreže u trupu dijela saobraćajnice „ulica 3“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u „Ilino“  (priključenje objekta investitora „VM inženjering“ BAR)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han constaction“)

  - Izgradnja fekalne mreže u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“

  - Izrada projektno – tehničke dokumentacije i izgradnja fekalne kanalizacione mreže u trupu „ulice 8“  od postojaćeg kolektora do željezničke pruge, dužina cca 390m

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“

### Atmosferska kanalizacija

  - Rješavanje odvoda atmosferskih voda kod Bolnice

  - Rješavanje atmosferskih voda u ulici Jovana Tomaševića

  - Rješavanje atmosferskih voda kroz postojeći tunel u Sutomoru

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Bjeliši

  - Regulisanje atmosferskih voda u sutomoru – Autobuska stanica

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Žukotrlica

  - Izgradnja atmosferske kanalizacije u saobraćajnici sa parkinzima po DUP-u „Topolica I“, u zoni „C“, (kod Doma penzionera), dužina saobraćajnice cca 55m

  - Izgradnja atmosferske mreže u  dijelu saobraćajnice „ulica S1“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“ , kroz zonu „A“ i „B“, (dio saobraćajnice kod objekta Kipsa)

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S3“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica S4“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (kod Kipsa)

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S12“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (za urbanističke parcelame A6-UP1 i A3-UP9)

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnce „ulica S15“ sa parking mjestima, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica S19“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice za pristup objektima na katastarskoj parceli broj 6068 KO Novi Bar

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 1“ i dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od priključka na magistralu kod Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana)

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u „Ilino“  (priključenje objekta investitora „VM inženjering“ BAR)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 3“, u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han constaction“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore - centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici – ulice Bratstva i jedinstva sa priključkom na magistralni put M2.4 prema DUP-u „Veliki Pjesak“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“

  - Izgradnja cijevi za atmosferske vode u naselju Šušanj – prema Kurpejovićima

### Crpne stanice

  - Izgradnja prepumpne stanice Volujica

### Postrojenja i ispusti za tretman otpadnih voda

- Rekonstrukcija i sanacija ispusta Volujica i priključenje na centralno postrojenje za prečišćavanje

- Izgradnja podmorskog ispusta na Velikom Pijesku

- Rekonstrukcija postrojenja na Virpazaru

## Tretman čvrstog otpada

### Odlagalište i reciklažni centar

- Nastavak sanacije odlagališta „Ćafe“

## Održavanje komunalnih objekata i infrastrukture

### Rekonstrukcija i adaptacija lokalnih puteva po programu i prioritetima koji odrede MZ

  - Trotoari na gradskom području, pješačke staze i parkirališta

  - Asfaltiranje saobraćajnica po programu mjesnih zajednica

  - Regulacije kanala po vodotocima u mjesnim zajednica

### Održavanje vodotokova

  - Regulacija potoka Rikavac

  - Regulacija i čišćenje korita rijeke Željeznica

  - Čišćenje Đedovića potoka i njegova regulacija

  - Regulacija korita Rena od pruge do mora

  - Čišćenje korita Suvog potoka

## Program uređenja po mjesnim zajednicama

|  | ## M.Z. „BAR I“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izgradnja kružnog toka sa pristupnim saobraćajnicama u raskrsnici ulica Rista Lekića i Bulevara revolucije, saobraćajnica prema nadvožnjaku sa obostranim prilazima saobraćajnicama sa parkinzima (ukupno 180 parking mjesta) |
|  | Rekonstukcija gradskog trga Vladimir i Kosara |
|  | Sprovođenje Javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje i izrada idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju dječijeg vrtića na Topolici – višegodišnja investicija Ministarstva prosvjete i Opštine Bar |
|  | ## Opremanje igrališta za djecu i omladinu na platou između „Spuških“ i „Pristaniskih“ zgrada, sa sportskim mobilijarom |
|  | ## Izgradnja saobraćajnice sa parkingom u zoni „E“, DUP „Topolica I“ |
|  | Izgradnja saobraćajnica po DUP-u „Topolica III“ |
|  | Uređenje fasada zgrada u centru grada |
|  | Izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove bolnice u Baru |
|  | Izrada izmjene i dopune planskih dokumenata |
|  | Rekonstukcija semaforske signalizacije |
|  | Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica III« |
|  | Pokretanje postupka za raspisivanje Javnog arhitektonskog konkursa za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju bazena na Topolici |

|  | M.Z. „BAR II“-Polje |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice |
|  | Izrada projektne dokumentacije za planirane investicije |
|  | Izrada projekta i izgradnja pješačke staze od OŠ „Meksiko“ do stovarišta „Zetatrans“ |
|  | Regulacija korita potoka Talin |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija NN mreže i javne rasvjete po prioritetimamjesne zajednice |
|  | Rekonstrukcija vodovoda u naselju Čeluga |

|  | M.Z. „BAR III“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene DUP-a “Topolica IV“ radi usaglašavanja planskog dokumenta i stanja na terenu - prevashodno putne infrastrukture |
|  | Potporni zid kod mosta Đinovića – nastavak |
|  | Sanacije ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: saobraćajnica, hidrotehničkih instalacija) |
|  | Uređenje pješačke staze od kružnog toka prema željezničkoj stanici, ul. Beogradska |
|  | Izgradnja saobraćajnice kod objekta „KIPS“-a |
|  | Sanacija puteva u naselju Stara ambulanta, naselju Bjeliši, ulica Bjeliška |
|  | Izgradnja saobraćajnica po DUP-u „Topolica IV“ |
|  | Regulacija, čišćenje i natkrivanje kanala Rena |
|  | Izgradnja javne rasvjete po DUP-u „Topolica IV“ |
|  | Proširenje ulaza u naselje Sokolana. |
|  | Zamjena stubne trafostanice sa novom, u blizini zgrade Lekića – ulica Bjeliška |
|  | Izgradnja prepumpne stanice na Volujici |

|  | M.Z. „BAR IV“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajendici (projekti: kupovina objekta za potrebe mjesne zajednice, saobraćajnice, kanalizacije, regulacija potoka) |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice |
|  | Regulacija i čišćenje korita rijeke Rena sa eventualnim natkrivanjem |
|  | Nastavak javne rasvjete: u naselju Rena, od Međedovića do Radosavovića, kod Pupovića, kod Mtezića, kod Zorića |
|  | Asfaltiranje saobraćajnica u ul. Zubački put |
|  | Čišćenje i sanacija kanala: - betoniranje kanala od Zaganjora do Boškovića; - vađenje cijevi i otvaranje kanala ispod trafostanice kod Rastodera, kao i betoniranje; - regulisanje odvoda atmosferskih voda u dijelu naselja ulica Tarabuških junaka do rijeke Željeznice; - uređenje propusta za vodu u dijelu sa Ø80 na Ø150 kod kuće Vučetića, preko puta / 6m; - čišćenje kanala Rene u Popoviće, ispod puta, do kuće Nikića. |
|  | Projekat podvožnjaka za Bjeliše iza poljoprivredne škole |
|  | Održavanje, sanacija i izgradnja puteva kroz mjesnu zajednicu: Sutormanska ulica, Zubački put, ulica Vitorija Paganinija, kratke ulice – Bibuljica, Karanikića, ulica Vojvode Maša Vrbice, krak ulice na Reni. |
|  | Postavljanje saobraćajne signalizacije, oznake za brojeve kuća, ležeći policajci – usporivači brzine, ogledala. |
|  | Izrada projekata i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za: - ulicu Tarabuških junaka, - ulicu Pavla Rovinjskog, za dio naselja Popovići – ispod ulice Stara pruga - Sutormanska ulica – od Labovića do Tršanjskog potoka, - Jovovića brijeg |
|  | Postavljanje rešetki za vodu u ulici Tršanjskoj, Ahmetov brijeg |
|  | Rekonstrukcija vodovodne mreže po programu mjesne zajednice |
|  | Rješavanje problema kanala Rena, kod Mila Dragovića (cijevi od kanalizacije i vode siječe kanal Renu i smanjuje protok vode, začepljava ga, što dovodi do plavljenja ulica i objekata). |
|  | Izgradnja javne rasvjete po programu mjesne zajednice |

|  | M.Z. „BAR V“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Sanacija i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice. |
|  | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
|  | Postavljanje ograde kod igrališta u Zupce |
|  | Probijanje puta Vidikovac – crkva Sv. Venerande i asfaltiranje istog |
|  | Proširenje dva mosta na Zubačkom putu |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Marovići – treća faza |
|  | Izvođenje ostalih građevinskih zahvata (po potrebi) na području mjesne zajednice usaglašenim sa Opštinom Bar |

|  | M.Z. „ŠUŠANJ“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada projekta podzemnog pješačkog prolaza u Šušnju i izgradnja |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice (DUP „Šušanj“, DUP „Žukotrlica – turistički kompleks“, DUP „Ratac-Zeleni pojas“, DUP „Ilino“) |
|  | Izgradnja saobraćajnice u naselju Ilino („BH“) |
|  | Izgradnja saobraćajnica u naselju Ilino (Pajković) |
|  | Nivelacija saobraćajnice, ulica Anta Đedovića, u dužini od cca 120m |
|  | Izgradnja kanalizacije po DUP-u „Zona rezerve“ u dužini od 190m |
|  | Nastavak kanalizacije u naselju Ilino „K-1-K-2“ (kod kuća Matkovića i Lalića) do stajališta |
|  | Ugradnja prepumpne stanice u sklopu „Rezervoara 2“ za naselje Vitići i Peranovići |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuće Kočovića |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuće Pečurice |
|  | Izrada projekta kanalizacije duž ulice Josipa Slade ( od stajališta Raiexport do kuće Dajkovića i lijevo do kuće Rmuša) |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuća Kneževića, Petrova do Đukovića |
|  | Izgradnja vodovodne mreže - Šušanj |
|  | Nastavak uređenja prostora zaleđa plaže na Žukotrlici |
|  | Završetak regulacije i čišćenja korita rijeke Željeznice |
|  | Izgradnja saobraćajnice od kružnog toka prema naselju Ilino |
|  | Izgradnja ulične rasvjete i niskonaponske mreže po pripritetima mjesne zajednice |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po priritetnim zahtjevima i programu MZ: - od Mimoze do OŠ „Anto Đedović“, - ulica kod zgrade Babovića, - ulica prema groblju kod crkve Sv. Petke, - ulica prema Grmonaićima, V i VI ulica u naselju Zeleni pojas, - ulice za naselje Peranovići, ulica kod kuće Jukića i Paladina, - ulica u naselju Radičevići (kod stare škole), - ulica Josipa Slade (od stajališta Raiexport do kuće Dajkovića i lijevo do kuće Rmuša), - asfaltiranje ulice od kuće Paladina do prodavnice „LAV“ i krak prema Bujkovićima, - ulica Kneginje Zorke |
|  | Izgradnja potpornih zidova po zahtjevu mjesne zajednice |
|  | Čišćenje i sanacija korita potoka Đedovića |
|  | Ugradnja trafostanice za naselje Ilino, u potezu ulica Balšića i Gavrila Principa |

|  | M.Z. „STARI BAR“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izgradnja „Kuće maslina“ u Starom Baru |
|  | Uređenje kaldrme od pijace do Starog grada |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice (DUP „Gornja Čeluga“, DUP „Stari Bar“, DUP „Zaljevo“, DUP „Industrijska zona Goran“, UP “Stambeni kompleks Belveder“) |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: objekta mjesne zajednice, vodosnabdijevanje Zaljeva, sanacija mosta u Zaljevu, projekat atmosferskog odvoda Donje Zaljevo, projekat uređenja kaldrme u Starom Baru...) |
|  | Rješavanje vodovoda kod groblja Gusta |
|  | Održavanje vodotokova i izgradnja potpornih zidova |
|  | Prekrivanje potoka kod Ikovića u Mahalu |
|  | Regulacija kanala i proširenje puta od „Rapexa“ do mosta Božovića |
|  | Regulacija kanala na putu džamija - škola u naselju Gornje Zaljevo |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po prioritenim zahtjevima i programu MZ |
|  | Uređenje potoka sa proširenjem puta od kuće Dedića prema magistrali u naselju Gusta u dužini od cca 50m |
|  | Sanacija korita rijeke Rikavac na više lokacija |
|  | Izrada kanala za atmosfersku kanalizaciju u naselju Zaljevo – kod tunela |
|  | Regulacija potoka kod Jankovića |
|  | Postavljanje zaštitne ograde na kanalu Zli potok |
|  | Asfaltiranje puta od Markoča do mostića Jankovića i naprijed do mosta Miljanova |
|  | Rekonstrukcija puta u naselju Gornji Brbot (Krdalj) u dužini od 50m |
|  | Asfaltiranje puta od prodavnice u naselju Donja Tomba do mosta Božovića |
|  | Izgradnja javne rasvjete kod časnih sestara |
|  | Izgradnja javnog toaleta u Starom Baru |
|  | Proširenje Šantanovog mosta |
|  | Postavljanje ulične rasvjete od pijace do kapije bolnice i od Belvedera do bolnice |
|  | Izgradnja kanalizacije za naselje Brbot (od Starog grada do zadnje kuće) |

|  | M.Z. „MRKOJEVIĆI“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: fiskulturna sala, projekat saobraćajnice na Velikom Pijesku, projektna dokumentacija za vodosnabdijevanje za naselja Veliki Pijesak, Sveti Ivan, Mala Volujica, Gorana ) |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliki Pijesak, Sveti Ivan i Marelica |
|  | Nastavak rekonstrukcija puta Gorana - Utjeha |
|  | Izrada projekta saobraćajnice od naselja Sveti Ivan do Kameničkog mosta |
|  | Rješavanje rasrksnice sa Jadranskom magistralom na Velikom Pijesku |
|  | Proširenje pristupne saobraćajnice na Utjehi i Velikom Pijesku |
|  | Sanacija ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice: - Ulica Pašina (sanacija i asfaltiranje proširenog dijela puta, u dužini od 900m), - asfaltiranje ulice u Dobroj Vodi (od garnizona do škole, u dužini od 400m), - ulica u naselju Velje selo (DŽamija – Vrbica, u dužini od 300m), - sanacija puta Kovačevići – Bederla (500m2), - sanacija potrpornih zidova u naselju Kunje (ispod Tombarevića) - sanacija oštećenja i postavljanje saobraćajne signalizacije na putu Sveti Ivan – Kamenički most. |
|  | Rekonstrukcija NN mreže |
|  | Nastavak radova na sanaciji odlagališta „Ćafe“ |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po prioritetima mjesne zajednice usaglašenim sa Opštinom Bar |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Postavljanje sabraćajne signalizacije (saobraćajnih znakova i ležeći policajcac) |
|  | Izgradnja igrališta – sportskog terena nakatastarskoj parceli broj 741/1 KO Dobra Voda |
|  | Izgradnja školske sale u Markojevićima |

|  | M.Z. „SPIČ“ - SUTOMORE |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada projekta podhodnika u Sutomoru |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice (DUP „Mišići-centar“, UP „Dubovica) |
|  | Asfaltiranje putnih pravaca prema Gornjim Đurmanima, Mogilici |
|  | Izrada projekta rezervoara za vodu za naselja Đurmani, Mišići, Čanj i spajanje sa regionalnim vodovodom |
|  | Izrada projekta regulacije potoka od Rutke do hotela „Sato“ |
|  | Uređenje prilaza Katoličkoj crkvi |
|  | Izgradnja potpornog zida u Gorelačkoj ulici |
|  | Projekti uređenja pješačkih staza ka maslinjaku i podnožju Golog brda |
|  | Izgradnja javne rasvjete oko škole |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže za Čanj |
|  | Izgradnja javne rasvjete po prioritetima mjesne zajednice |
|  | Uređenje ulice Obala Iva Novakovića u Sutomoru |
|  | Izrada pothodnika ispod željezničke pruge u Sutomoru |
|  | Izrada grijanja u osnovnoj školi „Kekec“ u Sutomoru |
|  | Izrada projekta saobraćajnice za Čanj |
|  | Izgradnja prepumpne stanice Pajković - Vlahović |
|  | Adaptacija škole u naselju Mišići |
|  | Valorizacija tvrđave Haj – Nehaj |
|  | Izgradnja sportskih terena za košarku, rukomet i mali fudbal |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice |

|  | M.Z. „OSTROS“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
| 1. | Izgradnja saobraćajnice Ckla – granični prelaz sa Republikom Albanijom |
| 2. | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po prioritetima mjesne zajednice usaglašenim sa Opštinom Bar |
| 3. | Rekonstrukcija NN mreže na području mjesne zajednice |
| 4. | Asfaltiranje i sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima |
| 5. | Asfaltiranje puta za selo Kanaćevići |
| 6. | Adaptacija prostorija mjesne zajednice |

|  | M.Z. „CRMNICA“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada projekta i izgradnja luke u Virpazaru |
|  | Izrada planske dokumentacije za područje mjesne zajednice (UP Pješačac, Raduš, Godinje, Krnjice) |
|  | Izrada projekta i uređenje kaldrme u Virpazaru |
|  | Sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice |
|  | Asfaltiranje puta prema Pristanu, Seoca |
|  | Rekonstrukcija seoske vodovodne mreže usaglašene sa JP „ViK“ |
|  | Sanacija NN mreže po prioritetima mjesne zajednice usaglašenim sa Opštinom Bar i Elektrodistribucijom |
|  | Izgradnja parking prostora na Virpazaru |
|  | Izrada projekta vodosnadbijevanja prostora priobalja Skadarskog jezera |
|  | Izgradnja javne rasvjete u selima u kojima nije izgrađena - Komarno, Dabovići, Gluhi Do |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete po prioritetima mjesne zajednice (Dabovići, Gluhi Do) |

|  | M.Z. „ŠESTANI“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
| 1. | Izrada planske dokumentacije za područje mjesne zajednice (izrada UP Murići) |
| 2. | Rekonstrukcija NN mreže |
| 3. | Asfaltiranje puta u naselju Besa |
| 4. | Opremanje prostorija Mjesen zajednice u selu Đuravci |
| 5. | Probijanje puta do crkve u selu Marvučići |
| 6. | Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gornji Šestani |
| 7. | Betoniranje puta u selu Bapsulj |
| 8. | Asfaltiranje puta u selu Rjepsi |
| 9. | Asfaltiranje puta u selu Dračevica |

IZVORI FINANSIRANJA

# Potrebna sredstva za realizaciju Programa, izvor i dinamika priliva sredstava za finansiranje realizacije Programa, troškovnik uređenja građevinskog zemljišta po pojedinim stavkama Programa.

## Planirana sredstva za realizaciju Programa:                                       19.000.000,00€

|  | IZVORI SREDSTAVA | Iznos (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sredstva planirana budžetom Opštine za 2021. godinu | 6.710.000,00 |
| 2. | Kreditna sredstva KfW banke – faza III | 1.700.000,00 |
| 3. |  |  |
| 4. | Uprava javnih radova – saobraćajnica Ckla – granični prelaz sa Republikom Albanijom | 820.000,00 |
| 5. | Uprava javnih radova – uređenje ulice Obala Iva Novakovića u Stomoru | 970.000,00 |
| 6. | Ministarstvo saobraćaja IPA | 2.440.000,00 |
| 7. | Ministarstvo održivog razvoja i turizma IPA |  |
| 8. | Učešće javnih preduzeća: JP „Morsko dobro, JP „Regionalni vodovod“, učešće državnih institucija, učešće građana preko M.Z. i drugi izvori prihoda | 544.000,00 30.000,00 |
| 9. | Donacije |  |
|  | U K U P N O | 13.214.000,00 |

### Struktura prihoda iz budžeta Opštine

|  | O P I S | Plan za 2021. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-privremeni objekti | 200.000,00 |
| 2. | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-komunalije | 3.600.000,00 |
| 3. | Naknada za urbanu sanaciju i drugi izvori prihoda u skladu sa zakonom | 300.000,00 |
| 4. | Posebna naknada na investicije | 100.000,00 |
| 5. | Prihod od prodaje nepokretnosti | 2.300.000,00 |
| 6. | Kapitalne donacije u korist budžeta | 210.000,00 |
|  | U K U P N O | 6.710.000,00 |

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU PRIVREMENIH OBJEKATA.......................................200.000,00 €

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - KOMUNALIJE..................................................................................3.600.000,00 €

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-komunalije planirana je da se ostvari po već zaključenim ugovorima iz prethodnog perioda, kao i novim ugovorima po istom osnovu u 2019. god. Takođe, određeni priliv po ovom osnovu očekuje se po izvršenju sudskih presuda prema investitorima koji su tuženi po osnovu neizmirenja obaveza za komunalno opremanje.

- NAKNADA OD LEGALIZACIJE I DRUGIH IZVORA PRIHODA U SKLADU SA ZAKONOM ..........................................................................................300.000,00 €

- POSEBNA NAKNADA NA INVESTICIJE...........................................100.000,00 €

- PRIHOD OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI-ZEMLJIŠTA TJ. KUPOVINE I KOMPLETIRANJA URBANISTIČKIH PARCELA...........................2.300.000,00 €

Program uređenja prostora obuhvata prodaju urbanističkih parcela i prodaju katastarskih parcela u cilju privođenja prostora namjeni tj. kompletiranja urbanističkih parcela. Planirana je prodaja urbanističkih parcela u zahvatu DUP-ova: „Topolica – Bjeliši“, „Topolica IV“, „Sutomore – centar“, „Zelen“ i drugih po zahtjevu investitora. Iskazano je interesovanje investitora za kompletiranje urbanističkih parcela u zahvatu DUP-ova Sutomore – centar, Ilino, Veliki Pjesak, Topolica IV, Topolica III.

## Plan utroška sredstava iz sopstvenih prihoda

| Izdaci za lokalnu infrastrukturu: | 5.560.000,00€ |
| --- | --- |

- Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)                               1.460.000,00€

- Rasvjeta i elektrosnadbjevanje               											   100.000,00€

- Vodosnadbjevanje                              												    500.000,00€

- Kanalizacija i kolektori             																500.000,00€

- Otkup zemljišta za planirane investicije            								 3.000.000,00€

| Izdaci za građeviske objekte | 450.000,00€ |
| --- | --- |

| Izdaci za uređenje zemljišta | 1.300.000,00 € |
| --- | --- |

- Uređenja                                                       		                      			   700.000,00€

- Planska i projektna dokumentacija                                                600.000,00€

| Izdaci za opremu | 500.000,00 € |
| --- | --- |

| Izdaci za investiciono održavanje: | 780.000,00 € |
| --- | --- |

- Investiciono održavanje lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva realizovaće se u skladu sa opštinskom odlukom o kategorizaciji puteva.

- Lokalni putevi i ulice u naselju ………………………………..…... 780.000,00 €

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar I“ usaglašenih sa Opštinom,.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar II“-Polje usaglašenih sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Bar III“ usaglašenih sa Opštinom ,.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Spič“-Sutomore usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Mrkojevići“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Crmnica“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Ostros“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Šestani“ usaglašenim sa Opštinom.

- Komunalni objekti i instalacije

- Sanacija zidova i čišćenje korita rijeke Rikavac

- Sanacija zidova i čišćenje korita rijeke Željeznica

- Snacija zidova i čišćenje kanala Rene

- Čišćenje korita Suvog potoka

-   Ostali po potrebi

- Geodetska snimanja i revizije……………………………………….. 30.000,00 €

Realizacija svih planiranih investicija i radova zavisiće od dinamike priliva sredstava kapitalnog budžeta Opštine Bar za 2021.  godinu.

Pored sredstava planiranih kapitalnim budžetom Opštine Bar za 2021. godinu, Program će se realizovati i iz sredstava kredita KfW banke, sredstava Vlade Crne Gore namijenjenih za izgradnju saobraćajnica koja se realizuju preko Uprave javnih radova, Uprave za saobraćaj, sredstava državnih i lokalnih javnih preduzeća i sredstva međunarodnih fondova.

U realizaciji projekata hidrotehničkih instalacija planirano je značajno učešće i J.P. »Regionalni vodovod«, učešće građana, učešće inostranih i domaćih NVO.

## Dinamika utroška sredstava

Dinamika realizacije Programa uređenja prostora za 2021. godinu sprovešće se po postupcima javnih nabavki i u skladu sa FIDICIA standardima. Opština Bar će u propisano utvrđenom roku donijeti Plan javnih nabavki za 2021. godinu i isti objaviti na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore, čime će biti utvrđena dinamika realizacije Plana za 2021. godinu, za realizaciju Programa gdje je nosilac aktivnosti Opština Bar.

Ostali subjekti – nosioci aktivnosti Programa uređenja prostora, dostavili su opredeljenje da navedene projekte realizuju u 2021. godini, ali isti nijesu dostavili precizne podatke o realizaciji programa.

## Elementi za vrijednovanje uređenja prostora

Ovim Programom se utvrđuju za 2021. godinu: prosječni troškovi uređivanja građevinskog zemljišta, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, granice zona položaja zemljišta prema stvorenim prednostima u pogledu izgrađenosti i uređenosti prostora i korektivni faktori zona.

## Prosječni troškovi uređivanja

Po osnovu dostupnih parametara, kao i po osnovu planiranih infrastrukturnih ulaganja kako sa stanovišta države, Opštine i svih subjekata, proističe da su prosječni troškovi uređenja za 2021. godinu 70 €/m², odnosno zadržavaju se na nivou iz 2012. godine i određeni su Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

## Zone i korektivni faktori

Stepen uređenosti građevinskog zemljišta se utvrđuje u zavisnosti od njegovog položaja i obima komunalne opremljenosti i iskazuje se kroz zone i odgovarajući koeficijenat za svaku zonu (KZ).

Zone se određuju prema katastarskim parcelama iskazanim u elektronskoj formi na digitalnoj mapi koja je sastavni dio važeće Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

Za svaku zonu se utvrđuje koeficijent korekcije naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i to:

zona I.................. 1,80

zona II................. 1,60

zona III................ 1,40

zona IV................ 1,00

zona V................. 0,80

zona VI................ 0,60

zona VII............... 0,00

Program uređenja prostora ne uređuje zone, već je to stvar posebnih odluka, a u ovom Programu su naznačeni koeficijenti i zone iz Odluke koja se primjenjuje.

U skladu sa članom 16, stav 6, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ostvareno je učešće javnosti za donošenje Programa uređenja prostora.

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj:                                       	                                 PREDSJEDNIK,

Bar,  _______ 2020. godine                                       Mićo Orlandić

Урбанистичка зона.