

 Crna Gora Adresa: Bulevar revolucije br. 1

 Opština Bar Bar, Crna Gora

 tel: +382 30 301 403

 PREDSJEDNIK email: predsjednik@bar.me www.bar.me

Broj: 01-018/20- Mjesto i datum: Bar, 28.12.2020. godine

**METODOLOGIJA**

**ANALIZA RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI**

|  |
| --- |
| **FAZA PLANIRANJA I PRIPEME POSTUPKA JAVNE NABAVKE** |
| **Potencijalna zona rizika** | **Preventivne mjere** |  **Stepen rizika** | **Analiza rizika** |
| Plan javnih nabavki nije u okviru planiranih finansijskih sredstava u budžetu,Plan javnih nabavki često se mijenja i dopunjava tokom fiskalne ili finansijske godine | 1. Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi prikupljanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki2. Objektivna procjena potrebnih količina uzimajući u obzir podatke iz prethodnih godina3. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti javne nabavke4. Planiranje predmeta javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke5. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva6. Koordinacija sa Sekretarijatom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki7. Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki, kao i njegovih izmjena i/ili dopuna na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN)8. Korišćenje standardizovanog obrasca plana javnih nabavki | Nizakstepen rizika | 1. Izvršena je blagovremena koordinacija izmedju organizacionih jedinica u okviru Institucije i Odjeljenjem za javne nabavke. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika.
2. Na osnovu prethodnih godina napravljena je racionalizacija potrebnih količina predmeta javne nabavke u skladu sa nabavkama iz prethodnih godina i odobrenim budzetskim sredstvima za tekuću godinu.
3. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta
4. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki moralo se koristiti više cpv šifri jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke
5. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke i srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budzetska sredstva
6. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki tako i Izmjene u zakonski predvidjenom roku
7. Naručilac je koristio standardizovani obrazac Plana javnih nabavki. Popunjavanje se vrši direktno na portalu javnih nabavki pa se isti štampa i zavede u arhivi
 |
| Dijeljenje predmeta javne nabavke koji čini cjelinu tokom iste fiskalne ili finansijske godine sa namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno zakonom propisanog postupkaDijeljenje sličnih predmeta nabavke koji se uobičajeno nabavljaju zajedno kako bi se smanjila procijenjena vrijednost javne nabavke i sprovela odvojena nabavka ili nabavka u okviru vriejdnosnog razreda predviđenog za jednostavne nabavke.Veliki broj predmeta javnih nabavki procijenjene vrijednosti neznatno ispod praga za jednostavne nabavke | 1. Planiranje predmeta nabavke u skladu s jedinstvenim rječnikom javne nabavke2. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva3. Objektivna kontrola plana javnih nabavki u odnosu na definisanje predmeta javnih nabavki, posebno u odnosu na tehničke karakteristike ili specifikacije od strane službenika za javne nabavke ili stručnjaka koji posjeduje znanje iz oblasti predmeta javne nabavke, koji ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII) u obimu 240 kredita CSPK-a (u daljem tekstu: stručnjak)4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija5. Kontrola ukupne godišnje vrijednosti planiranih javnih nabavki primjenom jednostavnih nabavki u odnosu na ograničenje izvršenog budžeta naručioca u prethodnoj godini  | Srednjistepenrizika | 1. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što se za pojedine predmete javnih nabavki moralo koristiti više cpv šifri, jer jedna nije dovoljno dobro opisivala predmet javne nabavke
2. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budzetska sredstva
3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije
4. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
5. Shodno zakonskoj regulativi naručilac je ispoštovao sve procedure u sprovođenju jednostavnih nabavki
 |
| Objedinjavanje različitih predmeta nabavke koji uobičajeno nijesu međusobno spojivi kako bi se ograničila konkurencija i smanjio broj potencijalnih ponuđača bez objektivnog opravdanja | 1. Planiranje predmeta javne nabavke u skladu s jedinstvenim rječnikom javne nabavke2. Objektivno određivanje vrste robe, usluge ili radova u odnosu na tehnološke i funkcionalne karakteristike, namjenu i svojstva3. Objektivna kontrola plana javnih nabavki u odnosu na definisanje predmeta nabavki, posebno u odnosu na tehničke karakteristike ili specifikacije od strane službenika za javne nabavke 4. Podjela predmeta nabavke na partije prema tehnologiji, vrsti, količini, mjestu ili vremenu isporuke5. Angažovanje stručnjaka iz oblasti predmeta javne nabavke | Nizak stepen rizika | 1. CPV rječnik javnih nabavki je korišćen u planiranju, s tim što za pojedine predmete javnih nabavki moralo se koristiti više cpv, šifri jer jedna nije dovoljno dobro opissivala predmet javne nabavke
2. Naručilac se vodio pravilom kupovine najbolje vrijednosti za novac, tehničke specifikacije su korišćenje za opisivanje visoke srednje klase kako bi naručilac dobio što bolji kvalitet za opredijeljena budzetska sredstva
3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izardi tehničke specifikacije
4. Naručilac je vodio računa i gdje je god bilo moguće definisao predmet javne nabavke po partijama
5. S obzirom na predmete nabavke naručilac je u redu svojih zaposlenih posjedovao stručnjake iz oblasti predmeta
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Korišćenje diskriminatorskih uslova i kriterijuma ili mjera u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije Prečesto korišćenje ili pozivanje na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, pri izradi tenderske dokumentacije Propuštanje navođenja riječi "ili ekvivalentno" kada ne može da se opiše predmet javne nabavke na način kojim se obezbjeđuje da tehničke karakteristike ili specifikacije budu razumljive ponuđačima, već se navode elementi kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođačPredmet javne nabavke nije opisan potpuno, jasno i razumljivo, na način koji omogućava podnošenje odgovarajuće ponude po vrsti, kvalitetu, cijeni, kao i po drugim potrebnim svojstvima i uslovima | 1. Određivanje tehničkih karakteristika ili specifikacija pozivom na standarde ili normative uz navođenje riječi: "ili ekvivalentno"2. Određivanje tehničkih karakteristika ili specifikacija u smislu potrebnih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvršenje ugovora3. Kod funkcionalnog opisa predmeta nabavke mora biti prepoznatljiva svrha predmeta i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabavke4. Kontrola da li su riječi "ili ekvivalentno" izričito navedene u tenderskoj dokumentaciji kada se koristi ili poziva na elemente kao što je robni znak, patent, tip ili proizvođač5. Objektivna kontrola uslova i zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji, naročito u odnosu na opis predmeta nabavke i tehničke karakteristike ili specifikacije od strane službenika za javne nabavke ili stručnjaka6. Angažovanje stručnjaka naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija | Visokstepenrizika | 1. Naručilac je striktno vodio računa da svi standardi ili normativi u slučajevima kada su korišćeni, prate riječi „ili ekivalentno“
2. Sve tehničke karakteristike su jasno opisivane zadajući funkcionalne karakteristike u minimalnim ili maksimalnim vrijednostima kao i u rasponu „od - do“
3. Naručilac je opisivao tehničke karakteristike predmeta nabavke, a ne funkcionalni opis iste
4. Naručilac je koristio riječ „ili ekvivalentno“ isključivo u slučajevima kada predmet nabavke nije mogao drugačije opisati
5. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izradi tehničke specifikacije
6. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
 |
| Korišćenje diskriminatorskih uslova za učešće u postupku javne nabavke radi ograničenja ili sprječavanja konkurencije, naročito fakultativnih uslova (npr. traženje previsokih iznosa prihoda od obavljanja djelatnosti na godišnjem nivou u odnosu na procijenjenu vrijednost javne nabavke; traženje velikog broja godina radnog iskustva ili uvjerenja, sertifikata i potvrda koji nijesu povezani sa predmetom nabavke; prilaganje potvrde o posjeti gradilištu/objektu kao uslov za podnošenje ponude; traženje uzorka čija izrada iziskuje vrlo visoke troškove, jer nije uobičajen -sadrži ugraviran logotip naručioca i sl.) | 1. Objektivna kontrola povezanosti uslova za učešće u postupku javne nabavke sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke2. Objektiva kontrola proporcionalnosti uslova u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke3. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija | Srednjistepenrizika | 1. Naručilac je strogo koristio zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke ne namećući ponuđačima uslove za učešće koji realno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti
2. Naručilac je strogo koristio zakonom propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke u odnosu na procijenjenu vrijednost ne namećući ponuđačima uslove za učešće koji relno nijesu povezani sa predmetom nabavke, a sve u cilju postizanja veće konkurentnosti
3. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjaka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
 |
| Korišćenje diskriminatorskih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude radi ograničenja ili spriječavanja konkurencije | 1.Objektivna kontrola povezanosti kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude sa predmetom javne nabavke od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke2.Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija | Visok stepen rizika | 1. Naručilac je strogo koristio zakonom i podzakosnkim aktima propisane kriterijume za izbor najpovoljnije ponude, vodeći računa da je kriterijum vezan za predmet javne nabavke i da se na taj način dobije što veći kvalitet nabavke a ne ograničavajući konukrenciju
2. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
 |
| Prekratki rokovi za podnošenje ponuda ili prijava za kvalifikacijuZloupotreba razloga hitnosti radi skraćenja roka | 1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke2. Objektivna kontrola da je rok za podnošenje ponuda ili prijava za kvalfikaciju primjeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude odnosno prijave, a u skladu s načelom proporcionalnosti3. Kontrola da rok za podnošenje ponuda nije kraći od minimalnog roka propisanog Zakonom o javnim nabavkama od strane komisije za sprovođenje postupka javne nabavke 4. Ako priprema ponude ili prijave zahtjeva pregled obimne tenderske dokumentacije ili obilazak lokacija, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija, treba predvidjeti duži rok za podnošenje ponuda ili prijava od minimuma propisanog zakonom, u skladu sa načelom proporcionalnosti5. Objektivno obrazloženje na osnovu restriktivnog tumačenja opravdanosti razloga hitnosti | Visok stepen rizika | 1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom
2. Naručilac je koristio zakonom određeni rok, vodeći računa o vremenu koje je ponuđačima potrebno za sačinjavanje ponude i u zavisnosti od uslova i zahtjeva predviđenih u tenderskoj dokumentaciji
3. Izvršena je kontrola, svi rokovi su u skladu sa Zakonom i podzakonskom regulativom
4. Naručilac nije imao ovakvih tenderskih zahtjeva koji bi zahtjevali produženje roka za podnošenje ponuda
5. U slučaju skraćenja roka naručilac je koristio izuzetno zakonom propisane uslove, razloge hitnosdti na koje objektivno nije mogao da utiče
 |
| Nedostatak kompetencija službenika | 1. Zaposlen najmanje jedan službenik za javne nabavke koji ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki2. Blagovremeno dostavljanje rješenja o rasporedu lica na mjesto službenika za javne nabavke nadležnom organu3. Redovno upućivanje službenika za javne nabavke na stručno osposobljavanje i usavršavanja u oblasti javnih nabavki4. Angažovanje stručnjaka, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke, kao i složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija | Nizakstepen rizika | Naručilac ima dva zaposlena službenika za javne nabavke, koji imaju visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki. Takođe Odjeljenje za javne nabavke im i zaposlenog službenika – Savjetnika za javne nabavke, koji ima položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki |
| Postojanje sukoba interesa | 1. Objavljivanje izjave ovlašćenog lica o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije2.Objavljivanje izjava drugih lica koja učestvuju u postupku javne nabavke o nepostojanju sukoba interesa u tenderskoj dokumentaciji3.Izuzimanje iz postupka javne nabavke ako postoji sukob interesa4.Uključivanje antikorupcijske klauzule u ugovoru o javnoj nabavci5.Isključenje ponude ako se utvrdi da postoji sukob interesa ili je prekršeno antikorupcijsko pravilo | Visok stepen rizika | 1. Izjave ovlašćenog lica o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, je sastavni dio svake tenderske dokumentacije
2. Izjava svih lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke i u planiranju javne naavke o nepostojanju sukoba interesa, na portalu javnih nabavki, je sastavni dio svake tenderske dokumentacije
3. Naručilac nije imao situacije koje bi rezultirale izuzimanjem iz postupka zbog postojanja sukoba interesa
4. Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavci a ista je korišćena i u ugovorima koji su proizašli kao rezultat juednostavnih nabvki
5. Naručilac nije imao ni jedan navedeni slučaj
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. FAZA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE** |  |  |
| **Potencijalna zona rizika** | **Preventivne mjere** |  |  |
| Nijesu obezbijeđenja finansijska sredstva za sprovođenje postupka javne nabavke budžetom ili na drugi način u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Nabavka nije predviđena planom javnih nabavki | 1.Blagovremena koordinacija sa unutrašnjim organizacionim jedinicama naručioca radi tačnog određivanja potreba koje se obezbjeđuju preko javnih nabavki2.Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke3.Koordinacija sa Sekretarijatom za finansije prije usvajanja plana javnih nabavki5.Blagovremeno objavljivanje plana javnih nabavki i njegovih izmjena i/ili dopuna na ESJN6.Rebalans budžeta ili obezbjeđenje finansijskih sredstava na drugi način u skladu sa zakonom | Visokstepenrizika | 1. Izvršena je blagovremena koordinacija izmedju organizacionih jedinica u okviru Institucije i Službe koja se bavi javnim nabavkama. Na osnovu kontrole ove potencijalne zone rizika utvrđuje se sistem nadzora uzimajući u obzir sve relevantne faktore rizika
2. S obzirom na premete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta
3. Zaposleni u Sekretarijatu za finansije prisustvovao je svim sastancima vezano za planiranje javnih nabavki kako bi se sredstva trošila namjenski i u skladu sa opredijeljenim budzetom
4. Naručilac je blagovremeno objavio kako Plan javnih nabavki tako i Izmjene u zakonski predvidjenom roku
5. Plan javnih nabavki je usklađen s rebalansom budžeta
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Neopravdana primjena pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi ograničavanja ili sprječavanja konkurencije | 1. Istraživanje tržišta radi procjene broja potencijalnih ponuđača2. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonskih uslova za sprovođenje ove vrste postupaka3. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje ove vrste postupaka | Visokstepenrizika | Naručilac je, isključivo uz dobijanje prethodne saglasnosti Direktorata za politiku javnih nabavki sprovodio pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje  |
| Protok povjerljivih podataka i informacija, naročito do otvaranja ponudaProtok povjerljivih podataka i informacija tokom pregovaranja prilikom sprovođenja pregovaračkog postupka sa ili bez prethodnog objavljivanja poziva za javnonadmetanje | 1. Potpisivanje izjave o čuvanju tajnosti podataka2. Postojanje procedure o postupanju sa povjerljivim podacima i obezbjeđivanje tajnosti ponuda | Visokstepenrizika | 1. Naručilac nije imao tajnih podataka u svojim tenderskim dokumentacijama
2. Naručilac bi poštovao interna pravila koja definišu ovu oblast
 |
| Previše izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije tokom postupka javne nabavke što može dovesti u zabludu potencijalne ponuđače, naročito ako nije dostupna prečišćena verzija tenderske dokumentacije Prekratak rok za dostavljanje ili modifikaciju ponude nakon izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije Pojašnjenjem tenderske dokumentacije se vrše izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije Ignorisanje zahtjeva za pojašnjenjem tenderske dokumentacije | 1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke2. Izrada prečišćene verzije teksta tenderske dokumentacije ili jasno označavanje izmijenjenih ili dopunjenih djelova tenderske dokumentacije3. Adekvatno produženje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije u skladu sa načelom ravnopravnosti4. Objektivna kontrola suštine datog pojašnjenja tenderske dokumentacije prije dostavljanja i objavljivanja od strane komsije za sprovođenje postupka javne nabavke5. U slučaju sumnje da li se radi o pojašnjenju ili o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije, postupiti kao da se radi o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije6. Uspostavljanje odgovarajućih kontrolnih mehanizama i procedura kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije | Srednji stepenrizika | 1. Postupci su pokretani u skladu sa vremenskim rokovima navedenim u Planu javnih nabavki
2. Naručilac je jasno označavao izmijenjeni tekst tenderske dokumentacije kako bi ponuđačima bilo jasno gdje je izmjena nastupila
3. Produženje roka za dostavljanje ponuda prilikom izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije ostavljalo je ponudjačima vremena da se upoznaju sa izmjenama a sve u skladu sa načelom ravnopravnosti
4. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke sačinjava i daje pojašnjenje ponudjačima
5. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke u slučajevima sumnje da li se radi o pojašnjenju ili o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije, postupali kao da se radi o izmjeni i/ili dopuni tenderske dokumentacije
6. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke redovno kontroliše mail ostavljen za kontakt u tenderskoj dokumentaciji, kako bi se odmah upoznali sa traženi pojašnjenjima, kako bi se spriječilo izbjegavanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije. Pojašnjenja davana ponudjačima i nakon isteka roka za dostavljanje pojašnjenja kako bi se povećala konkutentnost i otklonile nejasnoće
 |
| Pojedine stavke troškovnika imaju neuobičajeno nisku cijenu u odnosu na tržišne cijene jer se neće izvoditi ili će se primijeniti drugi mehanizmi za kompenzaciju (zaključivanje aneksa osnovnom ugovoru, zaključivanje ugovora na osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi nabavke radova ili usluga koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenje)Obrazloženje nerealne cijene od strane ponuđača nije opravdano | 1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke
2. Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane komsije za sprovođenje postupka javne nabavke i/ili stručnjaka
3. Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka
4. Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka
5. Provjera izjave ponuđača o nepostojanju sukoba interesa date u okviru Izjave privrednog subjekta
6. Traženje obrazloženja nerealne ponude od ponuđača
7. Isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke ako se ocijeni da obrazloženje nerealne ponude nije opravdano
8. Provjera računske greške
9. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESJN
 | Srednji stepen rizika | 1. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke provjerava cijelu tendersku dokumentaciju, dok stručnjak posebni pažnju poklanja tehničkim specifikacijama I zahtjevima
2. Naručilac je prije pokretanja pregovaračkog postupaka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka
3. Naručilac je strogo vodio računa o nepostojanju sukoba interesa sa ponudjačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke
4. Ispoštovane sve zakonom propisane obaveze u provjeri nerealne ponude od strane ponudjača
5. Nije bilo slučajeva isključenja
6. Finansijski dio ponude ponudjača detaljno provjeren, množenjem jedinične cijene i količine
7. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na Portalu javnih nabavki
 |
| Ponuđač (ili više njih) bez valjanog opravdanja odustaje od svoje ponude nakon javnog otvaranja ponuda ili otvaranja ponuda, a prije donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, što za posljedicu ima da naručilac mora da izabere preostalu skuplju, odnosno ekonomski nepovoljniju ponudu | 1. Utvrđivanje obaveze dostavljanja garancije ponude
2. Kontrola međusobne povezanosti ponuđača koji je odustao i onoga koji je preostao (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlašćena lica, isti procenat razlike među ponuđenim cijena)
3. Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, isključenje preostale skuplje odnosno ekonomski nepovoljnije ponude zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije te donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke
4. Aktiviranje garancije ponude
 | Srednjistepen rizika | 1. 1. U svakom postupku javne nabavke tražena garancija ponude za sve procijenjene vrijednosti za koje zakon propisuje traženje garancije
2. 2. Nije imalo slučaja odustajanja od punude
3. 3. Nije imalo opisanih slučaja
4. 4. Nije imalo opisanih slučaja
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepravilan prijem ponudaPonuda se čuva na način da može biti dostupna neovlašćenim licima Uredno dostavljena blagovremena ponuda se izgubi od prijema do otvaranjaOtvaranje ponuda se ne sprovodi odmah po isteku roka za dostavljanje ponudaOtvaranje neblagovremenih ponudaPonuda nije u zatvorenom omotu ili nije povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskomNije obezbijeđena tajnost ponude | 1. Postojanje procedure o prijemu i obezbjeđivanju tajnosti ponuda kako bi službenici koji rade u arhivi na prijemu ponuda imali jasna uputstva o postupanju
2. Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema
3. Pažljivo i savjesno postupanje prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje
4. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, a najkasnije sat vremena nakon isteka tog roka
5. Kontrola liste sa popisom dostavljenih ponuda i broja omota
6. Kontrola cjelovitosti omota i jemstvenika na otvaranju ponuda
7. Blagovremeno dostavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda ponuđačima
8. Za ponude dostavljene putem ESJN-a neophodno je:

-obezbijedi prijem elektronskih ponuda potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom;-omogući da elektronska ponuda ima vremensku oznaku, koja sadrži tačan datum, sat i minut prijema ponuda;-onemogući pristup podacima iz ponuda, prije početka otvaranja ponuda; -omogući otkrivanje kršenja zabrane pristupa podacima iz ponuda;-obezbijedi da samo određena lica naručioca mogu da vrše izmjene datuma određenog otvaranja ponuda; - obezbijedi da samo određena lica istovremeno imaju pristup podacima iz ponuda;-omogući arhiviranje elektronskih ponuda u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. | Srednjistepenrizika | 1. Procedura prijema ponuda obezbjeđuje tajnost predatih ponuda od strane službenika koji rade na arhivi naručioca, ponudjač dobije potvrdu o prijemu ponude, a na samoj ponudi se upisuje vrijeme i datum prijema ponude, bez otkrivanja imena ostalih ponudjača koji su predali ponude
2. Vođenje liste sa popisom dostavljenih ponuda sa rednim brojem i vremenom (dan, sat i minut) prijema
3. službenici koji rade na arhivi naručioca pažljivo i savjesno postupaju prilikom otvaranja pošte kako se greškom ne bi otvorila pristigla ponuda prije isteka roka za dostavljanje
4. Komsija za sprovođenje postupka javne nabavke vrši otvaranje ponuda najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda
5. Kreiranje zapisnika o otvaranju ponuda sa popisom dostavljenih ponuda i zavodnim brojevima sa omota
6. Provjera omota/koverte o kojem i jemstvenika kojim je uvezana ponuda na otvaranju ponuda
7. zapisnika o javnom otvaranju ponuda uručuje se ponuđačima koji su prisutni na samom otvaranju a ponuđačima koji nijesu prisutni zapisnik se blagovremeno dostavlja u roku od 3 dana
8. Esjn još nije u upotrebi.
 |
| Isključenje ponuđača ili odbijanje ponude bez valjanog i objektivnog obrazloženja naročito ponuđača koji ima najnižu cijenu ili najveći broj bodovaVećina od dostavljenih ponuda su odbijene kao neispravne ili isključene iz postupka javne nabavkeNepridržavanje uslova za učešće i kriterijuma za izbor ponude predviđenih tenderskom dokumentacijom prilikom pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda (koriste se drugi kriterijumi ili metodologija vrednovanja od one koja je bila predviđena)Izabrana ponuda ne ispunjava tražene tehničke karakteristike ili specifikacijeZapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži kratko, nejasno ili kontradiktorno obrazloženje ocjene ispravnosti ili neispravnosti ponuda te načina vrednovanja ponudaZapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sadrži izdvojeni stav pojedinog člana komisije za otvaranje i vrednovanje ponudaOdluka ne sadrži obrazloženje ili je obrazloženje kratko, nejasno ili kontradiktorno | 1. Traženje objašnjenja ponude od ponuđača u cilju otklanjanja sumnji i nejasnoća2. Angažovanje stručnjaka, posebno kod ugovora velike procijenjene vrijednosti javne nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija3. Objavljivanje odluke o izboru najpovoljnije ponude na ESN-i4. Omogućavanje ponuđaču da nakon dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude do isteka roka za izjavljivanje žalbe ostvari pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabavke i dostavljene ponude, osim u podatke koji su označeni kaotajni5. Blagovremeno dostavljanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN-i. | Srednji stepen rizika | 1. Naručilac je od ponudjača tražio objašnjenja ponude u cilju otklanjanja sumnji i nejasnoća koje je imao u vezi ponude u svim slučajevima u kojima je bilo neophodno a u skladu sa zakonom
2. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izardi tehničke specifikacije. Naručilac nije imao izuzetno kompleksne postupke, zaposleni kod naručioca su mogli bez dodatnih angažovanja stručnjka da iznesu ove zadatke naročito koristeći iskustva iz prethodnih godina
3. Odluka o izboru objavljena u roku propisanom zakonom nakon donošenja na Portalu javnih nabavki
4. Omogućeno svim zainteresovanim ponuđačima da nakon dostavljanja/objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postuka do isteka roka za izjavljivanje žalbe ostvari pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabavke i dostavljene ponude, osim u podatke koji su označeni kao tajni
5. U roku propisanom zakonom, blagovremeno dostavljanji ugovori o javnoj nabavci i nadležnom organu radi objavljivanja na portalu.
 |
| Dvije ili veći broj ponuda imaju najnižu cijenu ili jednaki broj bodova | 1. Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke2. Istraživanje tržišta radi procjene troškova i objektivnog izračunavanja procijenjene vrijednosti nabavke i broja potencijalnih ponuđača3. Provjera tenderske dokumentacije prilikom izrade, posebno troškovnika od strane stručnjaka4. Provjera međusobne povezanosti ponuđača (npr. povezana društva, iste adrese, ista ovlašćena lica)5. Ako su ispunjeni uslovi propisani zakonom, odbijanje preostale skuplje ponude kao neispravne zbog narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije i donošenje odluke o obustavljanju postupka | Srednjistepenrizika | 1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom
2. S obzirom na predmete javnih nabavki naručilac je izvršio istraživanje tržišta i utvrdio da za svaki predmet nabavke postoji više ponudjača koji mogu ponuditi predmet nabavke
3. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izardi tehničke specifikacije a samim tim da ponudjena cijena bude u skladu sa zakonom
4. Naručilac je strogo vodio računa da provjera međusobnu povezanost ponuđača na osnovu dostupnih podataka u ponudi
5. U slučajevima kada veći broj ponuda ima najnižu cijenu ili jednak broj bodova, Komisija za sprovođenje postupka, odnosno službenik za javne nabavke je pozivala/o ponuđače čije ponude imaju jednak broj bodovova odnosno jednaku cijenu i izbor se obavljao žrijebanjem uz prisustvo svih članova komisije kao i svih ovlašćenih predstavnika ponuđača čije su ponude učestvovale u žrijebanju
 |
| Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci | 1. Zahtijevanje naknade štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude u skladu sa članom 149 stav 8 Zakona o javnim nabavkama
 | Nizakstepenrizika | 1. Nije imalo opisanih slučaja
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. FAZA REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI** |  |  |
| **Potencijalna zona rizika** | **Preventivne mjere** |  |  |
| Ugovor o javnoj nabavci se ne realizuje u skladu sa tenderskom dokumentacijom i izabranom ponudom Zaključivanje aneksa ugovora o javnoj nabavci nakon sprovedenog postupka radi povećanja cijene ili produženja roka ili radi izmjene nekog drugog bitnog uslova ugovoraGarancija za dobro izvršenje ugovora tražena u tenderskoj dokumentaciji nije dostavljena ili je dostavljena u manjem iznosuNema imenovanog lica/vođe projekta, naročito kod javne nabavke radova velike procijenjene vrijednostiZamjena pojedinih ponuđenih stavki troškovnika sa stavkama nižeg kvalitetaOdustajanje od nabavke pojedinih stavki troškovnika tokom realizacije ugovoraSprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje radi nabavke radova ili usluga koji nijesu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za njegovo izvršenjeNeplaćanje faktura u roku dospijeća | 1.Pažljivo planiranje i blagovremeno pokretanje postupka javne nabavke2. Kontrola tenderske dokumentacije prilikom izrade, naročito troškovnika3. Korišćenje standardizovanih obrazaca ugovora, posebno kod javne nabavke radova (npr. FIDIC)4.Antikorupcijska klauzula sadržana je u ugovoru5.Ugovor sadrži klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka i/ili nagradama za slučaj završetka prije ugovorenog roka6.Kontrola izvršavanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa članom 152 Zakona o javnim nabavkama7.Vođenje i redovno ažuriranje evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama8.Objavljivanje evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama i okvirnim sporazumima na ESJN9.Korišćenje restriktivnog tumačenja prilikom procjene opravdanosti ispunjavanja uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama10.Pribavljanje saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti uslova za sprovođenje pregovaračkog postupaka11.Angažovanje stručnjaka za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija12.Blagovremeno dostavljanje ugovora o javnoj nabavci i svih aneksa ugovora nadležnom organu radi objavljivanja na ESJN13.Odobravanje i plaćanje faktura | Srednji stepen rizika | 1. Naručilac je pratio izvršenje Plana javnih nabavki i pokretao postupke u skladu sa planiranim vremenom2. Naručilac je strogo vodio računa da lica koja su stručnjaci iz oblasti predmetnih nabavki jasno definišu predmete i budu involvirani u izardi tehničke specifikacije a samim tim da ponudjena cijena u finansijskom dijelu ponude bude u skladu sa zakonom3. Naručilac koristio standardizovane obrasce ugovora4. Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnoj nabavci a ista je korišćena i u ugovorima koji su proizašli kao rezultat juednostavnih nabvki5. Ugovori koji su se odnosili na predmete nabavke u kojima je to bilo potrebno sadržali su klauzulu o penalima za slučaj prekoračenja roka. 6. Naručilac je strogo vodio računa o kontroli izvršavanja ugovora o javnoj nabavci, zaposleni kod naručioca pratili realizaciju ugovora7. Naručilac je vodio redovno evidencije zaključenih ugovora o javnim nabavkama8. Naručilac je objavljivljivao zaključene ugovore o javnim nabavkama  9. Naručilac je prije pokretanja pregovaračkog postupaka pribavio saglasnosti nadležnog organa o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova za sprovođenje ove vrste postupka10.Ispoštovane sve zakonom propisane obaveze za kontrolu realizacije ugovora, naročito kod ugovora velike procijenjene vrijednosti nabavke te složenih tehničkih karakteristika ili specifikacija provjeri nerealne ponude od strane ponudjača od strane stručnjaka za taj predmet nabavke12.U roku propisanom zakonom, blagovremeno dostavljanji ugovori o javnoj nabavci i nadležnom organu radi objavljivanja na poratalu13. Nakon uspješne realizacije ugovora i dostavljene sve neophodne dokumentacije propisane ugovorom vršeno odobravanje i plaćanje faktura po tom ugovoru |
| Zaključivanje ugovora suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama kojim se uređuju izuzeća od primjene | 1.Objavljivanje evidencije ugovora koji se ne zaključuju na osnovu Zakona o javnim nabavkama na internet stranicama ESJN, u skladu sa zakonom2.Vođenje i redovno ažuriranje evidencije ugovora koji se ne zaključuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. | Srednjistepenrizika | 1. Nije imalo opisanih slučaja
2. Nije imalo opisanih slučaja
 |

 **PREDSJEDNIK**

 Dušan Raičević