**UGOVOR**

**ZA**

**VRŠENJE REVIZIJE GLAVNIH PROJEKATA, PO PARTIJAMA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Opština Bar**, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke:Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponuđača “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD** sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetskih vladara bb, p. fah 205, PIB: 02013746, Broj računa: 550-1106-63, Naziv banke: Podgorička banka, koga zastupa Radomir Vuksanović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac)

**OSNOV UGOVORA:**

Broj i datum Zahtjeva za dostavljanje ponuda završenje revizije Glavnih projekata, po partijama i to: **Partija 1**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, između urbanističkih parcela broj 2 i 7, DUP Topolica I, **Partija 2.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 16“, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesak“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, **Partija 3**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice za pristup katastarskoj parceli 6068, KO Novi Bar, **Partija 4**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 15“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, u zoni „A“, **Partija 5.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 2“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u Ilino, **Partija 6.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u Ilino i **Partija 7**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 7“, između zona „N“ i „L“, po DUP-u Ilino broj 04-426/20-518 od 03.03.2020. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 04-426/20-518/2 od 12.03.2020. godine;

Ponuda ponuđača “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica broj 04-426/20-621 od 12.03.2020. godine.

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1**

Naručilac ustupa, a Projektant prihvata obavezu da po Zahtjevu za dostavljanje ponuda, za vršenje revizije Glavnih projekata, po partijama i to: **Partija 1**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, između urbanističkih parcela broj 2 i 7, DUP Topolica I , **Partija 2.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 16“, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesak“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, **Partija 3**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice za pristup katastarskoj parceli 6068, KO Novi Bar, **Partija 4**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 15“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, u zoni „A“ , **Partija 5.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 2“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u Ilino , **Partija 6.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u Ilino , **Partija 7**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 7“, između zona „N“ i „L“, po DUP-u Ilino, Obavještenju o ishodu postupka broj \_04-426/20-518/2 od 12.03.2020. godine, a u svemu prema zahtjevima Naručioca i Ponudi br. 04-426/20-621 od 12.03.2020. godine i uslova Zahtjevu za dostavljanje ponuda, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

**Član 2**

Izvršilac se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa revizijom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ( „Sl. List CG” br. 64/17 i 44/18 i 11/19) i Pravilnikom o vršenju revizije glavnog projekta (“Sl.list Crne Gore”, broj 18/18).

**CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

**Član 3**

Ukupna cijena za **Partiju 1**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, između urbanističkih parcela broj 2 i 7, DUP Topolica I iznosi bez PDV-a 950,00 €, odnosno **1.149,50 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za **Partiju 2.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 16“, u zahvatu DUP-a „Veliki Pijesak“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6 iznosi bez PDV-a 1.200,00 eura, odnosno **1.452,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za **Partiju 3**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice za pristup katastarskoj parceli 6068, KO Novi Bar iznosi bez PDV-a 1.400,00 eura, odnosno **1.694,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za **Partiju 4**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 15“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, u zoni „A“ iznosi bez PDV-a 1.050,00 eura, odnosno **1.270,50 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za **Partiju 5**. Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 2“, između zona „M“ i „N“, po DUP-u Ilino iznosi bez PDV-a 1.400,00 eura, odnosno **1.694,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za **Partiju 6.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u Ilino iznosi bez PDV-a 1.150,00 eura, odnosno **1.391,50 eura** sa uračunatim PDV-om.

Ukupna cijena za **Partiju 7.** Revizija Glavnog projekta saobraćajnice „ulica 7“, između zona „N“ i „L“, po DUP-u Ilino iznosi bez PDV-a 1.400,00 eura, odnosno **1.694,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Plaćanje za predmetne usluge Naručilac će da izvrši na žiro račun Izvršioca i to u roku od 15 dana nakon izvršene revizije projekata.

**ROK**

**Član 4**

Rok za Partije 1, 2, 3 i 4 je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvršioca u posao.

Rok za Partije 5, 6 i 7 je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora.

**OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

**Član 5**

Izvršilac se obavezuje:

* da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
* da rukovodi izvršenjem svih usluga;
* da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge; da odmah pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta
* da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

**RASKID UGOVORA**

**Član 6**

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši reviziju preko imenovanih revizora, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 15 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca.

**Član 7**

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji dana raskida ugovora I da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju.

**Član 8**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)

**Član 9**

Za slučaj eventualnog spora po ovom Ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

**Član 10**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Izvršioca i 3 (tri) primjerka za Naručioca.

**OPŠTINA BAR**  **“Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska**

**ispitivanja” AD Podgorica**

Predsjednik Izvršni direktor

Dušan Raičević Radomir Vuksanović