O P Š T I N A  B A R

PROGRAM  UREĐENJA PROSTORA

ZA 2019. GODINU

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Bar, novembar 2018. godine

S A D R Ž A J

UVOD…………………………………………………..............................................................................................................................4

PRIPREMA ZA IZGRADNJU..................................................................................................................................................5

PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA..................................................................................................................................................6

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.................................................................................................................................6

KOMUNALNO OPREMANJE................................................................................................................................................7

SAOBRAĆAJNICE

GRADSKE SAOBRAĆAJNICE.................................................................................................................................................7

IZGRADNJA PARKING PROSTORA........................................................................................................................................8

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA...........................................................................................................................................8

OBJEKTI JAVNE RASVJETE

IZGRADNJA.........................................................................................................................................................................8

REKONSTRUKCIJA...............................................................................................................................................................8

JAVNI GRADSKI OBJEKTI

IZGRADNJA OBJEKATA........................................................................................................................................................9

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA..............................................................................................................................................9

PJEŠAČKE STAZE I KOMUNIKACIJE....................................................................................................................................10

PARKOVI I DRUGE ZELENE POVRŠINE................................................................................................................................10

## ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

TRAFOSTANICE.................................................................................................................................................................10

NISKONAPONSKA MREŽA.................................................................................................................................................10

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

VODOVODNA MREŽA.......................................................................................................................................................11

FEKALNA KANALIZACIJA....................................................................................................................................................11

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA..........................................................................................................................................11

CRPNE STANICE.................................................................................................................................................................12

POSTROJENJA I ISPUSTI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA..................................................................................................12

GRAFIČKI PRIKAZI..............................................................................................................................................................13

TRETMAN ČVRSTOG OTPADA

ODLAGALIŠTE I RECIKLAŽNI CENTAR.................................................................................................................................16

ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH PUTEVA PO PROGRAMU I PRIORITETIMA KOJE ODREDE MZ……………….……16

ODRŽAVANJE VODOTOKA................................................................................................................................................16

PROGRAM UREĐENJA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

MZ „BAR I“........................................................................................................................................................................17

MZ „BAR II“.......................................................................................................................................................................18

MZ „BAR III“ .....................................................................................................................................................................18

MZ „BAR IV“......................................................................................................................................................................19

MZ „BAR V“ – SUTORMAN................................................................................................................................................19

MZ „ŠUŠANJ“ ...................................................................................................................................................................20

MZ „STARI BAR“................................................................................................................................................................20

MZ „MRKOJEVIĆI“.............................................................................................................................................................21

MZ „SUTOMORE – SPIČ“...................................................................................................................................................22

MZ „OSTROS“...................................................................................................................................................................22

MZ „CRMNICA – VIRPAZAR“.............................................................................................................................................23

MZ „ŠESTANI“ ..................................................................................................................................................................23

IZVORI FINANSIRANJA

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA........................................................................................................24

STRUKTURA PRIHODA IZ BUDŽETA OPŠTINE....................................................................................................................24

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA IZ SOPSTVENIH PRIHODA…………….....................................................................................25

DINAMIKA UTROŠKA SREDSTAVA...................................................................................................................................27

ELEMENTI ZA VREDNOVANJE UREĐENJA PROSTORA.....................................................................................................27

PROSJEČNI TROŠKOVI UREĐENJA....................................................................................................................................27

ZONE I KOREKTIVNI FAKTORI...........................................................................................................................................27

# UVOD

Program uređenja prostora urađen je na osnovu člana 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata( „Sl. List CG“, br.64/17. i 44/18. ), člana 16 Zakona o izgradnji objekata i uređenju prostora („Sl. List CG“,br.51/08, 40/10, 34/11,47/11, 35/13, 39/13, 33/14) i Pravilnika o sadržini programa uređenja građevinskog zemljišta („Sl. List CG“,br.60/01). Program sadrži: vrste i obim poslova koji će se realizovati u godini za koju se Program donosi – po urbanističkim zonama i infrastrukturnim i drugim sistemima, nosioci poslova i zadataka na realizaciji Programa.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje  i komunalno opremanje.

Čl. 64. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 33/14. i 64/17.) je propisano da priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje naročito obuhvata :

- rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije;

- preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

- rušenje postojećih objekata i uređenja i uklanjanja materijala, kao i premještanje postojećih nadzemih i podzemnih instalacije.

Odredbama čl. 65. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 33/14. i 64/17.) propisano je da komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture, a naročito :

1) komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu;

2) puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;

- zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreacij, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, biciklističkih staza, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja;

- deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala;

5) priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti veća od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.

## Priprema za izgradnju

Priprema građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju objekata obuhvata, naročito:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,

- izradu tehničke i druge dokumentacije,

- preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi mogli

biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta,

- rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala,

- premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija,

- preduzimanje mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena

radovima na pripremi zemljišta.

### Pribavljanje zemljišta

| Zona | Naziv | Opis |
| --- | --- | --- |
| Sve zone | Otkup zemljišta u cilju privođenja prostora namjeni shodno detaljnim urbanističkim planovima na područjima naselja Ilino, Veliki Pijesak, Sutomore, Topolica I, Topolica III, Topolica IV, Ckla tj. u onim prostorima gdje je već urađena projektna dokumentacija i utvrđen javni interes. Ustupanje zemljišta od strane vlasnika u cilju izgradnje infrastrukture |  |
|  | Ukupno: | ≈ 5.200 m2 |

## Izrada tehničke dokumentacije

## Projektno – tehnička dokumentacija će se finansirati iz sredstava Budžeta Opštine Bar, donatorskih sredstava investitora, sredstava državnih institucija i međunarodnih fondova.

| Zona | Naziv |
| --- | --- |
| Bar I | Projekat nadvožnjaka Topolica-Bjeliši |
| Bar I | Projekat prekrivanja kanala Rena po DUP-u “Topolica I“(kod bivšeg logora) |
| Bar I | Projekat zaštite spomen park logora po DUP-u “Topolica I“ |
| Bar I | Projekti izgradnje saobraćajnica po DUP-u “Topolica IV“ |
| Bar I | Projekti kanalizacija po DUP-u “Topolica IV“ |
| Bar I | Projekti vodosnadbijevanja po DUP-u“Topolica IV“ |
| Bar I | Projekat izgradnje saobraćajnice po DUP-u „Topolica III“ |
| Bar I | Projekat biciklističke staze |
| Bar I | Projekti pješačkih staza u gradskom jezgru |
| Bar II | Projekat pješačke staze od kružnog toka do Zetatransa |
| Bar II | Projekat rekonstrukcije podvožnjaka za Polje |
| Bar II | Projekat kanalizacije u naselju Polje |
| Bar III | Projekat pješačke staze od kružnog toka do željezničke stanice |
| Bar III | Projekat izgradnje kanalizacije u naselju Bjeliši |
| Bar IV | Projekat vodosnadbijevanja naselja Mandarići (nastavak) |
| Bar IV | Projekat izgradnje kanalizacije |
| Bar IV | Projekat podvožnjaka za Bjeliše iza poljoprivredne škole |
| Bar V | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Bar V | Projekat sanacije mosta u naselju Zupci |
| Bar V | Projekat vodosnadbijevanja naselja Marovići |
| Šušanj | Projekti izgradnje saobraćajnica u naselju Ilino |
| Šušanj | Projekat vodosnadbijevanja Šušanja i u naselju Ilino |
| Šušanj | Projekat kanalizacije u naselju Ilino |
| Šušanj | Projekat saobraćajnice po Dup-u „Ilino“ – između zona „M“ i „N“ |
| Crmnica | Projekat vodosnadbijevanja naselja duž regionalnog puta Virpazar-Ostros |
| Crmnica | Projekat priključka na regionalni vodovod sela Gluhi Do |
| Crmnica | Projekat parkinga na Virpazaru |
| Crmnica | Projekat pješačke staze u Virpazaru (od centra do željezničke stanice) |
| Crmnica | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Sutomore | Projekat izgradnje podhodnika u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat izgradnje saobraćajnice u Sutomoru |
| Sutomore | Projekti izgradnje puta u naseljima Haj-Nehaj i Đuričine vode |
| Sutomore | Projekat vodovoda i kanalizacije za naselje Mišići |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice Jadranske magistrale od Kufina do Čanja |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice u naselju Đuričine vode |
| Sutomore | Projekti vodosnadbijevanja naselja Mišići i Haj-Nehaj |
| Sutomore | Projekat kanalizacije u naselju Đuričine vode |
| Sutomore | Projekat kanalizacije u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat vodovoda u Sutomoru |
| Ostros | Projekat puta u Ckla |
| Ostros | Projekat vodosnabdijevanja Krajine |
| Mrkojevići | Projekat vodosnadbijevanja u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Projekat vodosnadbijevanja naselja Sveti Ivan |
| Mrkojevići | Projekat izgradnje saobraćajnice u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Projekat saobraćajnice od naselja Sv.Ivan do Kameničkog mosta |
| Mrkojevići | Projekat reciklažnog centra na „Možuri“ |
| Stari Bar | Projekat rekonstrukcije kaldrme u Starom Baru |
| Stari Bar | Projekat vodosnadbijevanja naselja Zaljevo |
| Stari Bar | Projekat kanalizacije za objekte pored parohijskog doma u Starom Baru |
|  | Projekti javne rasvjete po svim Mjesnim zajednicama |
|  | Ostali projekti za infrastrukturne objekte po mjesnim zajednicama i za potrebe komunalnog opremanja zemljišta za investitore prema kojima Opština Bar ima ugovorenu obavezu |

## Komunalno opremanje

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvata izgradnju ili rekonstrukciju naročito: puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova uključujući pločnike i pješačke prolaze, trgove, skverove i javna parkirališta u naselju; objekata javne rasvjete; javne gradske objekte, zelenih površina u naselju, parkova, pješačkih staza, travnjaka, terena dječjih igrališta, javnih gradskih objekata i grobalja; objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada; i drugih komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak.

## Saobraćajnice

### Gradske saobraćajnice

  - Izgradnja nadvožnjaka (Topolica-Bjeliši)

  - Izgradnja mosta kod bivše „Agave“

  - Izgradnja saobraćajnice sa parkingom u zoni „E“ Topolica I

  - Izgradnja saobraćajnice u naselju Ilino(Pajković)

  - Rekonstrukcija saobraćajnice u MZ „Bar III“

  - Izgradnja saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Topolica III“

  - Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a Topolica IV

  - Rekonstrukcija Jadranske magistrale na skretnju prema bolnici

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar II “ po progamu MZ

  - Izgradnja pristupne saobraćajnice i parkinga pored nadvožnjaka

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar III “ po programu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ Bar IV po programu MZ

  - Proširenje mostova u naselju Zupci

  - Probijanje puteva i asfaltiranje na prostoru MZ Bar IV po programu MZ

  - Izgradnja saobraćajnice u Ilino – Šušanj, prema stajalištu ( BH )

  - Izgradnja saobraćajnice u Ilino prema Pajkoviću

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ Šušanj prema prioritetu MZ

  - Izgradnja podhodnika na željezničkoj stanici „ Sutomore “

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ Spič - Sutomore prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ Stari Bar prema prioritetu MZ

  - Rekonstrukcija puta Bar – Kamenički most

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ Mrkojevići prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ Ostros prema prioritetu MZ

  - Izgradnja puta Ckla – granica sa Albanijom

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ Šestani prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ Crmnica prema prioritetu MZ

### Izgradnja parking prostora

  - Po DUP-u „Topolica – Bjeliši“

  - Virpazar 40 parking mjesta po Programu NP „Skadarsko jezero“

  - Parking na prostoru DUP-a „Topolica IV“ – kod nadvožnjaka, donacija KIPS-a

  - Parking u Sutomoru, pored Golog brda

  - Parking u Sutomoru, naselje Zelen

### Saobraćajna signalizacija

Ovim Programom obuhvaćeno je postavljanje silaznih rampi i vertikalne signalizacije za osobe smanjene pokretljivosti, a sve u skladu sa standardima. Ugovorom je obuhvaćena izgradnja 270 rampi, obelježavanje 289 parking mjesta horizontalnom signalizacijom i obilježavanje 269 vertikalnom signalizacijom. Program signalizacije je urađen na osnovu dokumenta Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lokalnog Plana akcije u oblasti invalidnosti Opštine Bar.

## Objekti javne rasvjete

### Izgradnja

- Rasvjeta po programu MZ“Bar I“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ“Bar II“ - Polje usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar III“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Spič“ - Sutomore usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Mrkojevići“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Crmnica“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava, sa prioritetom za javnu rasvjetu sela Komarno

- Rasvjeta po programu MZ „Ostros“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Šestani“ usaglašenim sa Opštinom Bar i shodno prilivu sredstava.

### Rekonstrukcija

Nastavak rekonstrukcije javne rasvjete u gradskom i prigradskom dijelu grada, kao i na seoskom području sa promjenom svjetiljki u cilju smanjenja potrošnje utroška električne energije i poboljšanja i osavremenjavanja osvjetljenosti djelova grada i prigradskog dijela.

## Javni gradski objekti

### Izgradnja objekata

- Izgradnja dječijeg vrtića na Topolici

- Izgradnja objekta – dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama i žrtve nasilja u porodici

- Izgradnja objekta azila za napuštene životnje

- Izgradnja objekta „Kuće maslina“ u Starom Baru

- Izgradnja objekta „Kuće vina“ u Crmnici

- Izgradnja marine u Virpazaru

### Rekonstrukcija objekata

- Rekonstrukcija Doma kulture

- Rekonstrukcija škole u Mišićima

- Rekonstrukcija objekata Opštine po M.Z

- Rekonstrukcija objekta škole – gimnazije »Niko Rolović«,

- Rekonstrukcija objekta škole u naselju Mrkojevići

- Rekonstrukcija objekta osnovne škole »Kekec« u Sutomoru

### Pješačke staze i komunikacije

## Uređenje – rekonstrukcija kaldrme u Starom Baru

## Uređenje pješačke staze u Virpazaru prema željezničkoj stanici

## Uređenje trga i pješačkih staza u Sutomoru

## Uređenje logor parka na Topolici

## Uređenje staze prema željezničkoj stanici

## Uređenje staze kod spomenika u Tuđemilima

## Uređenje spomenika kulture i spomen obilježja

## Uređenje naziva ulica

### Parkovi i drge zelene površine

## 4.1 	Uređenje parkova u zahvatu DUP-a »Topolica III«

## 4.2 	Uređenje parkova u naselju Šišanj, u zoni Morskog dobra

## 4.3 	Uređenje prostora oko gimnazije »Niko Rolović«

## 4.4 	Uređenje Golog brda i Tabije

## 4.5		Uređenje prostora na Virpazaru

## 4.6		Uređenje gradskih zelenih površina

## Elektroenergetska infrastruktura

### Trafostanice

- Izgradnja TS 10/04kV "Ratac"

- Izgradnja TS 10/04 kV " Br.8-Nova"

- MBTS 10/0.4 kV MZ Šušanj – 3 trafostanice

- MBTS 10/04 kV – „Zaljevo“

- MBTS 10/04 kV – „Brca – Zelen“

- MBTS 10/04 kV – Topolica – Bjeliši

### Niskonaponska mreža

  - Rekonstrukcija NN mreže u Šušanj, Zeleni pojas

  - Rekonstrukcija NN mreže i zamjena stubova u MZ Bar II

  - Rekonstrukcija NN mreže u MZ Crmnica

  - Rekonstrukcija NN mreže u MZ Ostros

  - Rekonstrukcija NN mreže u MZ Mrkojevići

  - Rekonstrukcija NN mreže u naselju Nišice, Dobra voda.

  - Izgradnja NN mreže u Sutomoru

  - Izgradnja NN mreže na Velikom pijesku

  - Rekonstrukcija NN mreže u Ilino

## Hidrotehnička infrastruktura

### Vodovodna mreža

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Sv.Ivan

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Veliki Pijesak

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Šušanj

- Izgradnja vodovodne mreže u Ostrosu – nastavak realizacije projekta

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići

- Izgradnja vodovodnih priključaka za investitore koji su platili naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- Izgradnja vodovodne mreže u zahvatu DUP-a „Topolica III“

- Izgradnja vodovodne mreže u zahvatu DUP-a „Topolica IV“

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Marovići – treća faza

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mandarići

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Zaljevo – Ronkula

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Haj – Nehaj, Sutomore

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Ilino

### Fekalna kanalizacija

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Topolica IV“

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Ilino“

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Topolica III“

  - Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Polje

  - Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Bjeliši – prema K-11

  - Izgradnja kanalizacione mreže od zgrada Prvoborca do raskrsnice

  - Izgradnja kanalizacione mreže od „Jadrana“ do glavnog kolektora

  - Izgradnja kanalizacione mreže u Čanju, u zoni Morskog dobra

### Atmosferska kanalizacija

  - Rješavanje odvoda atmosferskih voda kod Bolnice

  - Rješavanje atmosferskih voda u ulici Jovana Tomaševića

  - Rješavanje atmosferskih voda kroz postojeći tunel u Sutomoru

  - Regulisanje atmosferskih voda kod Doma zdravlja prema Tropikani

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Bjeliši

  - Regulisanje atmosferskih voda u sutomoru – Autobuska stanica

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Žukotrlica

### Crpne stanice

  - Rekonstrukcija FCS „Žukotrlica“

  - Izgradnja prepumpne stanice Volujica

  - Izgradnja prepumpne stanice Brca

  - Rekonstrukcija prepumpne stanice na Virpazaru

### Postrojenja i ispusti za tretman otpadnih voda

- Rekonstrukcija i sanacija ispusta Volujica i priključenje na centralno postrojenje za prečišćavanje

- Izgradnja podmorskog ispusta na Velikom Pijesku

- Rekonstrukcija postrojenja na Virpazaru

## Tretman čvrstog otpada

### Odlagalište i reciklažni centar

- Izgradnja reciklažnog centra na „Možuri“

- Nastavak sanacije odlagališta „Ćafe“

## Održavanje komunalnih objekata i infrastrukture

### Rekonstrukcija i adaptacija lokalnih puteva po programu i prioritetima koji odrede MZ

  - Trotoari na gradskom području, pješačke staze i parkirališta

  - Asfaltiranje saobraćajnica po programu M.Z.

  - Regulacije kanala po vodotocima u M.Z.

### Održavanje vodotokova

  - Regulacija potoka Rikavac

  - Regulacija i čišćenje korita rijeke Željeznica

  - Čišćenje Đedovića potoka i njegova regulacija

  - Čišćenje korita Rena i dr.

  - Čišćenje korita Suvog potoka

## Program uređenja po mjesnim zajednicama

|  | M.Z. „BAR I“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izgradnja dječijeg vrtića na Topolici – višegodišnja investicija Ministarstva prosvjete i Opštine Bar |
|  | Opremanje igrališta za djecu i omladinu na platou između spuških i pristaniskih zgrada, sa sportskim mobilijarom |
|  | Izgradnja saobraćajnice sa parkingom u zoni „E“ Topolica I |
|  | Izgradnja nadvožnjaka (Topolica-Bjeliši) |
|  | Izgradnja mosta (Topolica I-zona A) |
|  | Projekat prekrivanja kanala Rena (kod bivšeg logora) |
|  | Izgradnja saobraćajnica po DUP-u „Topolica III“ |
|  | Izgradnja saobraćajnica po DUP-u „Topolica IV“ |
|  | Izgradnja vodovodnog priključka po DUP-u „Topolica IV“ |
|  | Uređenje fasada zgrada u centru grada |
|  | Izgradnja vodovodne mreže (prema investitorima) |
|  | Izgradnja atletske staze |
|  | Izrada projektne dokumentacije |
|  | Rekonstrukcija fiskulturne sale u gimnaziji „Niko Rolović“ |
|  | Rekonstukcija semaforske signalizacije |
|  | Uređenje parkova u zahvatu DUP-a »Topolica III« |
|  | Regulisanje atmosferskih voda kod Doma zdravlja prema Tropikani |

|  | M.Z. „BAR II“-Polje |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje M.Z. |
|  | Izrada projektne dokumentacije za planirane investicije |
|  | Izrada projekta rekonstrukcije raskrsnice Jadranska magistrala – Čeluga, prema bolnici |
|  | Rekonstrukcija raskrsnice Jadranska magistrala – Čeluga, prema bolnici |
|  | Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama |
|  | Izrada projekta i izgradnja pješačke staze od OŠ „Meksiko“ do stovarišta „Zetatrans“ |
|  | Regulacija korita potoka Talin |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija NN mreže i javne rasvjete po prioritetima MZ |
|  | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i priključenje na novosagrađeni kolektor |
|  | Rekonstrukcija vodovoda u naselju Čeluga |

|  | M.Z. „BAR III“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u M.Z. (projekti: saobraćajnica., izrada projekata hidrotehničkih instalacija, kanalizacije) |
|  | Nasipanje ulice u naselju Sokolana |
|  | Potporni zid kod mosta Đinovića – nastavak |
| 4. | Sanacije ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
| 5. | Izmjene DUP-a“Topolica IV“ radi usaglašavanja planskog dokumenta i stanja na terenu-prevashodno putne infrastrukture |
| 6. | Nastavak rekonstrukcija mosta (povećanje kapaciteta propusnosti odvođenja otpadnih voda) – ulaz u Autobusku stanicu |
| 7. | Izgradnja javne rasvjete od „Stare rampe“ do Stare ambulante |
| 8. | Nastavak rasvjete od ulice majora Milovana Mećikukića prema kući Ličine i Šabotića |
| 9. | Izgradnja kanalizacione mreže u ulici majora Milovana Mećikukića – od ulice Makedonske do mosta Đinovića |
| 10. | Izrada potpornog zida na kanalu kod kuće Radinovića u ulici Bjeliškoj |
|  | Uređenje pješačke staze od kružnog toka prema željezničkoj stanici, ul. Beogradska |
|  | Izgradnja saobraćajnice prema objektu „KIPS“-a |
|  | Izgradnja parkinga ispod nadvožnjaka |

|  | M.Z. „BAR IV“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje M.Z(DUP Topolica – Bjeliši, DUP Rena Bjeliši) |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u M.Z. (projekti: objekta M.Z., saobraćajnice, kanalizacije, regulacija potoka) |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Regulacija i čišćenje korita rijeke Rena |
|  | Nastavak izgradnje vodovodne mreže Mandarići |
|  | Izvođenje ostalih građevinskih zahvata (po potrebi) na području M.Z. – proširenje mostova i sanacija potpornih zidova, regulacija vodotokova. |
|  | Postavljanje ogledala radi bezbjednosti saobraćaja u MZ Bar IV |
|  | Asfaltiranje ulice pored gradskog groblja „Gvozden brijeg“ od firme „Mališića“do kuće Ibrahimovića |
|  | Nastavak javne rasvjete: u naselju Rena, kod kuća Hajdarovića, od Međedovića do Radosavovića, kod Pupovića, kod Mtezića, kod Zorića, kod Kneževića |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže u ul. Taraboških junaka i u ul. Pavla Rovinskog |
|  | Asfaltiranje saobraćajnica kod Beganovića, Radovića, Karanikića i u ul. Zubački put |
|  | Čišćenje i sanacija kanala: betoniranje kanala kod Boškovića i regulacija kanala kod Rastodera,proširenje mostova na Zubačkom putu. |
|  | Projekat podvožnjaka za Bjeliše iza poljoprivredne škole |

|  | M.Z. „BAR V“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Sanacija i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
|  | Postavljanje ograde kod igrališta u Zupce |
|  | Asfaltiranje puta za Ćetkoviće |
|  | Probijanje puta Vidikovac – crkva Sv. Venerande i asfaltiranje istog |
|  | Proširenje tri mosta (Grandovica, Begovi i ispod Đurovića) |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Marovići – treća faza |
|  | Prekategorizacija puta Virpazar – Sutorman – Bar – Krute u regionalni put |
|  | Izvođenje ostalih građevinskih zahvata (po potrebi) na području M.Z. usaglašenim sa Opštinom Bar |

|  | M.Z. „ŠUŠANJ“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje M.Z. (DUP „Šušanj“, DUP „Žukotrlica – turistički kompleks“, DUP „Ratac-Zeleni pojas“, DUP „Ilino“) |
|  | Izgradnja saobraćajnice u naselju Ilino („BH“) |
|  | Izgradnja saobraćajnice u naselju Ilino (Pajković) |
|  | Izgradnja kanalizacije u Ilino |
|  | Regulacija kanalizacije kod restorana „BB“ |
|  | Izgradnja kanalizacije u dužini od 170m kod kuća Kaličanina, Damjanovića i N.Durovića |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuće Kočovića |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuće Pečurice |
|  | Izrada projekta kanalizacije kod prodavnice „Lav“ |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuća Kneževića, Petrova do Đukovića |
|  | Izgradnja vodovodne mreže - Šušanj |
|  | Nastavak uređenja prostora zaleđa plaže na Žukotrlici |
|  | Završetak regulacije i čišćenja korita rijeke Željeznice |
|  | Uređenje trotoara od zgrade Pajkovića do bivše „Mimoze“ |
|  | Izgradnja ulične rasvjete i niskonaponske mreže po pripritetima MZ |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po priritetnim zahtjevima i programu M.Z.: od Mimoze do OŠ „Anto Đedović“, kod marketa GMG, ulica kod zgrade Babovića, ulica prema groblju kod crkve Sv. Petke, ulica prema Grmonaićima, V i VI ulica u naselju Zeleni pojas, ulice za naselje Peranovići i Čačke, ulica kod kuće Jukića i Paladina, dio ulice Mila Damajnovića i izgradnja potpornog zida, ulica u naselju Radičevići (kod stare škole) |
|  | Čišćenje i sanacija korita potoka Đedovića |
|  | Sanacija korita potoka Strahota kod kuće Dabanovića |

|  | M.Z. „STARI BAR“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje M.Z. (DUP „Gornja Čeluga“, DUP „Stari Bar“, DUP „Zaljevo“, DUP „Industrijska zona Goran“, UP “Stambeni kompleks Belveder“) |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u M.Z. (projekti: objekta M.Z., vodosnabdijevanje Zaljeva, sanacija mosta u Zaljevu, projekat atmosferskog odvoda Donje Zaljevo, projekat uređenja kaldrme u Starom Baru...) |
|  | Rješavanje vodovoda kod groblja Gusta |
|  | održavanje vodotokova i izgradnja potpornih zidova |
|  | Prekrivanje potoka kod Ikovića u Mahalu |
|  | Regulacija kanala proširenje puta od „Rapexa“ do mosta Božovića |
|  | Regulacija kanala na putu džamija - škola u naselju Zaljevo |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po prioritenim zahtjevima i programu MZ |
|  | Izgradnja javne rasvjete kod časnih sestara |
|  | Sanacija korita rijeke Rikavac na više lokacija |
|  | Izrada kanala za atmosfersku kanalizaciju u naselju Zaljevo |
|  | Asfaltiranje u naselju Gornje Zaljevo, na putu od Točkova pored Šainovića i Pontića do magistrale |
|  | Betoniranje kanala Zli potok kod kuće Kaloper Sifeta |
|  | Regulacija potoka kod Jankovića |
|  | Asfaltiranje puta od Miljanovog mosta do mostića Jankovića |
|  | Asfaltiranje puta od magistrale od Lovorika do Markoča i daljedo mostića Jankovića |
|  | Rekonstrukcija puta u naselju Gornji Brbot(Krdalj) u dužini od 50m. |

|  | M.Z. „MRKOJEVIĆI“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u M.Z. (projekti: fiskulturna sala, projekat saobraćajnice na Velikom Pijesku, projektna dokumentacija za vodosnabdijevanje za naselja Veliki Pijesak, Sv.Ivan, Mala Volujica, Gorana ) |
|  | Rekonstrukcija puta od naselja Sveti Ivan do Kameničkog mosta |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliki Pijesak, Sv.Ivan i Marelica |
|  | Nastavak rekonstrukcija puta Gorana-Utjeha |
|  | Izrada projekta saobraćajnice od naselja Sv. Ivan do Kameničkog mosta |
|  | Rješavanje rasrksnice sa Jadranskom magistralom na Velikom Pijesku |
|  | Proširenje pristupne saobraćajnice na Utjehi i Velikom Pijesku |
|  | Asfaltiranje puteva Pelinkovići, Velje Selo, Dobra Voda (garnizon-škola) |
|  | Sanacija ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Rekonstrukcija NN mreže |
|  | Nastavak radova na sanaciji odlagališta „Ćafe“ |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po prioritetima M.Z. usaglašenim sa Opštinom Bar |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |

|  | M.Z. „SPIČ“ - SUTOMORE |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje M.Z. (DUP „Mišići-centar“, UP „Dubovica) |
|  | Asfaltiranje putnih pravaca prema Haj-Nehaju, Gornjim Đurmanima, Mogilici |
|  | Izrada projekta rezervoara za vodu za naselja Đurmani, Mišići, Čanj i spajanje sa regionalnim vodovodom |
|  | Izrada projekta regulacije potoka od Rutke do hotela „Sato“ |
|  | Uređenje prilaza Katoličkoj crkvi |
|  | Projekti uređenja pješačkih staza ka maslinjaku i podnožju Golog brda |
|  | Izgradnja javne rasvjete oko škole |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže za Čanj |
|  | Izgradnja javne rasvjete po prioritetima M.Z. |
|  | Uređenje trga u Sutomoru |
|  | Izrada projekta pothodnika u Sutomoru od autobuske atanice do |
|  | Izrada pothodnika ispod željezničke pruge u Sutomoru |
|  | Izrada grijanja u osnovnoj školi „Kekec“ u Sutomoru |
|  | Izrada projekta saobraćajnice za Čanj |
|  | Izgradnja prepumpne stanice Pajković - Vlahović |
|  | Adaptacija škole u naselju Mišići |
|  | Valorizacija tvrđave Haj – Nehaj i asfaltiranje puta prema tvrđavi |
|  | Izgradnja sportskog centra za košarku, rukomet i mali fudbal |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |

|  | M.Z. „OSTROS“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
| 1. | Nastavak realizacije projekta vodosnabdijevanja Ostrosa |
| 2. | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po prioritetima M.Z. usaglašenim sa Opštinom Bar |
| 3. | Rekonstrukcija NN mreže na području M.Z. |
| 4. | Asfaltiranje i sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
| 5. | Izgradnja potpornog zida za selo Ckla |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije puta Ckla - granica sa republikom Albanijom |

|  | M.Z. „CRMNICA“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
|  | Izrada planske dokumentacije za područje M.Z. (UP Pješačac,Raduš,Godinje,Krnjice) |
|  | Izrada projekta i uređenje kaldrme u Virpazaru |
|  | Sanacija puta u Dupilo |
|  | Asfaltiranje puta u selu Tomići |
|  | Asfaltiranje puta prema Pristanu, duž jezera |
|  | Sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Rekonstrukcija seoske vodovodne mreže usaglašene sa JP „ViK“ |
|  | Sanacija NN mreže po prioritetima M.Z.usaglašenim sa Opštinom Bar i Elektrodistribucijom |
|  | Asfaltiranje kraka puta od seoskog puta sela Orahova do manastira Sv. Nikola |
|  | Izgradnja parking prostora na Virpazaru |
|  | Izrada projekta vodosnadbijevanja prostora priobalja Skadarskog jezera |
|  | Izgradnja javne rasvjete u selima u kojima nije izgrađena-Lekići, Komarno |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete po prioritetima M.Z. |

|  | M.Z. „ŠESTANI“ |
| --- | --- |
| R.b. | Planirani radovi |
| 1. | Izrada planske dokumentacije za područje M.Z. (izrada UP Murići) |
| 2. | Rekonstrukcija NN mreže |
| 3. | Asfaltiranje puta u Donje Muriće |
| 4. | Opremanje prostorija Mjesen zajednice u selu Đuravci |
| 5. | Probijanje puta do crkve u selu Marvučići |
| 6. | Asfaltiranje lokalnog puta do crkve u selu Pinčići |
| 7. | Betoniranje puta u selu Bapsulj |
| 8. | Asfaltiranje puta u selu Rjepsi |
| 9. | Probijanje puta u selu Donji Murići |
| 10. | Asfaltiranje puta u selu Dračevica |

IZVORI FINANSIRANJA

# Potrebna sredstva za realizaciju Programa, izvor i dinamika priliva sredstava za finansiranje realizacije Programa, troškovnik uređenja građevinskog zemljišta po pojedinim stavkama Programa.

## Planirana sredstva za realizaciju Programa:                                                         19.770.000,00€

|  | IZVORI SREDSTAVA | Iznos (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sredstva planirana budžetom Opštine za 2019. godinu | 7.320.000,00 |
| 2. | Kreditna sredstva KfW banke – faza III | 2.800.000,00 |
| 3. | Direkcija za saobraćaj i Ministarstvo saobraćaja | 2.650.000,00 |
| 4. | Direkcija javnih radova | 2.800.000,00 |
| 5. | Sredstva operativnog programa Regionalnog razvoja (IPA sredstva 85% i nacionalno učešće 15%) | 3.000.000,00 |
| 6. | Učešće javnih preduzeća: Željeznička infrastruktura Crne Gore, DOO“Monteput“, JP„Regionalni vodovod“, DOO „Komunalne djelatnosti“, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, učešće državnih institucija, učešće građana preko M.Z. i drugi izvori prihoda | 1.000.000,00 |
| 7. | Donacije | 20.000,00 |
|  | U K U P N O | 19.770.000,00 |

### Struktura prihoda iz budžeta Opštine

|  | O P I S | Plan za 2019. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-privremeni objekti | 400.000,00 |
| 2. | Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-komunalije | 4.000.000,00 |
| 3. | Naknada od legalizacije i drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom | 1.000.000,00 |
| 4. | Posebna naknada na investicije | 120.000,00 |
| 5. | Prihod od prodaje nepokretnosti | 1.800.000,00 |
|  | U K U P N O | 7.320.000,00 |

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU PRIVREMENIH OBJEKATA........................................................................................................................400.000,00 €

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - KOMUNALIJE ......................................................................................................................................4.000.000,00 €

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-komunalije planirana je da se ostvari po već zaključenim ugovorima iz prethodnog perioda, kao i novim ugovorima po istom osnovu u 2019. god. Takođe, određeni priliv po ovom osnovu očekuje se po izvršenju sudskih presuda prema investitorima koji su tuženi po osnovu neizmirenja obaveza za komunalno opremanje.

- NAKNADA OD LEGALIZACIJE I DRUGIH IZVORA PRIHODA U SKLADU SA ZAKONOM ......................................................................................................................................1.000.000,00 €

- POSEBNA NAKNADA NA INVESTICIJE...............................................................................120.000,00 €

- PRIHOD OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI-ZEMLJIŠTA TJ. KUPOVINE I KOMPLETIRANJA URBANISTIČKIH PARCELA.......................................................................................................................1.800.000,00 €

Program uređenja prostora obuhvata prodaju urbanističkih parcela i prodaju katastarskih parcela u cilju privođenja prostora namjeni tj. kompletiranja urbanističkih parcela.

## Plan utroška sredstava iz sopstvenih prihoda

| Izdaci za lokalnu infrastrukturu: | 4.400.000,00€ |
| --- | --- |

- Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže) 				                           					2.000.000,00€

- Rasvjeta i elektrosnadbjevanje               					                                       				   150.000,00€

- Vodosnadbjevanje                                                        		                                                              620.000,00€

- Kanalizacija i kolektori                                                   		                                                              930.000,00€

- Otkup zemljišta za planirane investicije                              		                                                  700.000,00€

| Izdaci za građeviske objekte | 580.000,00€ |
| --- | --- |

| Izdaci za uređenje zemljišta | 1.070.000,00 € |
| --- | --- |

- Uređenja                                                                       		                      				    590.000,00€

- Planska i projektna dokumentacija                                                                    480.000,00€

| Izdaci za opremu | 400.000,00 € |
| --- | --- |

| Izdaci za investiciono održavanje: | 870.000,00 € |
| --- | --- |

- Investiciono održavanje lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva realizovaće se u skladu sa opštinskom odlukom o kategorizaciji puteva.

- Lokalni putevi i ulice u naselju ………………………………………………………………………………... 780.000,00 €

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar I“ usaglašenih sa Opštinom,.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar II“-Polje usaglašenih sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Bar III“ usaglašenih sa Opštinom ,.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Spič“-Sutomore usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Mrkojevići“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Crmnica“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Ostros“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Šestani“ usaglašenim sa Opštinom.

- Komunalni objekti i instalacije

- Sanacija zidova i čišćenje korita rijeke Rikavac

- Sanacija zidova i čišćenje korita rijeke Željeznica

- Snacija zidova i čišćenje kanala Rene

- Čišćenje korita Suvog potoka

-   Ostali po potrebi

- Geodetska snimanja i revizije………………………………………………………………………………………….. 90.000,00 €

Realizacija svih planiranih investicija i radova zavisiće od dinamike priliva sredstava kapitalnog budžeta Opštine Bar za 2019.  godinu.

Pored sredstava planiranih kapitalnim budžetom Opštine Bar za 2019. godinu, Program će se realizovati i iz sredstava kredita KfW banke, sredstava Vlade Crne Gore namijenjenih za izgradnju saobraćajnica koja se realizuju preko Direkcije javnih radova, Direkcije za saobraćaj, sredstava državnih i lokalnih javnih preduzeća.

U realizaciji projekata hidrotehničkih instalacija planirano je značajno učešće i J.P. »Regionalni vodovod«, učešće građana, donacije inostranih i domaćih NVO.

## Dinamika utroška sredstava

Dinamika realizacije Programa uređenja prostora za 2019. godinu sprovešće se po postupcima javnih nabavki u skladu sa FIDICIA standardima. Opština Bar će u propisano utvrđenom roku donijeti Plan javnih nabavki za 2019. godinu i isti objaviti na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore, čime će biti utvrđena dinamika realizacije Plana za 2019. godinu.

## Elementi za vrijednovanje uređenja prostora

Ovim Programom se utvrđuju za 2019. godinu: prosječni troškovi uređivanja građevinskog zemljišta, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, granice zona položaja zemljišta prema stvorenim prednostima u pogledu izgrađenosti i uređenosti prostora i korektivni faktori zona.

## Prosječni troškovi uređivanja

Po osnovu dostupnih parametara, kao i po osnovu planiranih infrastrukturnih ulaganja kako sa stanovišta države, Opštine i svih subjekata, proističe da su prosječni troškovi uređenja za 2019. godinu 70 €/m², odnosno zadržavaju se na nivou iz 2012. godine i određeni su Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

## Zone i korektivni faktori

Stepen uređenosti građevinskog zemljišta se utvrđuje u zavisnosti od njegovog položaja i obima komunalne opremljenosti i iskazuje se kroz zone i odgovarajući koeficijenat za svaku zonu (KZ).

Zone se određuju prema katastarskim parcelama iskazanim u elektronskoj formi na digitalnoj mapi koja je sastavni dio Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

Za svaku zonu se utvrđuje koeficijent korekcije naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i to:

----------------------------------------

Zona 		  Koeficijent zone

----------------------------------------

I 			             1,80

II 			             1,60

III 			             1,40

IV 			        1,00

V 			             0,80

VI 			        0,60

VII 			        0,40

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj: 030-791                                                          		                                                PREDSJEDNIK,

Bar,  27.12.2018. godine                                           	                                                Mićo Orlandić s.r.

# Footnotes

Урбанистичка зона.