O P Š T I N A  B A R

PROGRAM  UREĐENJA PROSTORA

ZA 2022. GODINU

Bar, decembar 2021. godine

S A D R Ž A J

UVOD……………………………………….............................................................................4

PRIPREMA ZA IZGRADNJU................................................................................................5

PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA...............................................................................................5

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.............................................................................6

KOMUNALNO OPREMANJE...............................................................................................7

SAOBRAĆAJNICE

GRADSKE SAOBRAĆAJNICE.............................................................................................7

IZGRADNJA PARKING PROSTORA.................................................................................15

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA.....................................................................................15

OBJEKTI JAVNE RASVJETE

IZGRADNJA.......................................................................................................................16

REKONSTRUKCIJA...........................................................................................................16

JAVNI GRADSKI OBJEKTI

IZGRADNJA OBJEKATA....................................................................................................16

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA.......................................................................................16

PJEŠAČKE STAZE I KOMUNIKACIJE...............................................................................26

PARKOVI I DRUGE ZELENE POVRŠINE..........................................................................27

## ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

TRAFOSTANICE................................................................................................................27

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

VODOVODNA MREŽA.......................................................................................................27

FEKALNA KANALIZACIJA..................................................................................................................28

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA......................................................................................29

POSTROJENJA I ISPUSTI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA...........................................30

TRETMAN ČVRSTOG OTPADA

ODLAGALIŠTE I RECIKLAŽNI CENTAR...........................................................................30

ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH PUTEVA PO PROGRAMU I PRIORITETIMA KOJE ODREDE MJESNE ZAJEDNICE……………………………….……30

ODRŽAVANJE VODOTOKA..............................................................................................30

PROGRAM UREĐENJA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

MZ „BAR I“..........................................................................................................................31

MZ „BAR II“.........................................................................................................................31

MZ „BAR III“ .......................................................................................................................31

MZ „BAR IV“........................................................................................................................32

MZ „BAR V“ – SUTORMAN................................................................................................33

MZ „ŠUŠANJ“ ....................................................................................................................33

MZ „STARI BAR“................................................................................................................34

MZ „SUTOMORE – SPIČ“..................................................................................................34

MZ „MRKOJEVIĆI“.............................................................................................................35

MZ „CRMNICA – VIRPAZAR“.............................................................................................35

MZ „OSTROS“....................................................................................................................36

MZ „ŠESTANI“ ...................................................................................................................36

IZVORI FINANSIRANJA

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA................................................37

STRUKTURA PRIHODA IZ BUDŽETA OPŠTINE..............................................................37

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA IZ SOPSTVENIH PRIHODA…………….........................38

DINAMIKA UTROŠKA SREDSTAVA................................................................................40

ELEMENTI ZA VREDNOVANJE UREĐENJA PROSTORA..............................................40

PROSJEČNI TROŠKOVI UREĐENJA...............................................................................40

ZONE I KOREKTIVNI FAKTORI........................................................................................40

# UVOD

Program uređenja prostora Opštine Bar urađen je u skladu sa članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18,11/19, 82/20) kojim je propisano da će se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore primjenjivati odredbe člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG’’ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 I 33/14). Članom 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG’’ br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13 I 33/14) propisano je da skupština lokalne nfrastruc donosi jednogodišnji program uređenja prostora. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz člana 65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. S tim u vezi Program sadrži: vrste i obim poslova koji će se realizovati u godini za koju se Program donosi – po urbanističkim zonama i infrastrukturnim i drugim sistemima, nosioci poslova i zadataka na realizaciji Programa.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje.

Članom 64 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a u vezi sa članom 241 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuvata:

- rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije;

- preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

- rušenje postojećih objekata i uređenja i uklanjanja materijala, kao i premještanje postojećih nadzemih i podzemnih instalacija.

Odredbama člana 65 Zakona o uređenju  prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 34/11, 35/13 I 33/14), u vezi sa članom 241 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 – ispravka i 82/20), propisano je da komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređenje infrastrukture, a naročito:

1) komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu (magistralnih, primarnih i sekundarnih objekata i vodova: elektro, vodovoda i kanalizacija, atmosferske kanalizacije, telekomunikacionih, radiodifuznih i drugih objekata i instalacija);

2) puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;

3) zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkihstaza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja;

4) deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala;

5) priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.

## Priprema za izgradnju

Priprema građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju objekata obuhvata, naročito:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,

- izradu tehničke i druge dokumentacije,

- preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi moglibitiugroženi radovima na pripremi zemljišta,

- rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala,

- premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija,

- preduzimanje mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena

radovima na pripremi zemljišta.

Odredbom člana 16, stav 5, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u vezi sa članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da Program sadrži i mjere, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, u odnosu na objekte izgrađene suprotno zakonu.

Bespravni objekti koji su izgrađeni na opštinskom zemljištu, a uklopljeni u važeće planske dokumente detaljne razrade, za iste se u skladu sa citiranim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata može pokrenuti postupak legalizacije, tj. Otkupiće se zemljište u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

Komunalnu infrastrukturu (saobraćajnu, hidrotehničku i dr.) koju je Opština Bar izgradila prije donošenja detaljnih planskih dokumenata, koja  uklopljena u međuvremenu donijete planske dokumente detaljne razrade, obuhvaćena je ovim Programom u dijelu izrade planske i projektne dokumentacije za rekonstrukciju iste.

### Pribavljanje zemljišta

| Zona | Naziv | Opis |
| --- | --- | --- |
| Sve zone | Otkup zemljišta u cilju privođenja prostora namjeni shodno detaljnim urbanističkim planovima na područjima naselja Sutomore, Topolica III, Ilino, Pečurice/Veliki Pijesak, tj. na onim prostorima za koji je već urađena projektna dokumentacija ili je postupak izrade u toku i gdje je utvrđen javni interes. Ustupanje zemljišta od strane vlasnika u cilju izgradnje infrastrukture. Kod određenog broja vlasnika zemljišta postoji spremnost da se zaključe ugovori o poklonu dijela zemljišta u cilju izgradnje saobraćajnica. |  |
|  | Ukupno: | ≈ 106.000 m2 |

Ova stavka je posebno važna jer predstavlja osnov za rješavanje fazne relizacije DUP-ova, kao i ishoda sudskih odluka, a u vezi sa privođenjem prostora namjeni.

## Izrada tehničke dokumentacije

## Projektno – tehnička dokumentacija će se finansirati iz sredstava Budžeta Opštine Bar, donatorskih sredstava investitora, sredstava državnih institucija i međunarodnih fondova.

| Zona | Naziv |
| --- | --- |
| Bar I | Projekat izgradnje bazena u Baru |
| Bar I | Projekat rekonstrukcije Doma kulture |
| Bar I | Projekat rekonstrukcije dvorca Kralja Nikole |
| Bar I | Projekat regulacije kanala Rena po DUP-u “Topolica I“ i DUP-u „Topolica IV“ |
| Bar I | Projekat izgradnje saobraćajnice po DUP-u „Topolica III“ |
| Bar I | Projekat biciklističke staze |
| Bar I | Projekti pješačkih staza u gradskom jezgru |
| Bar I | Projekat izgradnje nove bolnice u Baru |
| Bar I | Projekat dječjeg vrtića u Baru |
| Bar II | ## Projekat rekonstrukcije jadranske magistrale kod skretanja za bolnicu |
| Bar II | ## Projekat geotehičkih ispitivanja terena - Rikavac |
| Bar III | Projekat izgradnje kanalizacije u naselju Bjeliši |
| Bar IV | Projekat uređenja raskrsnice kod “Bomaka” |
| Bar IV | Projekat vodosnabdijevanja naselja Mandarići (nastavak) |
| Bar IV | Projektna dokum. za izgradnju kanalizacione mreže za naselje Mandarići |
| Bar IV | Projekat izgradnje kanalizacije u Bar IV |
| Bar V | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Bar V | Projekat sanacije mostova na putu prema naselju Zupci |
| Šušanj | Projekat vodosnabdijevanja Šušanja i naselja Ilino - Žukotrlica |
| Šušanj | Projekat saobraćajnice po DUP-u „Ilino“ |
| Šušanj | Projekat izgradnje javne rasvjete od Šušanja do Crvene plaže |
| Crmnica | Projekat vodosnabdijevanja naselja duž reg. puta Virpazar-Ostros |
| Crmnica | Projekat pješačke staze u Virpazaru (od centra do željezničke stanice) |
| Crmnica | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Crmnica | Projekat rasvjete kod pružnog prelaza u Virpazaru |
| Sutomore | Projekat izgradnje podhodnika u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat izgradnje saobraćajnice u Sutomoru - Maljevik |
| Sutomore | Projekat izgradnje lungo mare u Čanju |
| Sutomore | Projekti izgradnje puta u naseljima Haj-Nehaj |
| Sutomore | Projekat vodovoda i kanalizacije za naselje Mišići |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice Jadranske magistrale od Kufina do Bara |
| Sutomore | Projekti vodosnadbijevanja naselja Mišići i Haj-Nehaj |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice u naselju Čanj |
| Sutomore | Projekat kanalizacije Spičanske ulice |
| Sutomore | Projekat osvjetljenja kod crkve i groblja Sv Tekle - Haj Nehaj |
| Sutomore | Projekat valorizacije tvrđave Haj – Nehaj |
| Sutomore | Izrada projekta kanalisanja Suvog potoka – atmosferska kanalizacija |
| Sutomore | Izrada projekta rasvjete u Ulici Vuka Karadžića u Sutomoru |
| Ostros | Projekat vodosnabdijevanja Krajine u skladu sa Studijom vodosnabdijevanja na teritoriji Opštine Bar |
| Mrkojevići | Projekat vodosnabdijevanja u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Projekat izgradnje saobraćajnice u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Izrada idejnog i glavnog projekta hidrotehničkih instalacija za područje Velikog Pijeska i Utjehe/Velikog Pijeska i Bušata |
| Mrkojevići | Projekat saobraćajnice u zoni „A“, podzona „A1“, blok „2“, DUP-u „Veliki Pjesak“ |
| Mrkojevići | ## Izrada planskog dokumenta za prostor Male Volujice po posebnom postupku u skladu sa Zakonom |
| Stari Bar | Projekat proširenja groblja Gvozden brijeg |
|  | Projekti javne rasvjete po svim Mjesnim zajednicama |
|  | Ostali projekti za infrastrukturne objekte po mjesnim zajednicama i za potrebe komunalnog opremanja zemljišta za investitore prema kojima Opština Bar ima ugovorenu obavezu |

## Komunalno opremanje

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvata izgradnju ili rekonstrukciju naročito: puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova uključujući pločnike i pješačke prolaze, trgove, skverove i javna parkirališta u naselju; objekata javne rasvjete; javne gradske objekte, zelenih površina u naselju, parkova, pješačkih staza, travnjaka, terena dječjih igrališta, javnih gradskih objekata i grobalja; objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada; i drugih komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak.

## Saobraćajnice

### Gradske saobraćajnice

  - Izgradnja saobraćajnice u zoni „A“, u dužini od cca 100m, po DUP-u „Topolica – Bjeliši“ – izmjene i dopune (radove na infrastrukturi izvodi investitor u skladu sa zakonom)

DUP „TOPOLICA – BJELIŠI“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „TB2“ u zahvatu Urbanističkog projekta „Bjeliši I“ (radove izvodi investitor u skladu sa zakonom)

  - Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima po DUP-u „Topolica I“, u zoni „C“, (kod Doma penzionera), dužina saobraćajnice cca 55m, planirani broj parking mjesta 30

DUP „TOPOLICA I“

  - Izgradnja saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Topolica III“

DUP „TOPOLICA III“-izmjene i dopune

  - Izgradnja dijela saobraćanice „ulice T3“, dužine cca 300m, između zona „B“ i „C“, po DUP-u „Topolica III“

  - Izgradnja kraka „ulice T3“ po DUP-u „Topolica III“, prema Petranovićima.

  - Izgradnja dijela saobrać. „ulice T1“ (cca 270m) u zoni „C“, po DUP-u „Topolica III“

  - Rekonstrukcija Jadranske magistrale na skretanju prema bolnici

  - Adaptacija ulice Jovana Tomaševića

  - Adaptacija ulice Jovana Stojanovića

  - Adaptacija Bulevara Revolucije

  - Rekonstrukcija (proširenje) ulice Marka Sekulića u MZ „Bar II“

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar II “ po progamu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar III “ po programu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Bar IV“ po programu MZ

  - Izgradnja I faze saobraćajnice za pristup objektima na katastarskoj parceli broj 6068 KO Novi Bar, dužina saobraćajnice cca 120m

  - Proširenje mostova na putu prema naselju Zupci

  - Asfaltiranje parkinga (250m2) kod Crkve Sv Nikole u Zupcima (lokalno groblje),

  - Probijanje puteva i asfaltiranje na prostoru MZ „Bar IV“ po programu MZ

  - Podzemni prolaz ispod magistralnog puta Bar – Petrovac, u naselju Šušanj

Projektom je predviđena širina prolaza od 4.8m. Visina prolaza je 2.5m. Sa sjeverne strane,  u prolaz se ulazi preko popločanog platoa. Do pothodnika vodi stepenište sa tri kraka od po 14 odnosno 13 stepenika, između kojih su predviđeni podesti od po 1m. Stepenište je natkriveno nadstrešnicom. S obzirom na nemogućnost formiranja rampe za kretanje lica sa invaliditetom sa ove strane je predviđen lift.

Pothodnik je pozicioniran tako da ne ugrozi postojeće hidrotehničke instalacije. Izlaz iz pothodnika sa južne strane je takav da nije potrebno stepenište, već se stazom projektovanom u skladu sa Pravilnikom za kretanje invalidnih lica dolazi do platoa koji se dalje veže na šetalište uz more.

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica 12“ i „ulica 13a“, po DUP-u „Ilino“,(krak prema pružnom prelazu i stajalištu i krak prema objektima investitora „B.H. Bauunternehmungs” - dio stranog društva Bar“)

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ (130m) po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica 2“ (450m), između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobraćajnice po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja dijela saobrać. „ulica 3“, između zona „J“ i „I“ (350m), po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja saobraćajnice „ulica 3“ dužine cca 90m,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“)

  - Izgradnja dijela saobraćajnice između zona P i Gg, dužine cca 80m, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

DUP „ILINO“

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Šušanj“ prema prioritetu MZ

  - Izgradnja saobraćajnice „At27-A6-A7-A8“ dužine cca 555m, u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ - izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

  - Izgradnja saobraćajnice „A117–At 177-At178-At179-At180“ dužine cca 80m i kolsko – pješačke površine dužine cca 65m,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

  - Izgradnja saobraćajnice „At112-At114-At131“ dužine cca 135m, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

  - Izgradnja saobraćajnice prema DSL „Sektor 51“ – lungo mare

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Sutomore“ prema prioritetu MZ

DUP „SUTOMORE – CENTAR“

  - Izgradnja saobraćajnice „At38-At37-At-39-At43“ sa kolsko – pješačkom površinom za pristup urbanističkoj parceli broj 97, blok 12, prema DUP-u  „Čanj II“,

DUP „ČANj II“

  - Rekonstrukcija regionalnog puta R.29  Bar – Kamenički most – Vladimirske Krute

  - Rekon. puta prema Mačkićima, Seferovićima i Andrićima u dužini od 700m

  - Izgradnja i rekonstrukcija “ulice 3” na Velikom Pijesku koja spaja Jadransku magistralu sa priobalnim dijelom naselja u dužini od cca 500m.

  - Izgradnja saobraćajnice od hotela “Kalamper” do hotela “Ruža vjetrova” u dužini od cca 200m.

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Mrkojevići“ prema prioritetu MZ

DUP „VELIKI PJESAK“

  - Rekonstrukcija ulice (izrada potpornog zida) u Ulici dr Josipa Pere – G. Čeluga

  - Nastavak asfaltiranja puta u Mikulićima

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Stari Bar“ prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Ostros“ prema prioritetu MZ

  - Izgradnja puta Ckla – granica sa Albanijom

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Šestani“ prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Crmnica“ prema prioritetu MZ

  - Asfaltiranje ulice u Sutomoru.

### Izgradnja parking prostora

  - Po DUP-u „Topolica I“

  - Parking u Sutomoru, pored Golog brda

  - Parking u Sutomoru, naselje Zelen

### Saobraćajna signalizacija

Ovim Programom obuhvaćeno je postavljanje silaznih rampi i vertikalne signalizacije za osobe smanjene pokretljivosti, a sve u skladu sa standardima. Takođe, planirana je zamjena zvučne semaforske signalizacije na dvije raskrsnice u Baru. Program signalizacije je urađen na osnovu dokumenta Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lokalnog Plana akcije u oblasti invalidnosti Opštine Bar.  Planirano je postavljanje nove semaforske konstrukcije i uređaja na raskrsnici Bulevara JNA, Ulice Jovana Tomaševića i Ulice barskih logoraša.

## Objekti javne rasvjete

## Modernizacija javne rasvjete ugradnjom odgovarajućih led svjetiljki

### Izgradnja

- Rasvjeta po programu MZ“Bar I“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ“Bar II“-Polje usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar III“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Spič“-Sutomore usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

- Rasvjeta po programu MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

### Rekonstrukcija

Nastavak rekonstrukcije javne rasvjete u gradskom i prigradskom dijelu grada, kao i na seoskom području sa promjenom svjetiljki u cilju smanjenja potrošnje utroška električne energije i poboljšanja i osavremenjavanja osvjetljenosti djelova grada, prigradskog dijela i seoskog prostora Opštine.

## Javni gradski objekti

### Izgradnja objekata

- IZGRADNJA GRADSKE KUĆE

Opis projekta: Objekat Gradske kuće nalazi se u starom  kulturnom jezgru Stari Bar, na oko 3km udaljenosti od centra grada. Objekat je od tri etaže (podrum, prizemlje i sprat), zauzima na parceli cca 120m2 i ukupne bruto površine je 310m2. U konstruktivnom smislu  ovakvi objekti su zidani sa armirano – betonskim ukrućenjima, dok je spoljna završna obrada planirana u duhu tradicionalnog za ovo područje, sa kamenim elementima na fasadi, pokrivanje crijepom, unutrašnja obrada je prilagođena samoj namjeni.

Uređenje terena je takođe planirano da se prilagodi ambijentalnoj cjelini, primjenjujući prirodne materijale – dominantan je kamen. Objekta je planiran da bude opremljen sa svim potrebnim instalacijama neophodnim za ovu vrstu objekta (instalacije jake i slabe struje, hidrotehničke instalacije i instalacije klimatizacije).

Nadležni za realizaciju: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 340.000,00€

- IZGRADNJA  DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

Opis projekta: U naselju Polje, u okviru prostora OŠ „Meksiko“, po DUP-u „Polje – Zaljevo“, potrebno je projektovati objekat u cilju pronalaženja sistematskog rešenja za adekvatan boravak djece sa posebnim potrebama.

Nadležni za realizaciju projekta: Nosilac projekta: Opština Bar, ostale nadležne institucije: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta.

Vrijednost investicije:1.390.000,00€

- REKONSTRUKCIJA KALDRME U STAROM BARU

Opis projekta: Planirana rekonstrukcija obuhvata intervenciju u dužini od cca 260m, površine cca 1900m2, sa ciljem da se ostvari jednobraznost po uzoru na staru kaldrmu kakva je bila prije više neplanskih intervencija. Topografija i struktura presjeka ulica u padu rješavana je za protok u prvom redu pješaka i kolskih zaprega preko nagnutih stepenastih profilacija, sa kojih se površina zadovoljavaju sve potrebne funkcije sadržaja objekata.

Naravno konstrukcija ulice od primijenjenih materijala izabranih kamenih pločnika i čeonih kamenih stepenica malih visina. Planirano stanje podliježe uputima i zahtjevima uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojim se definiše i po kojem je principu urađen projekat rekonstrukcijestarobarske kaldrme i u skladu sa tim formirani su stepenasti kaldrmisani prostori ulice sa padovima koji su pogodni za kretanja ljudi u prvom redu, pojedinih vozila i nadasve ostvarivih kontakata sa objektima uz kaldrmisanu ulicu.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 506.831,73€

- REKONSTRUKCIJA TRGA VLADIMIRA I KOSARE

Opis projekta: Trg predstavlja centralnu gradsku zonu u središnjem dijelu grada okružen ulicama: JovanaTomaševića prema jugo-zapadu, Vladimira Rolovića prema sjevero –zapadu i JovanaStojanovića prema jugo-istoku.

Koncept rekonstrukcije trga

Planiranim rješenjem trga,  trg ostaje mjesto okupljanja ali nove intervencije trebaju da daju još udobniji prostor i proizvedu nove atmosfere koje će građane Bara i druge posjetioce dodatno da motivišu da borave na trgu.

Sve intervencije su u skladu sa mediteranskom, odnosno atmosferom Jadrana, odgovarajućom materijalizacijom i bojama koje u svakom trenutku podsjećaju na atmosferu primorskog grada.

Trg Vladimira i Kosare služi kao svojevrstan “dnevni boravak” grada – kako zimi tako i ljeti. S tim na umu nove intervencije trebaju da obezbijede dodatni komfor – u odnosu na klimu, broj korisnika, dinamiku korišćenja i program.

Rekonstrukcija trga podrazumijeva intervencije koje se tiču unaprijeđenja komfora dok se kod programa trga i dizajna, odnosno projektovanja cjelina treba voditi postojećim strukturama i u njima naći uporište. Tako je neophodno zadržati kompletan zeleni fond, zadržati ključne programske odrednice “krug i kocka”, zone odmora i pješačke koridore.

Projektom su obrađene dve faze: prva faza – zona Trga Vladimira i Kosare sa prostorom parkinga prema ulici Jovana Stojanovića, parkinga i pješačke zone ispred stambeno – poslovnog objekta (zona obuhvata 6900m2) i druga zona – prostor pješačke zone sa druge strane stambeno – poslovnog objekta (zona obuhvata 1872m2).

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 600.000,00€

- IZGRADNJA DJEČIJIH IGRALIŠTA U URBANIM ZONAMA GRADA

Opis projekta: Lokacija se nalazi u okviru urbanističke parcele broj Z20, blok 2, zona B, u zahvatu DUP-a „Topolica Bjeliši“ – izmjene i dopune i formirana je od dijela katastarske parcele broj 5004/1, KO Novi Bar, Opština Bar. Kroz prostornu organizaciju i oblikovanje parka, se nastojalo da planirani uređeni teren zadovoljipotrebe budućih korisnika, učenike OŠ “Jugoslavija”, djecu iz vrtića “Bjeliši” kao i stanovnikeokolnih zgrada, kreirajući im savremen prostor za igru, odmor i relaksaciju prilagođen različitimuzrastima korisnika. Osnovna putanja kretanja kroz park se formira uvođenjem glavne pješačkestaze koja je postavljena u odnosu na intuitivno utaban pravac po kojem su se mještani kretaliprolazeći kroz prostor na kojem je planiran park.

U okviru parka su planirana dva ulaza uzimajućiu obzir poziciju parka u urbanom bloku, kao i odnos prema okolnim saobraćajnicama i objektima.

Paleta boja podloga i mobilijara je pažljivo odabrana kako bi dodatno upotpunila i poboljšalaboravak u parku i stvorila dinamičnu atmosferu. Park je direktno osunčan tokom cijelog dana, pa je neophodno uticati na stvaranje mikroklime nalokaciji. To se postže primjenom čeličnih pergola iznad klupa za sjedenje i sadnjom visokog drvećauz pješačku staz. Glavna staza dijeli park na dva segmenta u okviru kojih se javljaju prostori za kreiranje različitih zona kao što su prostori za socijalizaciju i rekreaciju različitih starosnih grupa.

Park je podijeljen u tri glavna segmenta, od kojih svaki ima različitu funkciju i to su:

- Amfiteatar: Prostor za učenje u prirodi, predstave i koncerte, izložbe i okupljanja.

- Centralna zona: Prostor za odmor i relaksaciju, piknik i uživanje u prirodi.

- Igralište: Prostor za igru i edukaciju djece sa različitim mobilijarom i diferenciranim zonama.

Kompletan park obogaćen je značajnim zelenim fondom, kako u količini tako i u vrstama, a u okviru lokacije predviđena je i adekvatna rasvjeta kao i mobilijar za odmor i relaksaciju. Zid koji se formira oko amfiteatra kreira privatnu zonu pogodnu za održavanje različitih manifestacija i okupljanja. Ovaj segment se nalazi u dijelu parka koji je blizu osnovne škole i vrtića, pa je koncept inspirisan mogućnošću održavanja časova u prirodi. U centralnoj zoni je formiran prostor koji je dijelom izdignut kreirajući padinu sa čijeg vrha se pružaju vizure na park. Različitom nivelacijom parka se postiže drugačija percepcija istog čime se stvaraju različiti doživljaji u prostoru. U zoni dječijeg igrališta formira se dinamičan zid sa konceptom učenja kroz igru na koji se aplicira edukativni sadržaj. Za funkcionalne potrebe ova tri segmenta planirani su građevinski radovi koji obuhvataju izvođenje određenih AB zidova koji formiraju ove cjeline, što je detaljno opisano u arhitektonskom i građevinskom projektu u okviru tehničke dokumentacije. Uz park se nalazi TS, prema kojoj je planirana ograda i visoko rastinje.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Vrijednost investicije: 207.800,00€

- IZGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA

Opis projekta: Jedan od problema u Baru je i nedostatak dječijih vrtića. Grupe u kojima su djeca su prevelike, a takođe vrtići su udaljeni od mjesta stanovanja. U cilju rješavanja ovog problema, Opština Bar je predložila izgradnju dječijeg vrtića na prostora DUP-a „Topolica-Bjeliši”.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata obavezuje raspisivanje javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija, za objekte za potrebe državnih organa, lokalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini.

Nadležni za realizaciju: Ministarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprava javnih radova, Opština Bar

Vrijednost investicije: Sredstva će biti utvrđena nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije.

- REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE I TRGA U SUTOMORU

Opis projekta:  Prva faza radova obuhvata trg sa zelenim površinama i rekreativnim zonama, kao i dijelove saobraćajnice „1b“ i obalnog šetališta, ukupne površine od oko 5.300 kvadratnih metara. Trg se nalazi se na sjeverozapadu cjelokupne obalne zone, a funkcionalno zaleđe predstavlja ključni javni prostor na ovom potezu.

Glavna intencija projekta je da spoji ova dva dijela i da se nesmetano odvija pješačka komunikacija. Jedan dio pješačke zone funkcionalnog zaleđa se nastavlja preko ulice, a dio pješačke veze se nastavlja uz samu saobraćajnicu. Obalno šetalište i trotoar imaju ukupnu širinu od 5m (2+3m) i popločavaju se vibroprešanim prefabrikovanim betonskim kockama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem.

U sklopu kontaktne zone šetališta ka plaži formirana su proširenja u vidu žardinjera s vidikovcima i klupama, amfiteatar, stepenište za silazak na plažu kao i rampa za silazak na plažu za lica smanjene pokretljivosti. Amfiteatar na trgu čini kaskadna armirano-betonska konstrukcija sa stepeništem na početku i kraju amfiteatra. Kolsko-pješačka površina širine 5,5m, koja služi za pristup objektima u zaleđu trga i povezuje saobraćajnicu 1a i 1b, obrađuje se vibroprešanim prefabrikovanim betonskim pločama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem. U sredini trga, između dva amfiteatra, projektovana je fontana sa mlaznicama u nivou trga, tako da kada se fontana isključi, ovaj dio trga se nesmetano koristi kao i ostatak prostora.

Nadležni za realizaciju projekta: JP „Morsko dobro“, Uprava javnih radova i Opština Bar.

Procjena budžeta projekta: 1.102.415,48€

- IZGRADNJA OBJEKTA AZILA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTNJE

Opis projekta:  Objekat azila planiran je na lokaciji koju čine katastarska parcele broj 7/1 sa pristupnim putem ostvarenim preko dijela kat.parcele 2720/2 KO Mišići. Lokacija se nalazi na samoj granici barske i budvanske opštine u neposrednoj blizini magistralnog puta. Objekat je projektovan kao prizemni, paviljonskog tipa i jednostavne forme. Novoplanirani objekat ima jednostavan oblik podređen glavnim funkcionalnim zahtjevima i zahtjevu da se na postojeće prirodno okruđenje što manje utiče.

Projektovan je kapacitet smještaja za 75-100 životinja, od čega su 4/5 psi, a 1/5 mačke. Bruto površina objekta je 521,40m2 i podijeljen je po funkciji u 3 cjeline:

• Objekat upravne zgrade:

blok A (Veterinarska ambulanta sa pratećim sadržajem) i

blok B (Administracija i prostor za zaposlene);

• Objekat za smjestaj pasa – 4/5 kaciteta:

izalatori za pse i

boksovi za grupni smještaj pasa i

• Objekat za smještaj mačaka – 1/5 kapaciteta:

izolatori za mačke i

grupni smještaj mačaka.

Takođe, u okviru predmetne parcele je predviđen prostor za istrčavanje pasa, odnosno boravak pasa na otvorenoj površini od 1000m2, kao i prostor za grobnu jamu.

U dijelu termotehnike predviđena je prostorija za privremeno odlaganje uginulih životinja – rashladna komora kapaciteta 3.2m2, koja se hladi na temperaturi cca 5◦C.

S obzirom da u nedostatku planske dokumentacije na predmetnoj lokaciji nije predviđena izgradnja hidrotehničke infrastrukture, projektom je planirano priključenje objekta na AB rezervoar za sanitarnu i hidrantsku mrežu, kao i na sopstveni bioseptik za tretman odpadnih voda.

Posebna pažnja usmjerena je na planiranje priključka na magistralni put, imajući u vidu specifičan položaja parcele u odnosu na isti. Predviđeno je jednosmjerno uključenje i isključenje sa lokacije kao jedino rješenje. Parkiranje je planirano unutar lokacije i to 5 PM i jedno PM za osobe smanjene pokretljivosti.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar

Procijenjena vrijednost investicije: 471.000,00€

- IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI

Opis projekta: Predviđeno je da se na prostoru škole u Mrkojevićima, u cilju razvoja sporta, izgradi hala koja bi imala multifunkcionalnu namjenu.

U okviru realizacije bi se natkrio prostor koji bi imao oko 800 m2 upotrebne površine, a koji bi zadovoljavao norme košarkaškog terena. Ovim bi se zadovoljila potreba dijela opštine za ovom vrstom sportskog sadržaja i sportova koji se mogu odvijati u njemu.

Procjena budžeta projekta: 703.000,00€

- IZGRADNJA GRANIČNOG PRELAZA U VIRPAZARU

Opis projekta: Državnom studijom lokacije “Virpazar”, zona “F” je rezervisana za izgradnju graničnog prelaza.

Na osnovu potpisanog sporazuma, Vlada Republike Crne Gore, donijela je zaključak  o otvaranju graničnog prelaza Virpazar na sjednici 22. jula 2004. godine i Odluku o otvaranju graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj  („Službeni list RCG”, broj 72/04). Ovom odlukom zadužena je Direkcija javnih radova da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi granični prelaz i stvori uslove za rad nadležnih službi.U okviru aktivnosti koje su zadate kako bi se realizovao Zaključak Vlade, definisan je Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta izgradnje graničnog prelaza. Na osnovu prethodno navedenog urađen je Glavni projekat.

Sjeverno od hotela „13. Jul“ i 120 metara od vodotoka rijeke Oraoštice planirana je lokacija graničnog prelaza za međunarodni putnički jezerski saobraćaj odnosno graničnog prelaza Luka Virpazar. Saglasno Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni i zahtjevima budućih korisnika luke zarealizaciju luke sa međunarodnim prelazom potreban je značajan manipulativni prostor i prostor za objekte sa odgovarajućim uslovima. U okviru Programa IPA CBC Italija Albanija Crna Gora, tematski projekti, u sklopu projekta Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost  Ministarstvu saobraćaja i pomorstva kao jednom od projektnih partnera odobrena su sredstva u iznosu od 2,44 miliona eura od kojih 85% predstavlja IPA kontribucija, a 366 hiljada eura je nacionalno kofinansiranje i namijenjena su za izgradnju Luke Virpazar.

Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija javnih radova, Vlada Crne Gore, Opština Bar

- REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE NA MAGISTRALNOM PUTU BAR – ULCINJ, U NASELJU ČELUGA (SKRETANJE ZA BOLNICU)

Opis projekta: U naselju Čeluga, udijelu gdje je saobraćaj jako frekventan, pogotovo u periodu turističke sezone, predviđena je rekonstrukcija raskrsnice, dijela magistralnog puta i puta prema bolnici,  koja omogućava bezbjednije odvijanje saobraćaja, bez zastoja.

Nadležni za realizaciju investicije: Uprava za saobraćaj, Opština Bar

Procijenjena vrijednost investicije: Sredstva će biti utvrđena nakon izrade projektno – tehničke dokumentacije.

- IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM

Opis projekta: Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20.09.2018. godine pokrenut je postupak izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice od naselja Ckla do graničnog prelaza sa Republikom Albanijom, u dužini od cca 1400m.

Projektne aktivnosti:Urađen i revidovan Glavni projekat saobraćajnice.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, Uprava javnih radova

Procijenjena vrijednost investicije: 690.226,00€.

- IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA U CENTRU GRADA

Opis projekta: Zbog velikog broja korisnika bicikala, javila se potreba za izgradnjom biciklističkih staza na području užeg centra grada. Trase biciklističkih staza bi bile definisane koridorima, koji bi bili u okviru izgrađenih pješačkih staza.

Nadležni za realizaciju investicije: Udruženje privrednika Bara, Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 400.000,00€.

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTNOG PRAVCA BAR – KAMENIČKI MOST – VLADIMIRSKE KRUTE

- Opis projekta: U avgustu mjesecu 2020. godine, zaključen je Sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije ovog regionalnog putnog pravca, između Opštine Bar, Opštine Ulcinj i Uprave za saobraćaj Crne Gore. Shodno sporazumu Opština Bar je opredijelila sredstva za ovu godinu za eksproprijaciju zemljišta u iznosu od 400.000,00€. Navedena sredstva će biti planirana i u Budžetu za 2022. godinu.

- Rekonstrukcija ovog putnog pravca, frekventnosti koji je dio puta koji vodi od Bara prema graničnom prelazu Sukobin, izrazite frekfentnosti pogotovo u ljetnjim mjesecima, omogućila bi učesnicima u saobraćaju bezbjedniju vožnju.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, Uprava za saobraćaj

- Procjenjena vrijednost investicije: 10.700.000,00€.

- REKONSTUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI

Opis projekta: Arhitektonske barijere, posebno primjetne kod ranije izgrađenih objekata, predstavljaju jedan od osnovnih problema sa kojima se susreću korisnici prostora, a posebno osobe smanjene pokretljivosti, te je stoga njihova rekonstrukcija i prilagođavanje  njihove pristupačnosti neophodno, a što će biti urađeno kroz ovaj projekat. Javni objekti moraju poštovati Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i na taj način obezbjediti kvalitetno obavljanje svih funkcija, potrebe zaposlenih koji mogu biti i osobe sa smanjenom pokretljivošću, kao i potrebe svih potencijalnih korisnika prostora.

Nadležni za realizaciju: Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 150.000,00€

- SANACIJA ODLAGALIŠTA „ĆAFE“

Opis projekta:Projekat je koncipiran sa ciljem da se sanira neuređeno odlagalište otpada u opštini Bar, koja se nalazi na lokalitetu Ćafe. Postojeća lokacija je godinama služila kao neuređeno odlagalčište otpada i na njoj se nalaze velike količine otpada. Potrebno je izvršiti sanaciju i revitalizaciju, čime bi se eliminisale decenijske crne ekološke tačke opštine Bar.

Nadležni za realizaciju projekta: Uprava javnih radova.

Procjena budžeta projekta: 3.300.000,00€.

- STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU POTHODNIKA I UREĐENJE URBANISTIČKIH PARCELA NA AUTOBUSKOJ STANICI U SUTOMORU

Opis projekta: Postojeća autobuska stanica, uz magistralni put M-1 nema adekvatne kapacitete i jedan je od uzroka čestih saobraćajnih zagušenja na magistralnom putu u ljetnjem periodu. Iz tog razloga potrebno je idejnim arhitektonskim rješenjem predvidjeti uređenje prostora i izgradnju pothodnika ispod jadranske magistrale.

Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Opština Bar, Uprava za saobraćaj, privatni partner.

Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom.

### Rekonstrukcija objekata

- Rekonstrukcija Doma kulture

- Rekonstrukcija Dvorca Kralja Nikole

- Rekonstrukcija objekata po MZ

## Pješačke staze i komunikacije

  - Uređenje – rekonstrukcija kaldrme u Starom Baru

  - Uređenje pješačke staze u Virpazaru prema željezničkoj stanici

  - Uređenje trga i pješačkih staza u Sutomoru

  - Uređenje spomenika kulture i spomen obilježja

  - Uređenje naziva ulica

  - Uređenje dječjih igrališta

  - Uređenje pješačke staze od kružnog toka kod bivše »Mimoze« do stambeno – poslovnog objekta investitora Pajković Gorana

### Parkovi i druge zelene površine

## 4.1 	Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica III«

## 4.2 	Uređenje parkova u naselju Šušanj, u zoni Morskog dobra

## 4.3 	Uređenje prostora oko gimnazije »Niko Rolović«

## 4.4 	Uređenje Golog brda i Tabije

## 4.5	Uređenje prostora na Virpazaru

## 4.6	Uređenje gradskih zelenih površina

## 4.7     Uređenje parka kod Doma kulture

## Elektroenergetska infrastruktura

### Trafostanice

- MBTS 10/0.4 kV „br. 5 – Nova“ 630 kVA u zoni „Aa“ po DUP-u „Ilino“

- MBTS 10/0.4 kV „br. 34 – Nova“ 630 kVA u zoni „M“ po DUP-u „Ilino“

- MBTS 10/04kV - Zaljevo

- TS „Čanj – kaptaža“ 10/04 kV 630kVA – Čanj

- TS „Polje“ Li – 14, 2x630 kVA 10/04 kV DUP „I faza privr. zone Bara“

- Kod Islamskog centra 10/04 kV 630 kVA

- TS „Bjeliši“ 10/04 kV,  2 x 1000 kVA

- TS „Veliki pijesak“ 10/04 kV, Ulica 91

## Hidrotehnička infrastruktura

### Vodovodna mreža

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Veliki Pijesak – nastavak

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Šušanj

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići

- Izgradnja vodovodnih priključaka za investitore koji su platili naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mandarići

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Podsustaš

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Zaljevo – Ronkula

- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Haj – Nehaj, Sutomore

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Ilino

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“, dužina cca 260m

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S12“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (za urbanističke parcelame A6-UP1 i A3-UP9)

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnce „ulica S15“ sa parking mjestima, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica S19“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“

- Izgradnja vodovodne mreže po UP „Bjeliši I“ (za objekte „Avista Realty“)

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 3“,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ po DUP-u „Ilino“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 2“, između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobraćajnice po DUP-u „Ilino“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, između zona „J“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

- Izgradnjavodovodne mreže u saobraćajnice „A71-A106-A124-A98-A111-At172“ dužine cca 500m, u zoni „A“, prema planskom dokumentu DUP-u „Sutomore centar“ (kod hotela „Sato“)

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“

### Fekalna kanalizacija

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“, dužine cca 280m

  - Izgradnja fekalne mreže po UP „Bjeliši I“ (za objekte „Avista Realty“)

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 3“,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“)

  - Izgradnja fekalne mreže u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 2“, između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobraćajnice po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, između zona „J“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izrada projektno – tehničke dokumentacije i izgradnja fekalne kanalizacione mreže u trupu „ulice 8“  od postojaćeg kolektora do željezničke pruge, dužina cca 390m

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene I dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“

### Atmosferska kanalizacija

  - Rješavanje odvoda atmosferskih voda kod Bolnice

  - Rješavanje atmosferskih voda u ulici Jovana Tomaševića

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Bjeliši

  - Regulisanje atmosferskih voda u Sutomoru – autobuska stanica

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Žukotrlica

  - Izgradnja atmosferske kanalizacije u saobraćajnici sa parkinzima po DUP-u    „Topolica I“, u zoni „C“, (kod Doma penzionera), dužina saobraćajnice cca 55m

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice za pristup objektima na katastarskoj parceli broj 6068 KO Novi Bar

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 1“ i dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od priključka na magistralu kod Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 3“,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“)

  - Izgradnja atmosferskemreže po UP „Bjeliši I“ (za objekte „Avista Realty“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 2“, između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobrać. po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, između zona „J“ i „I“, po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene I dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška)

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici – ulice Bratstva i jedinstva sa priključkom na magistralni put M2.4 prema DUP-u „Veliki Pjesak“

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“

  - Izgradnja cijevi za atmosferske vode u naselju Šušanj – prema Kurpejovićima

### Postrojenja i ispusti za tretman otpadnih voda

  - Izgradnja podmorskog ispusta na Velikom Pijesku

  - Rekonstrukcija postrojenja na Virpazaru

## Tretman čvrstog otpada

### Odlagalište i reciklažni centar

- Nastavak sanacije odlagališta „Ćafe“

- Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji kod stare škole „Meksiko“

## Održavanje komunalnih objekata i infrastrukture

### Rekonstrukcija i adaptacija lokalnih puteva po programu i prioritetima MZ

  - Trotoari na gradskom području, pješačke staze i parkirališta u skladu sa standardima koji se odnose na kretanje lica sa invaliditetom

  - Asfaltiranje saobraćajnica po programu mjesnih zajednica

  - Regulacije kanala po vodotocima u mjesnim zajednicama

  - Nabavka i ugradnja polupodzemnih kontejnera i posuda za odlaganje otpada

### Održavanje vodotokova

  - Regulacija potoka Rikavac

  - Uređenje korita rijeke Željeznice

  - Čišćenje Đedovića potoka i njegova regulacija

  - Regulacija korita Rena od pruge do mora

  - Regulacija Suvog potoka

## Program uređenja po mjesnim zajednicama

|  | ## M.Z. „BAR I“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Adaptacija gradskog trga Vladimir i Kosara |
|  | Izrada glavnog projekta izgradnje bazena na Topolici |
|  | Sprovođenje Javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje i izrada idejnog rješenja za izgradnju dječijeg vrtića na Topolici – višegodišnja investicija Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta i Opštine Bar |
|  | Opremanje igrališta za djecu i omladinu na platou između „Spuških“ i „Pristanskih“ zgrada, sa sportskim mobilijarom i pionirskog parka |
|  | Izgradnja saobraćajnice sa parkingom u zoni „E“, DUP„Topolica I“ |
|  | Izgradnja saobraćajnica po DUP-u „Topolica III“ |
|  | Adaptacija Ulice Jovana Tomaševića |
|  | Adaptacija Ulice Jovana Stojanovića |
|  | Uređenje fasada zgrada u centru grada |
|  | Izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove bolnice u Baru |
|  | Izrada izmjene i dopune planskih dokumenata |
|  | Rekonstukcija semaforske signalizacije |
|  | Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica III« |
|  | Izrada projekta rekonstrukcije Doma kulture |
|  | Uređenje parka kod Doma kulture |
|  | Izrada projekta rekonstrukcije dvorca Kralja Nikole |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete duž šetališta Kralja Nikole |
|  | Regulacija ušća rijeke Željeznice |

|  | ## M.Z. „BAR II“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama |
|  | Rekonstrukcija Jadranske magistrale kod skretanja za bolnicu |
|  | Projekat geoloških ispitivanja tunela na Volujici |
|  | Rekonstrukcija (proširenje) Ulice Marka Sekulića |
|  | Nabavka i ugradnja dva saobraćajna ogledala |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po priorit. zahtjevima i programu MZ |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija NN mreže i javne rasvjete po prioritetima MZ |

|  | ## M.Z. „BAR III“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izmjene DUP-a “Topolica IV“ |
|  | Potporni zid kod mosta Đinovića – nastavak |
|  | Sanacije ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: saobraćajnica, hidrotehničkih instalacija) |
|  | Sanacija puteva u naselju Stara ambulanta, naselju Bjeliši, ulica Bjeliška |
|  | Regulacija i čišćenje kanala Rena |
|  | Izgradnja javne rasvjete po DUP-u „Topolica IV“ |
|  | Proširenje ulaza u naselje Sokolana |
|  | Zamjena stubne trafostanice sa novom, u blizini zgrade Lekića – Bjeliška ulica |

|  | ## M.Z. „BAR IV“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izgradnja raskrsnice u Bjelišima kod objekta „Bomako“ |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dok. za područje MZ i donošenje novih |
|  | Izvođenje radova u mjesnoj zajednici (izgradnja saobraćajnice, kanalizacije, regulacija potoka kod objekta MZ) |
|  | Regulacija i čišćenje korita rijeke Rena sa eventualnim natkrivanjem |
|  | Nastavak radova javnoj rasvjeti po prioritetima usaglašenim sa MZ |
|  | Asfaltiranje saobraćajnica u ul. Zubački put |
|  | Čišćenje i sanacija kanala: - betoniranje kanala od Zaganjora do Boškovića. |
|  | Održavanje, sanacija i izgradnja puteva kroz mjesnu zajednicu: Sutormanska ulica, Zubački put, Ulica Vitorija Paganinija, krak Burtaiške ulice, Ulica Vojvode Maša Vrbice. |
|  | Postavljanje saobraćajne signalizacije, oznake za brojeve kuća, ležeći policajci – usporivači brzine, ogledala. |
|  | Izrada projekata i izgradnja kanalizacione mreže za: - Ulicu Taraboških junaka, - Ulicu Pavla Rovinskog, za dio naselja Popovići – ispod ulice Stara pruga - Sutormanska ulica – od Labovića do Tršanjskog potoka, - Ulicu Rufima Boljevića, - Jovovića brijeg. |
|  | Rekonstrukcija vodovodne mreže po programu mjesne zajednice |
|  | Rješavanje problema kanala Rena, kod Mila Dragovića (hidrotehn. cijevi sijeku kanal Rene i smanjuju protok vode, što dovodi do plavljenja ulica i objekata). |

|  | ## M.Z. „BAR V“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Sanacija i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu MZ |
|  | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
|  | Probijanje puta Vidikovac – crkva Sv. Venerande i asfaltiranje istog |
|  | Adaptacija puta prema Marinovićima (200m) |
|  | Nastavak asfaltiranja puta u Mikulićima |
|  | Asfaltiranje parkinga (250m2) kod Crkve Sv Nikole u Zupcima (lokalno groblje) i platoa kod Crkve Sv. Jovana |
|  | Proširenje dva mosta na Zubačkom putu |
|  | Izvođenje ostalih građevinskih zahvata (po potrebi) na području MZ usaglašenim sa Opštinom |

|  | ## M.Z. „ŠUŠANJ“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Regulacija atmosferskih voda u Jadranskojulici |
|  | Asfaltiranje Ulice Toma Oraovca u dužini od 430m |
|  | Asfaltiranje astavka dijela ulice Barjamovića, od kuće Vučetića do kuće Bojovića u dužini od 450m |
|  | Izgradnja kanalizacije po DUP-u „Zona rezerve“ u dužini od 190m |
|  | Izgradnja podzemnog pješačkog prolaza u Šušanju |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje MZ (DUP „Šušanj“, DUP „Žukotrlica–tur. kompleks“, DUP „Ratac-Z. Pojas“, DUP „Ilino“) |
|  | Izgradnja saobraćajnica u naselju Ilino |
|  | Nastavak kanalizacije u Ilinu „K-1-K-2“ (kod kuća Matkovića i Lalića) do stajališta |
|  | Ugradnja prepumpne stanice u sklopu „Rezervoara 2“ za naselje Vitići i Peranovići |
|  | Izrada projekta kanalizacije duž ulice Josipa Sladea (od stajališta Raiexport do kuće Dajkovića i lijevo do kuće Rmuša) |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuća Kneževića, Petrova do Đukovića |
|  | Izgradnja vodovodne mreže – Šušanj |
|  | Nastavak uređenja prostora zaleđa plaže na Žukotrlici |
|  | Završetak regulacije i čišćenja korita rijeke Željeznice |
|  | Izgradnja ulične rasvjete i niskonaponske mreže po prioritetima MZ |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po priritetnim zahtjevima i programu MZ: - - ulica kod zgrade Babovića, - - ulica prema groblju kod crkve Sv. Petke, - - ulica prema Gromanićima, V i VI ulica u naselju Zeleni pojas, - - ulice za naselje Peranovići, ulica kod kuće Jukića i Paladina, - - ulica u naselju Radičevići (kod stare škole), - - ulica Josipa Sladea (od stajališta Raiexport do kuće Dajkovića i lijevo do Rmuša), - prodavnice „LAV“ i krak prema Bujkovićima, ulica Knjeginje Zorke |
|  | Čišćenje i sanacija korita potoka Đedovića i Strahote |

|  | ## M.Z. „STARI BAR“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Uređenje i rekonstrukcija kaldrme od pijace do Starog grada |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice (DUP „Gornja Čeluga“, DUP „Stari Bar“, DUP „Zaljevo“, DUP „Industrijska zona Goran“, UP “Stambeni kompleks Belveder“) |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: objekta mjesne zajednice, vodosnabdijevanje Zaljeva, sanacija mosta u Zaljevu, projekat atmosferskog odvoda Donje Zaljevo) |
|  | Održavanje vodotokova i izgradnja potpornih zidova |
|  | Adaptacija ulice (izrada potp. zida) u Ulici dr Josipa Pere – Gornja Čeluga |
|  | Prekrivanje potoka kod Ikovića u Mahalu |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po prioritenim zahtjevima i programu MZ |
|  | Uređenje potoka sa proširenjem puta od kuće Dedića prema magistrali u naselju Gusta u dužini od cca 50m |
|  | Sanacija korita rijeke Rikavac na više lokacija |
|  | Izrada kanala za atmosfersku kanalizaciju u naselju Zaljevo – kod tunela |
|  | Izgradnja gradske kuće u Starom Baru |
|  | Izgradnja javnog toaleta u Starom Baru |
|  | Izrada projekta proširenja Šantanovog mosta |
|  | Postavljanje ulične rasvjete od pijace do kapije bolnice i od Belvedera do bolnice |

|  | ## M.Z. „SPIČ“ – SUTOMORE |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada projekta podhodnika u Sutomoru |
|  | Izgradnja i rekonstrukcij saobraćajnice od hotela „Sato“ do autobuske stanice |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice |
|  | Asfaltiranje putnih pravaca prema Gornjim Đurmanima |
|  | Adaptacija Vidikovačke ulice |
|  | Izgradnja ulice prema investitoru D. Pejanoviću |
|  | Izrada projekta regulacije potoka od Rutke do hotela „Sato“ |
|  | Izgradnja javne rasvjete oko škole |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže za Čanj |
|  | Izgradnja javne rasvjete po prioritetima mjesne zajednice |
|  | Izgradnja saobraćajnice u Čanju |
|  | Izrada turističke signalizacije na lokalitetu Haj Nehaj preko TO Bar i tvrđava Tabija |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu MZ |

|  | ## M.Z. „MRKOJEVIĆI“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: fiskulturna sala, saobraćajnice na Velikom Pijesku, projektna dokumentacija za vodosnabdijevanje za naselja Veliki Pijesak, Sveti Ivan, Mala Volujica, Gorana ) |
|  | Početak rekonstrukcije regionalnog puta R.21 puta Bar – Kamenički most – V. Krute |
|  | Izgradnja drugog dijela ulice Bratstva i jedinstva |
|  | Izgradnja školske sale u Mrkojevićima |
|  | Izgradnja sportskog terena u Kovačevićima |
|  | Nastavak rekonstrukcija puta Gorana-Utjeha |
|  | Rješavanje rasrksnice sa Jadranskom magistralom na Velikom Pijesku |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice 3 na Velikom Pijesku koja spaja Jadransku magistralu sa priobalnim dijelom naselja u dužini od cca 500m. |
|  | Izgradnja saobraćajnice od hotela “Kalamper” do hotela “Ruža vjetrova” (200m) |
|  | Sanacija ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu MZ: - Put Seferovići-Kadići-Perazići, - Put Spahije-Kurtovići-Muslići, - Put Mačkići-Seferovići - Put Vulići, - Ostali putevi po prioritetima mjesne zajednice |
|  | Rekonstrukcija NN mreže |
|  | Izgradnja i rekonstr. javne rasvjete po prioritetima MZ usaglašenim sa Opštinom Bar |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Postavljanje sabraćajne signalizacije (saobraćajnih znakova i usporivača brzine) |
|  | Izgradnja igrališta – sportskog terena na katastarskoj parceli broj 741/1 KO D. Voda |

|  | ## M.Z. „CRMNICA“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada projekta i izgradnja luke u Virpazaru |
|  | Izrada projekta i uređenje kaldrme u Virpazaru |
|  | Sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice |
|  | Asfaltiranje puta prema Pristanu, Pješačac prema plaži |
|  | Rekonstrukcija seoske vodovodne mreže usaglašene sa JP „ViK“ |
|  | Sanacija NN mreže po prioritetima MZ usaglašenim sa Opštinom Bar i CEDIS-om |
|  | Izgradnja parking prostora na Virpazaru |
|  | Rekonstrukcija mosta prema Dupilu |
|  | Izgradnja j. rasvjete u selima u kojima nije izgrađena-Komarno, Dabovići, Gluhi Do |
|  | Rekonstrukcija j. rasvjete po prioritetima MZ (Dabovići, Gluhi Do) |
|  | Asfaltiranje puta u selu Limljani (850m) |

|  | ## M.Z. „OSTROS“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izgradnja saobraćajnice Ckla – granični prelaz sa Republikom Albanijom |
|  | Izgradnja i rekonstr. javne rasvjete po prioritetima MZ usaglašenim sa Opštinom Bar |
|  | Rekonstrukcija NN mreže na području mjesne zajednice |
|  | Asfaltiranje i sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima |
|  | Adaptacija prostorija mjesne zajednice |

|  | ## M.Z. „ŠESTANI“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada planske dokumentacije za područje mjesne zajednice (izrada UP Murići) |
|  | Rekonstrukcija NN mreže |
|  | Asfaltiranje puta u Gornjim Murićima (cca 20m) |
|  | Asfaltiranje puta u Livarima – zaseok Dobreci (300m) |
|  | Opremanje prostorija mjesne zajednice u selu Đuravci |
|  | Probijanje puta do crkve u selu Marvučići |
|  | Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gornji Šestani |
|  | Asfaltiranje puta u Livarima |

IZVORI FINANSIRANJA

# Potrebna sredstva za realizaciju Programa, izvor i dinamika priliva sredstava za finansiranje realizacije Programa, troškovnik uređenja građevinskog zemljišta po pojedinim stavkama Programa.  Imajući u vidu da Opština Bar još uvijek nije dobila zvanične odgovore od pojedinih subjekata koji učestvuju u  realizaciji Programa, ukupno planirana sredstva za realizaciju istog su prosto stvar procjene i data su u tabeli koja slijedi.

## Planirana sredstva za realizaciju Programa: 15.160.000,00€

|  | IZVORI SREDSTAVA | Iznos (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sredstva planirana budžetom Opštine za 2022. godinu | 9.730.000,00 |
| 2. | Uprava javnih radova – saobraćajnica Ckla - granični prelaz sa Republikom Albanijom | 430.000,00 |
| 3. | Uprava javnih radova – objeka za djecu sa posebnim potrebama | 390.000,00 |
| 4. | Uprava javnih radova – projekat dječijeg vrtića u Baru | 20.000,00 |
| 5. | Ministrstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta – rekonstrukcija Doma kulture | 170.000,00 |
| 6. | Uprava javnih radova – uređenje trga u Sutomoru | 215.000,00 |
| 7. | JP „Morsko dobro“ – uređenje trga u Sutomoru | 735.000,00 |
| 8. | Uprava za saobraćaj – put Bar-Kamenički most | 500.000,00 |
| 9. | Uprava za saobraćaj – projekat puta Vladimir-Ostros | 30.000,00 |
| 10. | Ministarstvo kapitalnih investicija IPA - Virpazar | 2.440.000,00 |
| 11. | Ostalo - učešće javnih preduzeća: JP„Regionalni vodovod“, CEDIS, učešće državnih institucija, učešće građana preko M.Z. i drugi izvori prihoda | 500.000,00 |
|  | U K U P N O | 15.160.000,00 |

### Struktura prihoda iz budžeta Opštine

|  | O P I S | Plan za 2022. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada za kom. opremanje građ. zemljišta-privremeni objekti | 200.000,00 |
| 2. | Naknada za komunalno opremanje građ. zemljišta-komunalije | 4.500.000,00 |
| 3. | Naknada za urbanu sanaciju i dr. izvori prihoda u skladu sa zakonom | 500.000,00 |
| 4. | Posebna naknada na investicije | 100.000,00 |
| 5. | Sredstva prenesena iz prethodnog perioda | 2.000.000,00 |
| 6. | Prihod od prodaje nepokretnosti | 1.000.000,00 |
| 7. | Kapitalne donacije u korist budžeta | 200.000,00 |
| 8. | Sredstva operativnog budžeta | 1.230.000,00 |
|  | U K U P N O | 9.730.000,00 |

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU PRIVREMENIH OBJEKATA..................................................................200.000,00 €

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - KOMUNALIJE................................................................................................................4.500.000,00 €

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-komunalije planirana je da se ostvari po već zaključenim ugovorima iz prethodnog perioda, kao i novim ugovorima po istom osnovu u 2022. god. Takođe, određeni priliv po ovom osnovu očekuje se po izvršenju sudskih presuda prema investitorima koji su tuženi po osnovu neizmirenja obaveza za komunalno opremanje.

- NAKNADA OD LEGALIZACIJE I DRUGIH IZVORA PRIHODA U SKLADU SA ZAKONOM.........................................................................................................................500.000,00 €

- POSEBNA NAKNADA NA INVESTICIJE.............................................................100.000,00 €

- PRIHOD OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI-ZEMLJIŠTA TJ. KUPOVINE I KOMPLETIRANJA URBANISTIČKIH PARCELA...........................................1.000.000,00 €

- SREDSTVA PREESEA IZ PRETHODNOG PERIODA.................................2.000.000,00 €

Program uređenja prostora obuhvata prodaju urbanističkih parcela i prodaju katastarskih parcela u cilju privođenja prostora namjeni tj. kompletiranja urbanističkih parcela. Planirana je prodaja urbanističkih parcela u zahvatu DUP-ova: „Topolica – Bjeliši“, „Topolica IV“, „Sutomore – centar“, „Zelen“ i drugih po zahtjevu investitora. Iskazano je interesovanje investitora za kompletiranje urbanističkih parcela u zahvatu DUP-ova „Sutomore – centar“, „Ilino“, „Veliki Pjesak“, „Topolica IV“, „Topolica III“.

## Plan utroška sredstava iz sopstvenih prihoda

| Izdaci za lokalnu infrastrukturu: | 6.130.000,00€ |
| --- | --- |

- Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)												 1.800.000,00€

- Rasvjeta i elektrosnadbjevanje																			230.000,00€

- Vodosnabdijevanje																							100.000,00€

- Kanalizacija i kolektori																					150.000,00€

- Otkup zemljišta za planirane investicije															 1.950.000,00€

- Izdaci za ugovorene obaveze																		 1.900.000,00€

| Izdaci za građevinske objekte | 1.000.000,00€ |
| --- | --- |

| Izdaci za uređenje zemljišta | 1.000.000,00€ |
| --- | --- |

- Uređenja																									   700.000,00€

- Planska i projektna dokumentacija																   300.000,00€

| Izdaci za opremu | 300.000,00€ |
| --- | --- |

| Izdaci za investiciono održavanje: | 1.100.000,00€ |
| --- | --- |

- Investiciono održavanje lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva realizovaće se u skladu sa opštinskom odlukom o kategorizaciji puteva.

- Lokalni putevi i ulice u naselju ……………………………..…….…..…... 750.000,00€

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ„Bar I“ usaglašenih sa Opštinom,.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar II“-Polje usaglašenih sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Bar III“ usaglašenih sa Opštinom ,.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Spič“-Sutomore usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Mrkojevići“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ„Crmnica“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Ostros“ usaglašenim sa Opštinom.

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Šestani“ usaglašenim sa Opštinom.

- Investiciono održavanje – ostalo ……………….......……………………..350.000,00 €

- Sanacija zidova i čišćenje korita rijeke Željeznica

-  Ostalo po potrebi

Realizacija svih planiranih investicija i radova zavisiće od dinamike priliva sredstava kapitalnog budžeta Opštine Bar za 2022. godinu.

Pored sredstava planiranih kapitalnim budžetom Opštine Bar za 2022. godinu, Program će se realizovati i iz sredstava Vlade Crne Gore namijenjenih za izgradnju saobraćajnica i drugih objekata koja se realizuju preko Uprave javnih radova, Uprave za saobraćaj, sredstava državnih i lokalnih javnih preduzeća i sredstava međunarodnih fondova.

U realizaciji projekata hidrotehničkih instalacija planirano je značajno učešće i J.P. »Regionalni vodovod«, učešće građana, učešće inostranih i domaćih NVO.

## Dinamika utroška sredstava

Dinamika realizacije Programa uređenja prostora za 2022. godinu sprovešće se po postupcima javnih nabavki i u skladu sa FIDIC standardima. Opština Bar će u propisano utvrđenom roku donijeti Plan javnih nabavki za 2022. godinu i isti objaviti na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore, čime će biti utvrđena dinamika realizacije Plana za 2022. godinu, za realizaciju Programa gdje je nosilac aktivnosti Opština Bar.

Ostali subjekti – nosioci aktivnosti Programa uređenja prostora, dostavili su opredjeljenje da navedene projekte realizuju u 2022. godini, ali isti nijesu dostavili precizne podatke o realizaciji programa.

## Elementi za vrijednovanje uređenja prostora

Ovim Programom se utvrđuju za 2022. godinu: prosječni troškovi uređivanja građevinskog zemljišta, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,granicezona položaja zemljišta prema stvorenim prednostima u pogledu izgrađenosti i uređenosti prostora i korektivni faktori zona.

## Prosječni troškovi uređivanja

Po osnovu dostupnih parametara, kao i po osnovu planiranih infrastrukturnih ulaganja kako sa stanovišta države, Opštine i svih subjekata, proističe da su prosječni troškovi uređenja za 2022. godinu 70 €/m², odnosno zadržavaju se na nivou iz 2012. godine i određeni su Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

## Zone i korektivni faktori

Stepen uređenosti građevinskog zemljišta se utvrđuje u zavisnosti od njegovog položaja i obima komunalne opremljenosti i iskazuje se kroz zone i odgovarajući koeficijenat za svaku zonu (KZ). Zone se određuju prema katastarskim parcelama iskazanim u elektronskoj formi na digitalnoj mapi koja je sastavni dio važeće Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

Za svaku zonu se utvrđuje koeficijent korekcije naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i to:

| zona I | 1,80 |
| --- | --- |
| zona II | 1,60 |
| zona III | 1,40 |
| zona IV | 1,00 |
| zona V | 0,80 |
| zona VI | 0,60 |
| zona VII | 0,00 |

Program uređenja prostora ne uređuje zone, već je to stvar posebnih odluka, a u ovom Programu su naznačeni koeficijenti i zone iz Odluke koja se primjenjuje.

U skladu sa članom 16, stav 6, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ostvareno je učešće javnosti za donošenje Programa uređenja prostora.

S obzirom da bespravni objekti, u najvećem broju slučajeva, nijesu izolovani u odnosu na legalne objekte, samim tim ni komunalno opremanje za legalne i bespravne objekte ne može se razdvajati. Iz tog razloga, stavke iz Programa uređenja prostora odnose se i na urbanu sanaciju lokacija predviđenih ovim Programom.

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj: 030-016/21-559                           							PREDSJEDNICA SO

Bar,  17.12.2021. godine           									  mr Milena Božović s.r.

Урбанистичка зона.