O P Š T I N A  B A R

PROGRAM  UREĐENJA PROSTORA

ZA 2023. GODINU

- PREDLOG   -

Bar, decembar 2022. godine

S A D R Ž A J

UVOD……………………………………….............................................................................4

PRIPREMA ZA IZGRADNJU................................................................................................5

PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA...............................................................................................5

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.............................................................................6

KOMUNALNO OPREMANJE...............................................................................................8

SAOBRAĆAJNICE

GRADSKE SAOBRAĆAJNICE.............................................................................................8

IZGRADNJA PARKING PROSTORA.................................................................................18

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA.....................................................................................18

OBJEKTI JAVNE RASVJETE

IZGRADNJA.......................................................................................................................18

REKONSTRUKCIJA...........................................................................................................18

JAVNI GRADSKI OBJEKTI

IZGRADNJA OBJEKATA....................................................................................................19

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA.......................................................................................25

PJEŠAČKE STAZE I KOMUNIKACIJE...............................................................................25

PARKOVI I DRUGE ZELENE POVRŠINE..........................................................................25

## ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

TRAFOSTANICE................................................................................................................25

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

VODOVODNA MREŽA.......................................................................................................26

FEKALNA KANALIZACIJA.................................................................................................27

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA......................................................................................28

POSTROJENJA I ISPUSTI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA...........................................29

TRETMAN ČVRSTOG OTPADA

ODLAGALIŠTE I RECIKLAŽNI CENTAR...........................................................................29

ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA LOKALNIH PUTEVA PO PROGRAMU I PRIORITETIMA KOJE ODREDE MJESNE ZAJEDNICE……………………………….……29

ODRŽAVANJE VODOTOKA..............................................................................................29

PROGRAM UREĐENJA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA

MZ „BAR I“..........................................................................................................................29

MZ „BAR II“.........................................................................................................................30

MZ „BAR III“ .......................................................................................................................30

MZ „BAR IV“........................................................................................................................30

MZ „BAR V“ – SUTORMAN................................................................................................31

MZ „ŠUŠANJ“ ....................................................................................................................31

MZ „STARI BAR“................................................................................................................33

MZ „SUTOMORE – SPIČ“..................................................................................................33

MZ „MRKOJEVIĆI“.............................................................................................................34

MZ „CRMNICA – VIRPAZAR“.............................................................................................35

MZ „OSTROS“....................................................................................................................35

MZ „ŠESTANI“ ...................................................................................................................36

IZVORI FINANSIRANJA

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA................................................37

STRUKTURA PRIHODA IZ BUDŽETA OPŠTINE..............................................................37

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA IZ SOPSTVENIH PRIHODA…………….........................38

DINAMIKA UTROŠKA SREDSTAVA................................................................................40

ELEMENTI ZA VREDNOVANJE UREĐENJA PROSTORA..............................................40

PROSJEČNI TROŠKOVI UREĐENJA...............................................................................40

ZONE I KOREKTIVNI FAKTORI........................................................................................40

# UVOD

Program uređenja prostora Opštine Bar urađen je u skladu sa članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) kojim je propisano da će se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore primjenjivati odredbe člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG’’ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14). Članom 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list  CG’’, br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14) propisano je da skupština lokalne samuprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz člana 65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. S tim u vezi, Program sadrži: vrste i obim poslova koji će se realizovati u godini za koju se Program donosi – po urbanističkim zonama i infrastrukturnim i drugim sistemima, nosioci poslova i zadataka na realizaciji Programa.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje.

Članom 64 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a u vezi sa članom 241 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuvata:

- rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije;

- preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

- rušenje postojećih objekata i uređenja i uklanjanja materijala, kao i premještanje postojećih nadzemih i podzemnih instalacija.

Odredbama člana 65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), u vezi sa članom 241 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 – ispravka i 82/20), propisano je da komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređenje infrastrukture, a naročito:

1) komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu (magistralnih, primarnih i sekundarnih objekata i vodova: elektro, vodovoda i kanalizacija, atmosferske kanalizacije, telekomunikacionih, radiodifuznih i drugih objekata i instalacija);

2) puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju;

3) zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkihstaza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja;

4) deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala;

5) priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.

## Priprema za izgradnju

Priprema građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju objekata obuhvata, naročito:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,

- izradu tehničke i druge dokumentacije,

- preduzimanje mjera zaštite kulturnog dobra i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta,

- rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala,

- premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija,

- preduzimanje mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena

radovima na pripremi zemljišta.

Odredbom člana 16, stav 5, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u vezi sa članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, propisano je da Program sadrži i mjere, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, u odnosu na objekte izgrađene suprotno zakonu.

Bespravni objekti koji su izgrađeni na opštinskom zemljištu, a uklopljeni u važeće planske dokumente detaljne razrade, za iste se u skladu sa citiranim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata može pokrenuti postupak legalizacije, tj. otkupiće se zemljište u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

Komunalnu infrastrukturu (saobraćajnu, hidrotehničku i dr.) koju je Opština Bar izgradila prije donošenja detaljnih planskih dokumenata, koja  uklopljena u međuvremenu donijete planske dokumente detaljne razrade, obuhvaćena je ovim Programom u dijelu izrade planske i projektne dokumentacije za rekonstrukciju iste.

### Pribavljanje zemljišta

| Zona | Naziv | Opis |
| --- | --- | --- |
| Sve zone | Otkup zemljišta u cilju privođenja prostora namjeni shodno detaljnim urbanističkim planovima na područjima naselja Sutomore, Bjeliši, Topolica III, Topolica IV, Ilino, Pečurice/Veliki Pijesak, tj. na onim prostorima za koji je već urađena projektna dokumentacija ili je postupak izrade u toku i gdje je utvrđen javni interes. Ustupanje zemljišta od strane vlasnika u cilju izgradnje infrastrukture. Kod određenog broja vlasnika zemljišta postoji spremnost da se zaključe ugovori o poklonu dijela zemljišta u cilju izgradnje saobraćajnica. |  |
|  | Ukupno: | ≈ 65.500 m2 |

Ova stavka je posebno važna jer predstavlja osnov za rješavanje fazne relizacije DUP-ova, kao i ishoda sudskih odluka, a u vezi sa privođenjem prostora namjeni.

## Izrada tehničke dokumentacije

## Projektno – tehnička dokumentacija će se finansirati iz sredstava Budžeta Opštine Bar, donatorskih sredstava investitora, sredstava državnih institucija i međunarodnih fondova.

| Zona | Naziv |
| --- | --- |
| Bar I | Projekat izgradnje bazena u Baru |
| Bar I | Projekat rekonstrukcije Doma kulture |
| Bar I | Projekat rekonstrukcije dvorca Kralja Nikole |
| Bar I | Projekat regulacije kanala Rena – DUP “Topolica I“ i DUP„Topol. IV“ |
| Bar I | Projekat izgradnje saobraćajnice po DUP-u „Topolica III“ |
| Bar I | Projekat izgradnje dijela ulice „T2“ sa pratećom infrastr. uz korito rijeke Željeznice, zona „C“, blok 5, DUP „Top. III“ za priključ. obj. „Asix Comp.“ |
| Bar I | Projekat izgradnje ulice „TB4“ sa pratećom infrastrukturom u zoni „C“, blok 3, po DUP-u „Topolica–Bjeliši“ |
| Bar I | Projekat izgradnje dijela ulice „TB11“ sa pratećom infrastrukturom u zoni „A“, po DUP-u „Topolica–Bjeliši“ |
| Bar I | Projekat izgradnje saobraćajnice sa obostranim parkinzima i pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a „Topolica I“ – iza zgrade Pivnice |
| Bar I | Projekat rekonstrukcije pješačke staze između restorana Knjaževa bašta i Doma kulture u zahvatu DUP-a „Topolica I“ |
| Bar I | Projekat izgradnje parkinga u Ulici J. Tomaševića kod Doma kulture |
| Bar I | Projekat izgradnje pješačke staze u Ulici M. Tita kod Doma kulture |
| Bar I | Projekat uređenja terena u zoni „C“ DUP „Topolica I“- iza zgrade potkovice |
| Bar I | Projekat rekonstrukcije ulice sa obostranim parkinzima u J. Tomaševića (od Ul. B. Čalovića do ul. J. Stojanovića) |
| Bar I | Projekat izgradnje multifunkc. sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici |
| Bar I | Projekti pješačkih staza u gradskom jezgru |
| Bar I | Projekat dječjeg vrtića u Baru |
| Bar I | Projekat uređenja parka kod gimnazije |
| Bar II | ## Projekat rekonstrukcije jadranske magistrale kod skretanja za bolnicu |
| Bar II | ## Projekat geotehičkih ispitivanja terena - Rikavac |
| Bar II | ## Izrada elaborata zaštite brda Volujica |
| Bar III | Projekat izgradnje kanalizacije u naselju Bjeliši |
| Bar III | Izrada projekta saobraćajnica „UPS2“ i „UPS3“ sa pratećom infrastrukt. po DUP-u „Topolica IV“ |
| Bar IV | Projekat uređenja raskrsnice kod “Bomaka” |
| Bar IV | Projekat vodosnabdijevanja naselja Mandarići (nastavak) |
| Bar IV | Projektna dokum. za izgradnju kanalizacione mreže za naselje Mandarići |
| Bar IV | Projekat izgradnje kanalizacije u MZ Bar IV |
| Bar IV | Projekat izgradnje saobraćajnica sa pratećom infr., zona „A“, DUP „Top. IV“ |
| Bar V | Projekat sanacije mostova na putu prema naselju Zupci |
| Šušanj | Projekat vodosnabdijevanja Šušanja i naselja Ilino – Žukotrlica |
| Šušanj | Projekat saobraćajnice po DUP-u „Ilino“ |
| Šušanj | Projekat izgradnja dijela saobraćajnice ulice sa pratećom infrastrukturom između zona „Aa“ i „A“, DUP „Ilino“ |
| Šušanj | Projekat izgradnje dijela ulice „7“ sa pratećom infrastrukturom između zone „H“ sa jedne strane i zona „I“ i „J“ sa druge strane, DUP „Ilino“ |
| Šušanj | Projekat izgradnje kolsko-pješačke površine sa pratećom infrastrukturom, blok 4, DUP "Žukotrlica" – za pristup objektu na UP 18 |
| Šušanj | Projekat za izradu potpornog zida u ul. Mila Damjanovića sa potrebnim geodetskim radovima i geološkim istraživanjima |
| Šušanj | Izrada projekta saobraćajnice sa pratećom infrastr. „Ulica 11“, između zona „D“ i „C“, DUP „Ilino“ |
| Šušanj Sutomore | Projekat izgradnje javne rasvjete od Šušanja do Crvene plaže |
| Šušanj Sutomore | Projekat pješačke staze od Šušanja da Sutomora |
| Šušanj Sutomore | Projekat proširenja puta Šušanj – Sutomore (Ratac – Brca) |
| Sutomore | Projekat izgradnje podhodnika u Sutomoru |
| Sutomore | Projekat izgradnje saobraćajnice u Sutomoru – Maljevik |
| Sutomore | Projekat izgradnje lungo mare u Čanju |
| Sutomore | Projekti izgradnje puta u naselju Haj-Nehaj |
| Sutomore | Projekat vodovoda i kanalizacije za naselje Mišići |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice Jadranske magistrale od Kufina do Bara |
| Sutomore | Projekti vodosnabdijevanja naselja Mišići i Haj-Nehaj |
| Sutomore | Projekat saobraćajnice u naselju Čanj |
| Sutomore | Projekat osvjetljenja kod crkve i groblja Sv Tekle - Haj Nehaj |
| Sutomore | Projekat valorizacije tvrđave Haj – Nehaj |
| Sutomore | Izrada projekta kanalisanja Suvog potoka – atmosferska kanalizacija |
| Sutomore | Izrada projekta rasvjete u Ulici Vuka Karadžića u Sutomoru |
| Sutomore | Izrada glavnog projekta saobraćajnice „At38-At37-At-39-At43“ sa kolsko – pješ. površinom, blok 12, DUP „Čanj II“ |
| Crmnica | Projekat vodosnabdijevanja naselja duž region. puta Virpazar-Ostros |
| Crmnica | Projekat pješačke staze u Virpazaru (od centra do željezničke stanice) |
| Crmnica | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
| Crmnica | Projekat rasvjete kod pružnog prelaza u Virpazaru |
| Ostros | Projekat vodosnabdijevanja Krajine u skladu sa Studijom vodosnabdijevanja na teritoriji Opštine Bar |
| Mrkojevići | Projekat vodosnabdijevanja u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Projekat izgradnje saobraćajnice u naselju Veliki Pijesak |
| Mrkojevići | Izrada idejnog i glavnog projekta hidrotehničkih instalacija za područje Velikog Pijeska i Utjehe/Velikog Pijeska i Bušata |
| Mrkojevići | Projekat saobraćajnice u zoni „A“, podzona „A1“, blok 2, DUP „V. Pjesak“ |
| Mrkojevići | Glavni projekat izgradnje ulice „Prilaz 19“ sa pratećom infrastrukturom u zoni „A“, podzona „A1“ po DUP-u „Veliki pijesak“ |
| Mrkojevići | Gl. projekat izgradnje „Ulice 6“ sa pratećom infrastr., blok 5, zona „A“, podzona „A2“, DUP „V. Pijesak“–trasa uz obalu prema „Ruži vjetrova“ |
| Mrkojevići | Glavni projekat izgradnje dijela „Ulice 21“ i „Prilaz 11“ sa pratećom infrastrukturom, blok 9 u zoni „B“, podzona „B2“, DUP „Veliki Pijesak“ |
| Mrkojevići | Projekat priključne saobraćajnice „Ulica P2“ na magistralni put po DUP-u „Pečurice centar“ |
| Mrkojevići | ## Izrada planskog dokumenta za prostor Male Volujice po posebnom postupku |
| Stari Bar | Projekat proširenja groblja Gvozden brijeg |
|  | Projekti javne rasvjete po svim Mjesnim zajednicama |
|  | Ostali projekti za infrastrukt. objekte po MZ i za potrebe kom. opremanja zemljišta za investitore prema kojima Opština Bar ima ugovorenu obavezu |

## Komunalno opremanje

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvata izgradnju ili rekonstrukciju naročito: puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova uključujući pločnike i pješačke prolaze, trgove, skverove i javna parkirališta u naselju; objekata javne rasvjete; javne gradske objekte, zelenih površina u naselju, parkova, pješačkih staza, travnjaka, terena dječjih igrališta, javnih gradskih objekata i grobalja; objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada; i drugih komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak.

## Saobraćajnice

### Gradske saobraćajnice

  - Izgradnja saobraćajnice u zoni „A“, u dužini od cca 100m, po DUP-u „Topolica – Bjeliši“ – izmjene i dopune (radove na infrastrukturi izvodi investitor u skladu sa zakonom);

DUP „TOPOLICA – BJELIŠI“

  - Izgradnja pješačke saobraćajnice, zona „B“, blok 2, DUP „Topolica-Bjeliši" - kod OŠ "Jugoslavija";

  - Izgradnja saobraćajnice "TB4“ u zoni „C“, DUP "Topolica - Bjeliši" (280m);

  - Izgradnja dijela saobraćajnica po DUP-u "Topolica IV" - I faza (150m);

DUP „TOPOLICA IV“ - izvod

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „TB2“ u zahvatu Urbanističkog projekta „Bjeliši I“ (radove izvodi investitor u skladu sa zakonom);

  - Uređenje javne površine po DUP-u „Topolica I“, u zoni „C“, (kod Doma penzionera);

DUP „TOPOLICA I“

  - Izgradnja saobr. sa obostranim parkinzima i trotoarima iza zgrade "Pivnice" (75m);

  - Izgradnja saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Topolica III“;

DUP „TOPOLICA III“-izmjene i dopune

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulice T3“, dužine cca 300m, između zona „B“ i „C“, po DUP-u „Topolica III“;

  - Izgradnja dijela ulice "T2“, zona „C“, DUP "Topol. III" (uz korito Željeznice);

UP 5

R. Željeznica“

Krak prema školi

Dio „Ulice T2“

Krak prema školi

  - Izgradnja dijela saobrać. „Ulice T1“ (cca 260m) u zoni „C“, po DUP-u „Topolica III“;

Dio „Ulice T1“

Krak prema školi

  - Rekonstrukcija Jadranske magistrale na skretanju prema bolnici;

  - Adaptacija ulice Jovana Stojanovića;

  - Adaptacija Bulevara Revolucije;

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar II “ po progamu MZ;

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „ Bar III “ po programu MZ;

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Bar IV“ po programu MZ;

  - Izgradnja dijela saobraćajnica po DUP-u "Topolica IV" - I faza (150m);

  - Proširenje mostova na putu prema naselju Zupci;

  - Asfaltiranje parkinga (250m2) kod Crkve Sv Nikole u Zupcima (lokalno groblje);

  - Probijanje puteva i asfaltiranje na prostoru MZ „Bar IV“ po programu MZ;

  - Podzemni prolaz ispod magistralnog puta Bar – Petrovac, u naselju Šušanj;

Projektom je predviđena širina prolaza od 4.8m. Visina prolaza je 2.5m. Sa sjeverne strane, u prolaz se ulazi preko popločanog platoa. Do pothodnika vodi stepenište sa tri kraka od po 14 odnosno 13 stepenika, između kojih su predviđeni podesti od po 1m. Stepenište je natkriveno nadstrešnicom. S obzirom na nemogućnost formiranja rampe za kretanje lica sa invaliditetom sa ove strane je predviđen lift.

Pothodnik je pozicioniran tako da ne ugrozi postojeće hidrotehničke instalacije. Izlaz iz pothodnika sa južne strane je takav da nije potrebno stepenište, već se stazom projektovanom u skladu sa Pravilnikom za kretanje invalidnih lica dolazi do platoa koji se dalje veže na šetalište uz more.

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica 2“ (450m), između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobraćajnice po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja dijela „Ulice 3“ između zona „N“ i „M“ po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja saobraćajnice „Ulica 3“ ( cca 90m), u zoni „J“, DUP „Ilino“ („Han Constr.“);

  - Izgradnja dijela saobraćajnice između zona P i Gg, dužine cca 80m, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe);

  - Izgradnja dijela „Ulice 1“ između zona „M“ i „J“ po DUP-u „Ilino“

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ (130m) - DUP „Ilino“;

  - Izgradnja dijela saobrać. „ulica 3“, između zona „J“ i „I“ (330m), po DUP-u „Ilino“;

OŠ „A. Đedović“

Izgradnja dijela saobraćajnice „Ulice 7“ između zona „L“ i „N“, DUP „Ilino“ sa pratećom  infrastrukturom- krak prema školi;

Dio „Ulice 7“ – krak prema školi

Krak prema školi

  - Izgradnja dijela saobraćajnice „Ulice 7“ između zona „I“ i „K“, DUP „Ilino“ sa pratećom  infrastrukturom (60m);

Dio „Ulice 7“

  - Izrada kolsko-pješačke površine sa pratećom infrastrukturom, blok 4, DUP-u "Žukotrlica" za pristup UP18;

Pruga

Magistrala

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Šušanj“ prema prioritetu MZ;

DUP „ILINO“

  - Izgradnja saobraćajnice „At27-A6-A7-A8“ (cca 555m), podzona „B1“,DUP „Sutomore–centar“-izmjene i dopune (zbog izmještanja saobrać. iz DUP-a „Maljevik“);

  - Izgradnja saobraćajnice „A117–At 177-At178-At179-At180“ dužine cca 80m i kolsko – pješačke površine (cca 65m),  podzona „A1“, DUP „Sutomore–centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“);

  - Izgradnja saobraćajnice „At112-At114-At131“ (cca 135m), u zoni „A“, podzona „A4“, DUP „Sutomore–centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška);

  - Izgradnja saobraćajnice prema DSL „Sektor 51“ – lungo mare;

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Sutomore“ prema prioritetu MZ;

DUP „SUTOMORE – CENTAR“

  - Izgradnja saobraćajnice „At38-At37-At-39-At43“ sa kolsko – pješačkom površinom za pristup urbanističkoj parceli broj 97, blok 12, prema DUP-u  „Čanj II“;

DUP „ČANj II“

  - Rekonstrukcija regionalnog puta R.29  Bar – Kamenički most – Vladimirske Krute;

  - Rekon. puta prema Mačkićima, Seferovićima i Andrićima u dužini od 700m;

  - Izgradnja saobraćajnice "Prilaz 19"-DUP "Veliki Pijesak" (150m) – „Mirna Dom“

Magistrala

Ulica “Prilaz 19

  - Izgradnja i rekonstrukcija “Ulice 3” na Velikom Pijesku koja spaja Jadransku magistralu sa priobalnim dijelom naselja u dužini od cca 500m;

  - Izgradnja saobraćajnice od hotela “Kalamper” do hotela “Ruža vjetrova” u dužini od cca 200m.

  - Uređenje priključne saobraćajnice „Ulica P2“ na magistralni put po DUP-u „Pečurice centar“

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Mrkojevići“ prema prioritetu MZ;

  - Asfaltiranje lokalnog puta u Kurilu;

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Stari Bar“ prema prioritetu MZ;

  - Asfaltiranje Pristanske ulice u MZ Bar II – Polje;

  - Asfaltiranje saobraćajnica na prostoru MZ „Ostros“ prema prioritetu MZ;

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Šestani“ prema prioritetu MZ;

  - Asfaltiranje saobraćajnice na prostoru MZ „Crmnica“ prema prioritetu MZ.

### Izgradnja parking prostora

  - Po DUP-u „Topolica I“;

  - Parking u Sutomoru, pored Golog brda;

### Saobraćajna signalizacija

Ovim Programom obuhvaćeno je postavljanje silaznih rampi i vertikalne signalizacije za osobe smanjene pokretljivosti, a sve u skladu sa standardima. Takođe, planirana je zamjena zvučne semaforske signalizacije na dvije raskrsnice u Baru. Program signalizacije je urađen na osnovu dokumenta Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lokalnog Plana akcije u oblasti invalidnosti Opštine Bar.

## Objekti javne rasvjete

## Modernizacija javne rasvjete ugradnjom odgovarajućih led svjetiljki.

### Izgradnja

- Rasvjeta od Šušanja do Sutomora;

- Rasvjeta po programu MZ“Bar I“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ“Bar II“-Polje usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ „Bar III“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ „Spič“-Sutomore usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava;

- Rasvjeta po programu MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom i shodno prilivu sredstava.

### Rekonstrukcija

Nastavak rekonstrukcije javne rasvjete u gradskom i prigradskom dijelu grada, kao i na seoskom području sa promjenom svjetiljki u cilju smanjenja potrošnje utroška električne energije i poboljšanja i osavremenjavanja osvjetljenosti djelova grada, prigradskog dijela i seoskog prostora Opštine.

## Javni gradski objekti

### Izgradnja objekata

- IZGRADNJA GRADSKE KUĆE

Opis projekta: Objekat Gradske kuće nalazi se u starom  kulturnom jezgru Stari Bar, na oko 3km udaljenosti od centra grada. Objekat je od tri etaže (podrum, prizemlje i sprat), zauzima na parceli cca 120m2 i ukupne bruto površine je 310m2. U konstruktivnom smislu  ovakvi objekti su zidani sa armirano – betonskim ukrućenjima, dok je spoljna završna obrada planirana u duhu tradicionalnog za ovo područje, sa kamenim elementima na fasadi, pokrivanje crijepom, unutrašnja obrada je prilagođena samoj namjeni.

Uređenje terena je takođe planirano da se prilagodi ambijentalnoj cjelini, primjenjujući prirodne materijale – dominantan je kamen. Objekat je planiran da bude opremljen sa svim potrebnim instalacijama neophodnim za ovu vrstu objekta (instalacije jake i slabe struje, hidrotehničke instalacije i instalacije klimatizacije).

Nadležni za realizaciju: Opština Bar

Vrijednost investicije: 250.000,00€

- IZGRADNJA  DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA

Opis projekta: U naselju Polje, u okviru prostora OŠ „Meksiko“, po DUP-u „Polje – Zaljevo“, potrebno je projektovati objekat u cilju pronalaženja sistematskog rešenja za adekvatan boravak djece sa posebnim potrebama.

Nadležni za realizaciju projekta: Nosilac projekta: Opština Bar, ostale nadležne institucije: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo prosvjete.

Vrijednost investicije: 1.500.000,00€

- IZGRADNJA DJEČIJIH IGRALIŠTA I PARKOVA U URBANIM ZONAMA GRADA – „TOPOLICA-BJELIŠI“

Opis projekta: Uređenje zelene površine – parka na lokaciji koja se nalazi u okviru urbanističke parcele broj Z16, blok 2, zona B, u zahvatu DUP-a „Topolica-Bjeliši“ – izmjene i dopune i formirana je od dijela katastarskih parcela broj 5004/1 i 5004/21, KO Novi Bar, Opština Bar. U cilju očuvanja i uklapanja postojećeg drveća (kako autohtonog, tako egzota i tradicionalno kultivisanog) u novo pejzažno rješenje, planirano je da se kroz razradu projektne dokumentacije, izvrši detaljna valorizacija zelenila i očuvaju sva funkcionalna stabla, a prije svega zdrava i dekorativna. Predviđena je izrada platoa za odmor i sistem pješačkih staza kao i prostora za rekreaciju odraslih i djece. Takođe, planirana je izrada hidrantske mreže za zalivanje zelenila.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori;

Vrijednost investicije: 60.000,00€

- IZGRADNJA DJEČIJIH IGRALIŠTA I PARKOVA U URBANIM ZONAMA GRADA – „TOPOLICA_III“

Opis projekta:  Gradski park na UP p7 po DUP-u „Topolica III“ – izmjene i dopune. Planirani park  ima površinu 6.325m2. Opšte rješenje za izgled dijela parka donešeno je na osnovu postojećeg planiranja, okolinskih postojećih građevina i karakteristika krajolika parka. Glavni ulazi u park su predviđeni u smjeru glavne aleje kompleksa „Soho City“ i oko ulaza u postojeći parking oko sportske dvorane i Bulevara revolucije.

U ovom dijelu parka je predviđena mreža staza što će obezbjediti optimalnu vezu između ulaza i drugih objekata. Od poprečnih ulaza u park počinje glavna aleja širine 3,0 metra. Ova aleja je glavna putanja parka i prostire se ka zoni prema dvorani sportova i gradskom šetalištu. Sa dvije strane centralnih aleja smještene su manje pješačke staze: dijagonalne pješačke staze široke 3 metra, biciklistička staza širine 1,5 metar i trotoari širine 3 metra. U skladu sa rješenjem generalnog plana predviđene su funkcionalne zone:

- Tranzitna zona – aleja sa klupama i kantama, rasvjetom, rampama opremljenim za potrebe ljudi sa posebnim potrebama.

- Biciklistička zona – oko parka sa sjeverne i zapadne strane.

- Zona za miran odmor – pripada dijelu oko parka, uređen klupama i kantama, ukrašena zelenim biljkama, grmljem i drvećem.

- Sanitarna zona – gradski toalet.

Sadnice u parku obuhvataju najmanje 70-75% od ukupne teritorije. Ovo je uslovljeno time što upražnjavanje rekreacije predviđa veliku potrebu za kiseonikom., a slobodno vrijeme u prirodnom ambijentu i dalje je popularno među svim kategorijama stanovništva.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, donatori

Procjena budžeta projekta: 250.000,00€

- IZGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA

Opis projekta: Jedan od problema u Baru je i nedostatak dječijih vrtića. Grupe u kojima su djeca su prevelike, a takođe vrtići su udaljeni od mjesta stanovanja. U cilju rješavanja ovog problema, Opština Bar je predložila izgradnju dječijeg vrtića na prostora DUP-a „Topolica-Bjeliši”. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata propisuje raspisivanje javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija, za objekte za potrebe državnih organa, lokalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini.

Nadležni za realizaciju: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprava za kapitalne projekte, Opština Bar

Vrijednost investicije: Sredstva će biti utvrđena nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije.

- REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE I TRGA U SUTOMORU

Opis projekta:  Prva faza radova obuhvata trg sa zelenim površinama i rekreativnim zonama, kao i dijelove saobraćajnice „1b“ i obalnog šetališta, ukupne površine od oko 5.300 kvadratnih metara. Trg se nalazi se na sjeverozapadu cjelokupne obalne zone, a funkcionalno zaleđe predstavlja ključni javni prostor na ovom potezu. Glavna intencija projekta je da spoji ova dva dijela i da se nesmetano odvija pješačka komunikacija. Jedan dio pješačke zone funkcionalnog zaleđa se nastavlja preko ulice, a dio pješačke veze se nastavlja uz samu saobraćajnicu.

Obalno šetalište i trotoar imaju ukupnu širinu od 5m (2+3m) i popločavaju se vibroprešanim prefabrikovanim betonskim kockama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem.U sklopu kontaktne zone šetališta ka plaži formirana su proširenja u vidu žardinjera s vidikovcima i klupama, amfiteatar, stepenište za silazak na plažu kao i rampa za silazak na plažu za lica smanjene pokretljivosti. Amfiteatar na trgu čini kaskadna armirano-betonska konstrukcija sa stepeništem na početku i kraju amfiteatra. Kolsko-pješačka površina širine 5,5m, koja služi za pristup objektima u zaleđu trga i povezuje saobraćajnicu 1a i 1b, obrađuje se vibroprešanim prefabrikovanim betonskim pločama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem. U sredini trga, između dva amfiteatra, projektovana je fontana sa mlaznicama u nivou trga, tako da kada se fontana isključi, ovaj dio trga se nesmetano koristi kao i ostatak prostora.

Nadležni za realizaciju projekta: JP za upravljanje morskim dobrom, Uprava za kapitalne projekte i Opština Bar.

Procjena budžeta projekta: 1.543.381,67€

- IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI

Opis projekta: Predviđeno je da se na prostoru škole u Mrkojevićima, u cilju razvoja sporta, izgradi hala koja bi imala multifunkcionalnu namjenu.

U okviru realizacije bi se natkrio prostor koji bi imao oko 800 m2 upotrebne površine, a koji bi zadovoljavao norme košarkaškog terena. Ovim bi se zadovoljila potreba dijela opštine za ovom vrstom sportskog sadržaja i sportova koji se mogu odvijati u njemu.

Procjena budžeta projekta: 703.000,00€

- REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE NA MAGISTRALNOM PUTU BAR – ULCINJ, U NASELJU ČELUGA (SKRETANJE ZA BOLNICU)

Opis projekta: U naselju Čeluga, udijelu gdje je saobraćaj jako frekventan, pogotovo u periodu turističke sezone, predviđena je rekonstrukcija raskrsnice, dijela magistralnog puta i puta prema bolnici,  koja omogućava bezbjednije odvijanje saobraćaja, bez zastoja.

Nadležni za realizaciju investicije: Uprava za saobraćaj, Opština Bar

Procijenjena vrijednost investicije: Sredstva će biti utvrđena nakon izrade projektno – tehničke dokumentacije.

- IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA U CENTRU GRADA

Opis projekta: Zbog velikog broja korisnika bicikala, javila se potreba za izgradnjom biciklističkih staza na području užeg centra grada. Trase biciklističkih staza bi bile definisane koridorima, koji bi bili u okviru izgrađenih pješačkih staza.

Nadležni za realizaciju investicije: Udruženje privrednika Bara, Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 400.000,00€.

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTNOG PRAVCA BAR – KAMENIČKI MOST – VLADIMIRSKE KRUTE

- Opis projekta:  Rekonstrukcija ovog putnog pravca, frekventnosti koji je dio puta koji vodi od Bara prema graničnom prelazu Sukobin, izrazite frekfentnosti pogotovo u ljetnjim mjesecima, omogućila bi učesnicima u saobraćaju bezbjedniju vožnju.

U avgustu mjesecu 2020. godine, zaključen je Sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije ovog regionalnog putnog pravca, između Opštine Bar, Opštine Ulcinj i Uprave za saobraćaj Crne Gore. Shodno sporazumu Opština Bar je opredijelila sredstva u budžetu za 2022. godinu i na ime depozita za eksproprijaciju zemljišta uplatila iznos od 666.588,00€ na poseban račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Zbog dužine saobraćajnice i velikog obuhvata prostora koji je predmet procjene, postupak procjene vrijednosti građevinskih i poljoprivrednih pripadnosti još uvijek je u toku. Navedena sredstva će biti planirana i u Budžetu za 2023. godinu.

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, Uprava za saobraćaj

- Procjenjena vrijednost investicije: 10.700.000,00€.

- REKONSTUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI

Opis projekta: Arhitektonske barijere, posebno primjetne kod ranije izgrađenih objekata, predstavljaju jedan od osnovnih problema sa kojima se susreću korisnici prostora, a posebno osobe smanjene pokretljivosti, te je stoga njihova rekonstrukcija i prilagođavanje  njihove pristupačnosti neophodno, a što će biti urađeno kroz ovaj projekat. Javni objekti moraju poštovati Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i na taj način obezbjediti kvalitetno obavljanje svih funkcija, potrebe zaposlenih koji mogu biti i osobe sa smanjenom pokretljivošću, kao i potrebe svih potencijalnih korisnika prostora.

Nadležni za realizaciju: Opština Bar

Procjenjena vrijednost investicije: 150.000,00€

- SANACIJA ODLAGALIŠTA „ĆAFE“

Opis projekta:Projekat je koncipiran sa ciljem da se sanira neuređeno odlagalište otpada u opštini Bar, koja se nalazi na lokalitetu Ćafe. Postojeća lokacija je godinama služila kao neuređeno odlagalište otpada i na njoj se nalaze velike količine otpada. Potrebno je izvršiti sanaciju i revitalizaciju, čime bi se eliminisale decenijske crne ekološke tačke opštine Bar.

Nadležni za realizaciju projekta: Uprava za kapitalne projekte.

Procjena budžeta projekta: 3.300.000,00€.

- STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU POTHODNIKA I UREĐENJE URBANISTIČKIH PARCELA NA AUTOBUSKOJ STANICI U SUTOMORU

Opis projekta: Postojeća autobuska stanica, uz magistralni put M-1 nema adekvatne kapacitete i jedan je od uzroka čestih saobraćajnih zagušenja na magistralnom putu u ljetnjem periodu. Iz tog razloga potrebno je idejnim arhitektonskim rješenjem predvidjeti uređenje prostora i izgradnju pothodnika ispod jadranske magistrale.

Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Opština Bar, Uprava za saobraćaj, privatni partner.

Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom.

### Rekonstrukcija objekata

- Rekonstrukcija Doma kulture;

- Rekonstrukcija Dvorca Kralja Nikole;

- Sanacija i adaptacija objekta u Ostrosu;

- Rekonstrukcija objekta Crvenog krsta;

- Rekonstrukcija objekata po MZ.

Pješačke staze i komunikacije

  - Izrada pješačke staze sa javnom rasvjetom duž magistrale od Šušanja do Sutomora – I faza;

  - Uređenje trga i pješačkih staza u Sutomoru;

  - Uređenje prostora kod Doma penzionera - Topolica I;

  - Uređenje spomenika kulture i spomen obilježja;

  - Uređenje naziva ulica;

  - Uređenje dječjih igrališta;

  - Uređenje pješačke staze od  bivše »Mimoze« do stambeno – poslovnog objekta kod kružnog toka.

### Parkovi i druge zelene površine

- Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica III«;

- Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica - Bjeliši«;

- Uređenje parkova u naselju Šušanj, u zoni Morskog dobra;

- Uređenje prostora oko gimnazije »Niko Rolović«;

- Uređenje Golog brda i Tabije;

- Uređenje prostora na Virpazaru;

- Uređenje gradskih zelenih površina;

- Uređenje parka kod Doma kulture.

## Elektroenergetska infrastruktura

### Trafostanice

- MBTS 10/0.4 kV „br. 34 – Nova“ 630 kVA u zoni „M“ po DUP-u „Ilino“;

- MBTS 10/04kV - Zaljevo;

- TS „Polje“ Li – 14, 2x630 kVA 10/04 kV DUP „I faza privr. zone Bara“;

- Kod Islamskog centra 10/04 kV 630 kVA;

- TS „Bjeliši“ 10/04 kV,  2 x 1000 kVA;

- TS „Veliki pijesak“ 10/04 kV, Ulica 91.

Hidrotehnička infrastruktura

### Vodovodna mreža

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Veliki Pijesak – nastavak;

- Izgradnja vodovoda DN 250 u trupu magistrale DUP "Veliki Pijesak"  (787m);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“, dužina cca 260m;

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Šušanj;

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići;

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mandarići;

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Podsustaš;

- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Ilino;

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica S12“, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“, (za urbanističke parcelame A6-UP1 i A3-UP9) ;

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnce „ulica S15“ sa parking mjestima, u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“ ;

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica S19“ u zahvatu DUP-a „Topolica IV“, zona „A“ ;

- Izgradnja vodovodne mreže po UP „Bjeliši I“ (za objekte „Avista Realty“) ;

- Izgradnja vodovodne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od Bigovića prema kružnom toku);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“;

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 3“,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ po DUP-u „Ilino“;

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 2“, između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobraćajnice po DUP-u „Ilino“;

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, između zona „J“ i „I“, po DUP-u „Ilino“;

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene i dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“);

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune;

- Izgradnja vodovodne mreže u saobraćajnice „A71-A106-A124-A98-A111-At172“ dužine cca 500m, u zoni „A“, prema planskom dokumentu DUP-u „Sutomore centar“ (kod hotela „Sato“);

- Rekonstrukcija seoskih vodovoda po zahtjevu MZ usaglašenim sa Opštinom Bar;

### Fekalna kanalizacija

  - Izmještanje kanalizacije na dionici od bivše „Mimoze“ do kružnog toka kod parka „Šumice“;

  - Izrada fekalne kanalizacije u ul. Josipa Sladea u naselju Ilino;

  - Izgradnja fekalne kanalizacije od ulice "1" do kružnog toka kod "Kužine" - Ilino;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“, dužine cca 280m;

  - Izgradnja fekalne mreže po UP „Bjeliši I“ (za objekte „Avista Realty“);

  - Izgradnja kanalizacione mreže u zahvatu DUP-a „Ilino“;

  - Izrada hidrotehn. instalacija sa priključcima u zoni "D" - DUP "Ilino";

  - Izgradnja fekalne mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od Bigovića prema objektu investitora Pajković Gorana);

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“);

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe);

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 3“,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“);

  - Izgradnja fekalne mreže u zoni „D“ po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 2“, između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobraćajnice po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja fek. mreže u saobrać. „ulica 3“, između zona „J“ i „I“, po DUP-u „Ilino“;

  - Izrada projektno – tehničke dokumentacije i izgradnja fekalne kanalizacione mreže u trupu „ulice 8“  od postojaćeg kolektora do željezničke pruge, dužina cca 390m;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene I dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“);

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“);

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“.

### Atmosferska kanalizacija

  - Rješavanje atmosferskih voda u ulici Jovana Tomaševića;

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Bjeliši;

  - Regulisanje atmosferskih voda u Sutomoru – autobuska stanica;

  - Regulacija kanala za odvodnju atmosferskih voda u Šušanju;

  - Regulisanje atmosferskih voda u naselju Žukotrlica;

  - Izgradnja atmosferske mreže u dijelu saobraćajnice „ulica 1“ i dijelu saobraćajnice „ulica 3“, po DUP-u „Ilino“ (od priključka na magistr. kod Bigovića prema kružnom toku);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici između zona „N“ i „I“, po DUP-u „Ilino“ (krak prema O.Š. „Anto Đedović“);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici između zona P i Gg, po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 3“,u zoni „J“, po DUP-u „Ilino“ (kod objekta investitora „Han Construction“);

  - Izgradnja atmosferskemreže po UP „Bjeliši I“ (za objekte „Avista Realty“);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 1“, između zona „N“ i „I“ po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 2“, između zona „K“ i „H“ sa jedne strane i zona „E“ i „D“ sa druge strane saobrać. po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja fekalne mreže u saobraćajnici „ulica 3“, između zona „J“ i „I“, po DUP-u „Ilino“;

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „At27-A6-A7-A8“ u zoni  „B“,  podzona „B1“, po DUP-u „Sutomore – centar “ izmjene I dopune (zbog izmještanja saobraćajnice iz zahvata DUP-a „Maljevik“);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „A117–At 177-At178-At179-At180“ i kolsko – pješačkoj površini,  u zoni „A“, podzona „A1“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (kod hotela „Sozina“);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „At112-At114-At131“, u zoni „A“, podzona „A4“, po DUP-u „Sutomore – centar“ izmjene i dopune (za pristup objektu investitora Pejanović Duška);

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici – ulice Bratstva i jedinstva sa priključkom na magistralni put M2.4 prema DUP-u „Veliki Pjesak“;

  - Izgradnja atmosferske mreže u saobraćajnici „ulica 16“, u zoni „A“, podzona „A3“, blok 6, po DUP-u „Veliki Pjesak“;

  - Izgradnja cijevi za atmosferske vode u naselju Šušanj – prema Kurpejovićima.

### Postrojenja i ispusti za tretman otpadnih voda

  - Izgradnja podmorskog ispusta na Velikom Pijesku;

  - Rekonstrukcija postrojenja na Virpazaru.

## Tretman čvrstog otpada

### Odlagalište i reciklažni centar

- Nastavak sanacije odlagališta „Ćafe“;

- Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji kod stare škole „Meksiko“.

## Održavanje komunalnih objekata i infrastrukture

### Rekonstrukcija i adaptacija lokalnih puteva po programu i prioritetima MZ

  - Trotoari na gradskom području, pješačke staze i parkirališta u skladu sa standardima koji se odnose na kretanje lica sa invaliditetom;

  - Asfaltiranje saobraćajnica po programu mjesnih zajednica;

  - Regulacije kanala po vodotocima u mjesnim zajednicama;

  - Nabavka i ugradnja polupodzemnih kontejnera i posuda za odlaganje otpada.

### Održavanje vodotokova

  - Regulacija potoka Rikavac;

  - Uređenje korita rijeke Željeznice;

  - Čišćenje Đedovića potoka i njegova regulacija;

  - Regulacija korita Rena od pruge do mora;

  - Regulacija Suvog potoka.

## Program uređenja po mjesnim zajednicama

|  | ## M.Z. „BAR I“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada glavnog projekta izgradnje bazena na Topolici |
|  | Sprovođenje Javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje i izrada idejnog rješenja za izgradnju dječijeg vrtića na Topolici – višegodišnja investicija Ministarstva prosvjete i Opštine Bar |
|  | Izgradnja saobraćajnice sa parkingom u zoni „E“, DUP„Topolica I“ |
|  | Izgradnja saobraćajnica po DUP-u „Topolica III“ |
|  | Adaptacija Ulice Jovana Stojanovića |
|  | Uređenje fasada zgrada u centru grada |
|  | Izrada izmjene i dopune planskih dokumenata |
|  | Uređenje parka u zahvatu DUP-a »Topolica III« |
|  | Izrada projekta rekonstrukcije Doma kulture |
|  | Uređenje parka kod Doma kulture |
|  | Izrada projekta rekonstrukcije dvorca Kralja Nikole |
|  | Regulacija ušća rijeke Željeznice |

|  | ## M.Z. „BAR II“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama |
|  | Rekonstrukcija Jadranske magistrale kod skretanja za bolnicu |
|  | Projekat geoloških ispitivanja tunela na Volujici |
|  | Nabavka i ugradnja saobraćajne signalizacije i opreme |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po priorit. zahtjevima i programu MZ - Asfaltiranje i uređenje Kapljevske ulice; - Asfaltiranje i uređenje Markovića ulice; - Asfaltiranje i uređenje Pristanske ulice; - Asfaltiranje i uređenje Tabijske ulice – krak preko puta kuća Lalevića. |
|  | Sanacija mosta Talin potoka, kod auto kuće “Šćekić” |
|  | Uređenje vodoispusta u ul. B. Markovića, između kuća Petrovića i Vuksanovića |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija NN mreže i javne rasvjete po prioritetima MZ |

|  | ## M.Z. „BAR III“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izmjene DUP-a “Topolica IV“ |
|  | Potporni zid kod mosta Đinovića – nastavak |
|  | Uređenje pješačke staze u Beogradskoj ulici |
|  | Sanacije ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu M.Z. |
|  | Asfaltiranje Pristanske ulice u dužini od 600m |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: saobraćajnica, hidrotehničkih instalacija) |
|  | Sanacija puteva u naselju Bjeliši, ulica Bjeliška |
|  | Regulacija i čišćenje kanala Rena |
|  | Izgradnja javne rasvjete po DUP-u „Topolica IV“ |
|  | Zamjena stubne trafostanice sa novom, u blizini zgrade Lekića – Bjeliška ulica |

|  | ## M.Z. „BAR IV“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dok. za područje MZ i donošenje novih |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u MZ |
|  | Izgradnja raskrsnice u Bjelišima kod objekta „Bomako“ |
|  | Izvođenje radova u mjesnoj zajednici (izgradnja saobraćajnice, kanalizacije, regulacija potoka kod objekta MZ) |
|  | Izgradnja dijela saobraćajnica po DUP-u "Topolica IV" - I faza (150m) |
|  | Izgradnja saobraćajnice u zoni "A" po DUP-u "Topolica - Bjeliši" |
|  | Izgradnja dijela saobraćajnice „TB2“ u zahvatu Urbanističkog projekta „Bjeliši I“ |
|  | Regulacija i čišćenje korita rijeke Rena sa eventualnim natkrivanjem |
|  | Nastavak radova javnoj rasvjeti po prioritetima usaglašenim sa MZ |
|  | Asfaltiranje saobraćajnica u ul. Zubački put |
|  | Čišćenje i sanacija kanala - betoniranje kanala od Zaganjora do Boškovića (40m) |
|  | Održavanje, sanacija i izgradnja puteva kroz mjesnu zajednicu: Sutormanska ulica, Ulica Pavla Rovinskog, Ulica Vojvode Maša Vrbice. |
|  | Postavljanje saobraćajne signalizacije, oznake za brojeve kuća, ležeći policajci – usporivači brzine, ogledala. |
|  | Izrada projekata i izgradnja kanalizacione mreže za: - Ulicu Taraboških junaka, - Ulicu Pavla Rovinskog, za dio naselja Popovići – ispod ulice Stara pruga - Sutormanska ulica – od Labovića do Tršanjskog potoka, - Burtaišku i Tranjsku ulicu, - Jovovića brijeg. |
|  | Rekonstrukcija vodovodne mreže po programu mjesne zajednice |
|  | Rješavanje problema kanala Rena, kod Mila Dragovića (hidrotehn. cijevi sijeku kanal Rene i smanjuju protok vode, što dovodi do plavljenja ulica i objekata). |

|  | ## M.Z. „BAR V“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Sanacija i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu MZ |
|  | Projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana |
|  | Probijanje puta Vidikovac – crkva Sv. Venerande i asfaltiranje istog |
|  | Adaptacija puta prema Marinovićima (200m) |
|  | Asfaltiranje parkinga (250m2) kod Crkve Sv Nikole u Zupcima (lokalno groblje) i platoa kod Crkve Sv. Jovana |
|  | Radovi na putnoj infrastrukturi: - proširenje mostova na putu Bjeliši – Zupci i postavljanje ograde na mostu Ljutić, - betoniranje ili asfaltiranje puta ka Velovićima (70m), - rekonstrukcija maslinarskog puta, - uređenje platoa ispred crkve Sv. Ivana u Zupcima. |
|  | Izvođenje ostalih građevinskih zahvata (po potrebi) na području MZ usaglašenim sa Opštinom |

|  | ## M.Z. „ŠUŠANJ“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje MZ (DUP „Šušanj“, DUP „Žukotrlica–tur. kompleks“, DUP „Ratac-Z. Pojas“, DUP „Ilino“) |
|  | Projekat izgradnja dijela saobraćajnice ulice sa pratećom infrastrukturom između zona „Aa“ i „A“, DUP „Ilino“ |
|  | Projekat izgradnje dijela ulice „7“ sa pratećom infrastrukturom između zone „H“ sa jedne strane i zona „I“ i „J“ sa druge strane, DUP „Ilino“ |
|  | Projekat izgradnje kolsko-pješačke površine sa pratećom infrastrukturom, blok 4, DUP "Žukotrlica" – za pristup objektu na UP 18 |
|  | Projekat za izradu potpornog zida u ul. Mila Damjanovića sa potrebnim geodetskim radovima i geološkim istraživanjima |
|  | Izrada projekta kanalizacije duž ulice Josipa Sladea (od stajališta Raiexport do kuće Dajkovića i lijevo do kuće Rmuša) |
|  | Uređenje dijela Ulice Anta Đedovića u Šušanju |
|  | Izgradnja Ulice "2" između zona "K" i "H" sa jedne strane i zona "E" i "D" sa druge strane saobraćajnice po DUP-u "Ilino" |
|  | Izgradnja Ulice "3" između zona "J" i "I" po DUP-u "Ilino" (330m) |
|  | Izgradnja dijela saobraćajnice ulice „7“ između zona „L“ i „N“, DUP „Ilino“ sa pratećom infrastr.- krak prema školi |
|  | Izgradnja dijela saobraćajnice ulice „7“ između zona „I“ i „K“, DUP „Ilino“ sa pratećom infrastr. (60m) |
|  | Izgradnja dijela saobraćajnice između zona "P" i "Gg", po DUP-u „Ilino“ (kod benzinske pumpe) |
|  | Ulica "1" između zona "N" i "I" po DUP-u "Ilino" |
|  | Izrada kolsko-pješačke površine sa pratećom infrastrukt., blok 4, DUP-u "Žukotrlica" za pristup UP |
|  | Projekat izgradnje javne rasvjete od Šušanja do Crvene plaže |
|  | Izgradnja fekalne kanalizacije od ulice "1" do kružnog toka kod "Kužine"- Ilino |
|  | Radovi na izradi potpornog zida u ul. Mila Damjanovića |
|  | Izrada fekalne kanalizacije u ul. Josipa Sladea u naselju Ilino |
|  | Izrada hidrotehničkih instalacija sa priključcima u zoni "D" - DUP "Ilino" |
|  | Presjecanje Bulevara Žukotrlica – rijeka Željeznica radi polaganja atmosferskog i fekalnog kolektora |
|  | Izrada pješačke staze sa j. rasvjetom duž magistrale od Šušanja do Sutomora – I faza |
|  | Regulacija atmosferskih voda u Jadranskoj ulici |
|  | Izgradnja kanalizacije po DUP-u „Zona rezerve“ u dužini od 190m |
|  | Izgradnja podzemnog pješačkog prolaza u Šušanju |
|  | Nastavak kanalizacije u Ilinu „K-1-K-2“ (kod kuća Matkovića i Lalića) do stajališta |
|  | Ugradnja prepumpne stanice u sklopu „Rezervoara 2“ za naselje Vitići i Peranovići |
|  | Izgradnja kanalizacije kod kuća Kneževića, Petrova do Đukovića |
|  | Izgradnja vodovodne mreže – Šušanj |
|  | Nastavak uređenja prostora zaleđa plaže na Žukotrlici |
|  | Regulacija korita rijeke Željeznice |
|  | Izgradnja ulične rasvjete i niskonaponske mreže po prioritetima MZ |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po priritetnim zahtjevima i programu MZ: - - ulica prema Gromanićima, V i VI ulica u naselju Zeleni pojas, - - ulice za naselje Peranovići, ulica kod kuće Jukića i Paladina, - - ulica u naselju Radičevići (kod stare škole). |
|  | Čišćenje i sanacija korita potoka Đedovića i Strahote |

|  | ## M.Z. „STARI BAR“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje mjesne zajednice (DUP „Gornja Čeluga“, DUP „Stari Bar“, DUP „Zaljevo“, DUP „Industrijska zona Goran“, UP “Stambeni kompleks Belveder“) |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: objekta mjesne zajednice, vodosnabdijevanje Zaljeva, sanacija mosta u Zaljevu, projekat atmosferskog odvoda Donje Zaljevo) |
|  | Održavanje vodotokova i izgradnja potpornih zidova |
|  | Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Kurilo |
|  | Asfaltiranje lokalnog puta KP 2548 KO Zaljevo |
|  | Asfaltiranje dijela Ulice Marka Miljanova - Podgrad |
|  | Izrada potpornog zida u ul. 183 u Zaljevu |
|  | Sanacija i asfaltiranje ostalih puteva po prioritenim zahtjevima i programu MZ |
|  | Uređenje potoka sa proširenjem puta od kuće Dedića prema magistrali u naselju Gusta u dužini od cca 50m |
|  | Sanacija korita rijeke Rikavac na više lokacija |
|  | Izrada kanala za atmosfersku kanalizaciju u naselju Zaljevo – kod tunela |
|  | Izgradnja gradske kuće u Starom Baru |
|  | Izgradnja javnog toaleta u Starom Baru |
|  | Izrada projekta proširenja Šantanovog mosta |
|  | Postavljanje ulične rasvjete od pijace do kapije bolnice i od Belvedera do bolnice |

|  | ## M.Z. „SPIČ“ – SUTOMORE |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izmjene i dopune važećih lokalnih planskih dokumenata za područje MZ |
|  | Izrada projekta podzemnog pješačkog prolaza u Sutomoru |
|  | Izrada projekta kanalisanja Suvog potoka – atmosferska kanalizacija |
|  | Izrada projekta regulacije potoka od Rutke do hotela „Sato“ |
|  | Izrada glavnog projekta saobraćajnice „At38-At37-At-39-At43“ sa kolsko – pješačkom površinom, blok 12, DUP „Čanj II“ |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice od hotela „Sato“ do autobuske stanice |
|  | Saobraćajnica "At27-A6-A7-A8", zona "B", po DUP-u "Sutomore cent"-Zagrađe |
|  | Rekonstr. saobraćajnice „A08-A11-A46-A45“ i izgradnja saobrać. „A08-At29-A126“ i dijela saobrać. „A126-At191-A09-A95-A94-At141-At139-A79-At137-A78“, sve sa pratećom infrastrukturom, zona B2 i B3 i podzona B4 - Maljevik |
|  | Izgradnja saobraćajnice, “Ulice 1” – faza I i priključne saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Čanj II" i DSL-a "Čanj- sektor 51" |
|  | Asfaltiranje dijela glavnog pristupnog puta kroz naselje Brca, kat. parcele 5490 i 5786 KO Zankovići |
|  | Izgradnja obalnog šetališta – Lungo mare u zahvatu DSL “Sektor 51” u Čanju |
|  | Asfaltiranje putnih pravaca prema Gornjim Đurmanima |
|  | Adaptacija Vidikovačke ulice |
|  | Izgradnja ulice prema investitoru D. Pejanoviću |
|  | Regulacija Suvog potoka |
|  | Čišćenje i sanacija korita vodotokova u Sutomoru |
|  | Izgradnja javne rasvjete oko škole |
|  | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mišići |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže za Čanj |
|  | Izgradnja javne rasvjete po prioritetima mjesne zajednice |
|  | Izrada turističke signalizacije na lokalitetu Haj Nehaj preko TO Bar i tvrđava Tabija |
|  | Izgradnja dječijeg igrališta/parka u Sutomoru |
|  | Uređenje Golog Brda |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Sanacija udarnih rupa i asfaltiranje puteva po prioritetnim zahtjevima i programu MZ |

|  | ## M.Z. „MRKOJEVIĆI“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u mjesnoj zajednici (projekti: fiskulturna sala, saobraćajnice na Velikom Pijesku, projektna dokumentacija za vodosnabdijevanje za naselja Veliki Pijesak, Sveti Ivan, Mala Volujica, Gorana ) |
|  | Glavni projekat izgradnje ulice „Prilaz 19“ sa pratećom infrastrukturom u zoni „A“, podzona „A1“ po DUP-u „Veliki pijesak“ |
|  | Gl. projekat izgradnje „Ulice 6“ sa pratećom infrastr., blok 5, zona „A“, podzona „A2“, DUP „V. Pijesak“– trasa uz obalu prema „Ruži vjetrova“ |
|  | Glavni projekat izgradnje dijela „Ulice 21“ i „Prilaz 11“ sa pratećom infrastrukturom, blok 9 u zoni „B“, podzona „B2“, DUP „Veliki Pijesak“ |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice 3 na Velikom Pijesku koja spaja Jadransku magistralu sa priobalnim dijelom naselja u dužini od cca 500m |
|  | Izgradnja saobraćajnice od hotela "Kalamper" do hotela "Ruža vjetrova" (200m) |
|  | Izgradnja saobraćajnice "Prilaz 19"-DUP "V. Pijesak" (150m) |
|  | Izgradnja vodovoda DN 250 u trupu magistrale DUP "Veliki Pijesak" (787m) |
|  | Početak rekonstrukcije regionalnog puta R.21 puta Bar – Kamenički most – V. Krute |
|  | Uređenje priključne saobrać. „Ulica P2“ na magistr. put - DUP „Pečurice centar“ |
|  | Izgradnja drugog dijela ulice Bratstva i jedinstva |
|  | Izgradnja sportske sale u Mrkojevićima |
|  | Izgradnja sportskog terena u Kovačevićima |
|  | Nastavak rekonstrukcija puta Gorana-Utjeha |
|  | Rješavanje rasrksnice sa Jadranskom magistralom na Velikom Pijesku |
|  | Sanacija ostalih puteva i asfaltiranje po prioritetnim zahtjevima i programu MZ: - Put Mačkići-Seferovići - Put Vulići, Ostali putevi po prioritetima mjesne zajednice |
|  | Rekonstrukcija NN mreže |
|  | Izgradnja i rekonstr. javne rasvjete po prioritetima MZ usaglašenim sa Opštinom Bar |
|  | Radovi na komunalnom opremanju za investitore prema kojima Opština Bar ima obaveze po osnovu zaključenih ugovora |
|  | Postavljanje sabraćajne signalizacije (saobraćajnih znakova i usporivača brzine) |
|  | Izgradnja igrališta – sportskog terena na katastarskoj parceli broj 741/1 KO D. Voda |

|  | ## M.Z. „CRMNICA“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada projekta i uređenje kaldrme u Virpazaru |
|  | Izgradnja luke Virpazar |
|  | Sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima po prioritetnim zahtjevima i programu mjesne zajednice |
|  | Asfaltiranje puta prema Pristanu, Pješačac prema plaži |
|  | Rekonstrukcija seoske vodovodne mreže usaglašene sa JP „ViK“ |
|  | Sanacija NN mreže po prioritetima MZ usaglašenim sa Opštinom Bar i CEDIS-om |
|  | Izgradnja parking prostora na Virpazaru |
|  | Izgradnja j. rasvjete u selima u kojima nije izgrađena-Komarno, Dabovići, Gluhi Do |
|  | Rekonstrukcija j. rasvjete po prioritetima MZ (Dabovići, Gluhi Do) |
|  | Nasipanje puta u selu Limljani (850m) |
|  | - Sanacija puta Vir– Limljani do priključenja region. puta, - Sanacija potpornog zida kod stanice Crmnica, - Sanacija puta Novo Naselje – Gluhi Do do pod Kapom, - Sanacija puta od rampe tunela Sozina prema selu, - Sanacija potp. zida puta kod potoka Kalimut, - Asfalt. puta od pumpe Kalamper do prolaza prema rijeci Orahovštici, - Putni pravac prema Đurovićima i Mašanovićima (400m) i krak putnog pravca prema Bajramovićima (200m), - saniranje potpornog zida u Orahovu, - Sanacija puta od ulaska do glavne magistrale prema Brčelima do Utrga, Ovtočića i Tomića, - Sanacija puta prema Tomićima i Podgoru prema manastiru Sv. Nikola u dužini od 150 metara u Brčelima, - U Limljanima popravka puta od tunela Sozina do Litina, - Popravka puta i potpornih zidova na putnom pravcu Virpazar - Trnovo -Komarno. |

|  | ## M.Z. „OSTROS“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izgradnja i rekonstr. javne rasvjete po prioritetima MZ usaglašenim sa Opštinom Bar |
|  | Rekonstrukcija NN mreže na području mjesne zajednice |
|  | Asfaltiranje i sanacija udarnih rupa na ostalim putnim pravcima |
|  | Vodosnabdijevanje Krajine |
|  | Revitalizacija centra Ostrosa |
|  | Asfaltiranje: - Runje (Markovići) 250m, - Ramuševići 200m, - Bogdanovići 400m i proširenje 180m, - Milovići 300m, - Bobovište 1500m, - Utići 60m, - Potporni zid Ckla – Madžurići - Madguš 200m, - Runje-Sjerče 2000m, - Runje (Nikovići) 80m, - Berjaševići (Niljovići) 50m, |
|  | Adaptacija prostorija mjesne zajednice |

|  | ## M.Z. „ŠESTANI“ |
| --- | --- |
| ## R.b. | ## Planirani radovi |
|  | Izrada planske dokumentacije za područje mjesne zajednice (izrada UP Murići) |
|  | Rekonstrukcija NN mreže |
|  | Asfaltiranje puta u Gornjim Murićima (cca 20m) |
|  | Asfaltiranje puta u Livarima – zaseok Dobreci (300m) |
|  | Opremanje prostorija mjesne zajednice u selu Đuravci |
|  | Probijanje puta do crkve u selu Marvučići |
|  | Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Gornji Šestani |
|  | Asfaltiranje puta u Livarima |
|  | Gornja Briska - asfaltiranje ili betoniranje pristupn. puta za katoličko groblje (60m). Livari - Sanacija udarnih rupa na lokalnom putu, asfaltiranje ili betoniranje putnog kraka do kuća Kolara i Junkovića (300m), sanacija bunara u mjestima Tanaz i Crvica. Besa - asfaltiranje dva putna kraka (500m), Donji Murići - sanacija i proširenje kritičnih mjesta na lok. putu za plažu, probijanje puta do Muratovića (500m). Dračevica - Nastavak asfaltiranja puta do jezera. Pinčići - Asfaltiranje puta do crkve (300m), Asfalt. kraka u Rjepse do Lukića (60m). Lukići - Nastavak asfaltiranja lok. puta do crkve (700m), Dedići - Asfaltiranje djelova puta koji vode ka prilazu i kroz samo selo (150m). |

IZVORI FINANSIRANJA

# Potrebna sredstva za realizaciju Programa, izvor i dinamika priliva sredstava za finansiranje realizacije Programa, troškovnik uređenja građevinskog zemljišta po pojedinim stavkama Programa. Iznosi sredstava opredijeljenih za realizaciju kapitalnih projekata čiji je nosilac Vlada CG dati su na osnovu Predloga Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu koji još uvijek nije usvojen u Skupštini CG. Imajući u vidu prethodno, te da Opština Bar nije dobila zvanične odgovore od pojedinih subjekata koji učestvuju u  realizaciji Programa, ukupno planirana sredstva za realizaciju istog u 2023. godini su prosto stvar procjene i data su u tabeli koja slijedi.

## Planirana sredstva za realizaciju Programa: 19.355.000,00€

|  | IZVORI SREDSTAVA | Iznos (€) |
| --- | --- | --- |
|  | Sredstva planirana budžetom Opštine za 2023. godinu | 15.100.000,00 |
|  | Uprava za kapitalne projekte – Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju (Kap. budžet CG -Aktivn. 22 025 K01 007) | 520.000,00 |
|  | Uprava za kapitalne projekte – Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza u Šušanju (Kap. budžet CG - Aktivnost 17 020 K04 041) | 1.100.000,00 |
|  | Uprava za kapitalne projekte – Projekat izgradnje multifunkcion. sportsko-rekreativnog kompleksa na Madžarici (Kap. budžet CG - Aktivnost 19 038 K01 008) | 10.000,00 |
|  | Uprava za kapitalne projekte – Projekat izgradnje dječijeg vrtića u Baru (Kap. budžet CG - Aktivnost 19 032 K04 011) | 10.000,00 |
|  | Uprava za kapitalne projekte – Uređenje trga i šetališta u Sutomoru (Kap. budžet CG – Akt. 17 020 K04 010) | 520.000,00 |
|  | JP „Morsko dobro“ učešće za uređenje trga i šetališta u Sutomoru | 445.000,00 |
|  | Uprava za saobraćaj – Sanacija mosta Ujtin potoka (Kap. budžet CG - Aktivnost 17 020 K05 019) | 100.000,00 |
|  | Uprava za saobraćaj – Rekonstrukcija reg. puta Bar - Kamenički most-Krute (Kap. budžet CG - Aktivnost 17 020 K01 022) | 1.050.000,00 |
|  | Ostalo - učešće javnih preduzeća: JP„Regionalni vodovod“, CEDIS, učešće državnih institucija, učešće građana preko M.Z. i drugi izvori prihoda | 500.000,00 |
|  | U K U P N O | 19.355.000,00 |

### Struktura prihoda iz budžeta Opštine

|  | O P I S | Plan za 2023.g. (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada za kom. opremanje građ. zemljišta-privremeni objekti | 200.000,00 |
| 2. | Naknada za komunalno opremanje građ. zemljišta-komunalije | 5.000.000,00 |
| 3. | Naknada za urbanu sanaciju i dr. izvori prihoda u skladu sa zakonom | 200.000,00 |
| 4. | Posebna naknada na investicije | 200.000,00 |
| 5. | Sredstva prenesena iz prethodnog perioda | 7.000.000,00 |
| 6. | Prihod od prodaje nepokretnosti | 1.700.000,00 |
| 7. | Kapitalne donacije u korist budžeta | 800.000,00 |
|  | U K U P N O | 15.100.000,00 |

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU PRIVREMENIH OBJEKATA..................................................................200.000,00 €

- NAKNADA ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - KOMUNALIJE................................................................................................................5.000.000,00 €

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta-komunalije planirana je da se ostvari po već zaključenim ugovorima iz prethodnog perioda, kao i novim ugovorima po istom osnovu u 2023. god. Takođe, određeni priliv po ovom osnovu očekuje se po izvršenju sudskih presuda prema investitorima koji su tuženi po osnovu neizmirenja obaveza za komunalno opremanje.

- NAKNADA OD LEGALIZACIJE I DRUGIH IZVORA PRIHODA U SKLADU SA ZAKONOM.........................................................................................................................200.000,00 €

- POSEBNA NAKNADA NA INVESTICIJE.............................................................200.000,00 €

- PRIHOD OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI-ZEMLJIŠTA TJ. KUPOVINE I KOMPLETIRANJA URBANISTIČKIH PARCELA...........................................1.700.000,00 €

- SREDSTVA PREESEA IZ PRETHODNOG PERIODA.................................7.000.000,00 €

Program uređenja prostora obuhvata prodaju urbanističkih parcela i prodaju katastarskih parcela u cilju privođenja prostora namjeni tj. kompletiranja urbanističkih parcela. Planirana je prodaja urbanističkih parcela u zahvatu DUP-ova: „Topolica – Bjeliši“, „Topolica IV“, „Sutomore – centar“, „Zelen“ i drugih po zahtjevu investitora. Iskazano je interesovanje investitora za kompletiranje urbanističkih parcela u zahvatu DUP-ova „Sutomore – centar“, „Ilino“, „Veliki Pjesak“, „Topolica IV“, „Topolica III“, „Topolica – Bjeliši“.

Plan utroška sredstava iz sopstvenih prihoda

| Izdaci za lokalnu infrastrukturu: | 10.100.000,00€ |
| --- | --- |

- Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)												 4.700.000,00€

- Rasvjeta i elektrosnabdijevanje																			500.000,00€

- Vodosnabdijevanje																							300.000,00€

- Kanalizacija i kolektori																					300.000,00€

- Otkup zemljišta za planirane investicije															 2.400.000,00€

- Izdaci za ugovorene obaveze																		 1.900.000,00€

| Izdaci za građevinske objekte | 1.000.000,00€ |
| --- | --- |

| Izdaci za uređenje zemljišta | 1.100.000,00€ |
| --- | --- |

- Uređenja																									   750.000,00€

- Planska i projektna dokumentacija																   350.000,00€

| Izdaci za opremu | 800.000,00€ |
| --- | --- |

| Izdaci za investiciono održavanje: | 1.300.000,00€ |
| --- | --- |

- Investiciono održavanje lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva realizovaće se u skladu sa opštinskom odlukom o kategorizaciji puteva.

- Lokalni putevi i ulice u naselju ………………………..…….…..………. 1.000.000,00€

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ„Bar I“ usaglašenih sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar II“-Polje usaglašenih sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Bar III“ usaglašenih sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar IV“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Bar V“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu  i prioritetima MZ „Šušanj“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Spič“-Sutomore usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Stari Bar“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Mrkojevići“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ„Crmnica“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Ostros“ usaglašenim sa Opštinom,

- Asfaltiranje i sanacija lokalnih, kategorisanih i nekategorisanih puteva po programu i prioritetima MZ „Šestani“ usaglašenim sa Opštinom.

- Investiciono održavanje – ostalo ……………….......……………………..300.000,00 €

- Sanacija zidova i čišćenje korita rijeke Željeznica

-  Ostalo po potrebi

| Troškovi finansiranja IPA i EU projekata: | 800.000,00€ |
| --- | --- |

Realizacija svih planiranih investicija i radova zavisiće od dinamike priliva sredstava kapitalnog budžeta Opštine Bar za 2023. godinu.

Pored sredstava planiranih kapitalnim budžetom Opštine Bar za 2023. godinu, Program će se realizovati i iz sredstava Vlade Crne Gore namijenjenih za izgradnju saobraćajnica i drugih objekata koja se realizuju preko Uprave javnih radova, Uprave za saobraćaj, sredstava državnih i lokalnih javnih preduzeća i sredstava međunarodnih fondova.

U realizaciji projekata hidrotehničkih instalacija planirano je značajno učešće i J.P. »Regionalni vodovod«, učešće građana, učešće inostranih i domaćih NVO.

## Dinamika utroška sredstava

Dinamika realizacije Programa uređenja prostora za 2023. godinu sprovešće se po postupcima javnih nabavki i u skladu sa FIDIC standardima. Opština Bar će u propisano utvrđenom roku donijeti Plan javnih nabavki za 2023. godinu i isti objaviti na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore, čime će biti utvrđena dinamika realizacije Plana za 2023. godinu, za realizaciju Programa gdje je nosilac aktivnosti Opština Bar.

Ostali subjekti – nosioci aktivnosti Programa uređenja prostora, dostavili su opredjeljenje da navedene projekte realizuju u 2023. godini, ali isti nijesu dostavili precizne podatke o realizaciji programa.

## Elementi za vrijednovanje uređenja prostora

Ovim Programom se utvrđuju za 2023. godinu: prosječni troškovi uređivanja građevinskog zemljišta, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, granice zona položaja zemljišta prema stvorenim prednostima u pogledu izgrađenosti i uređenosti prostora i korektivni faktori zona.

## Prosječni troškovi uređivanja

Po osnovu dostupnih parametara, kao i po osnovu planiranih infrastrukturnih ulaganja kako sa stanovišta države, Opštine i svih subjekata, proističe da su prosječni troškovi uređenja za 2023. godinu 70 €/m², odnosno zadržavaju se na nivou iz 2012. godine i određeni su Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

## Zone i korektivni faktori

Stepen uređenosti građevinskog zemljišta se utvrđuje u zavisnosti od njegovog položaja i obima komunalne opremljenosti i iskazuje se kroz zone i odgovarajući koeficijenat za svaku zonu (KZ). Zone se određuju prema katastarskim parcelama iskazanim u elektronskoj formi na digitalnoj mapi koja je sastavni dio važeće Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je usvojila SO Bar.

Za svaku zonu se utvrđuje koeficijent korekcije naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i to:

| zona I | 1,80 |
| --- | --- |
| zona II | 1,60 |
| zona III | 1,40 |
| zona IV | 1,00 |
| zona V | 0,80 |
| zona VI | 0,60 |
| zona VII | 0,00 |

Program uređenja prostora ne uređuje zone, već je to stvar posebnih odluka, a u ovom Programu su naznačeni koeficijenti i zone iz Odluke koja se primjenjuje.

U skladu sa članom 16, stav 6, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ostvareno je učešće javnosti za donošenje Programa uređenja prostora.

S obzirom da bespravni objekti, u najvećem broju slučajeva, nijesu izolovani u odnosu na legalne objekte, samim tim ni komunalno opremanje za legalne i bespravne objekte ne može se razdvajati. Iz tog razloga, stavke iz Programa uređenja prostora odnose se i na urbanu sanaciju lokacija predviđenih ovim Programom.

SKUPŠTINA OPŠTINE BAR

Broj:                              															   PREDSJEDNIK,

Bar,  ___.___.2022. godine           												___________________

Урбанистичка зона.